Інформація

про стан підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.
         Підготовка об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери перебуває на особливому контролі виконавчих органів міської ради. Розпорядженням міського голови від 03.06.2015 року № 264-р створено оперативний штаб з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи і стабільного проходження в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.
         05 червня 2015 року відбулась сесія міської ради де підводились підсумки опалювального сезону 2014-2015 років, розглядались проблемні питання, які виникали під час проходження опалювального сезону та затверджено план заходів з підготовки до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2015-2016 років.
         05 серпня 2015 року проведено нараду оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років м. Козятин.
            Відповідно до Плану заходів КП «Відродження», управління освіти, відділ культури та туризму, терцентр проводять капітальні, поточні ремонти та підготовку  закладів бюджетної сфери і житлового фонду до зими. Направлено листи в інспекцію Держенергонагляду у Вінницькій області  щодо участі в комісії з перевірки стану готовності цих господарств та отримання акту готовності.
КП «Відродження»

      Житловий фонд комунальної власності складає 199 будинків, 190 будинків (95%) з них підготовлено до роботи в  осінньо-зимовий період. В 22 будинках проведено поточний ремонт покрівлі, в 19 будинках проведено ремонт систем холодного водопостачання, в 14 будинках проведено ремонт енергозабезпечення (електрощитових), проведено перевірку димових та вентиляційних каналів багатоповерхових будинків з оформленням відповідних актів та передачею їх УГГ. Почали роботи по   ущільненню  вхідних та вихідних дверей на горище.

Управління освіти

1. В школі № 1 завершено капітальний ремонт 2-х класних кімнат та проведена  заміна дверей у 6-ти кабінетах. У всіх класних кімнатах проведені поточні ремонти (пофарбована підлога, парти). 

2. В школі № 2 замінено вікна в кабінеті історії, медпункті. Полагоджено водопровідну систему у надвірному туалеті. 
3. В школі № 3 та № 5 замінено віконні блоки. В школі № 5 проведено капітальний  ремонт даху спортивного залу
4. В д\с № 3 та № 5 завершено роботи по утепленню фасаду.
5. В д\с № 6 проведено капітальний ремонт в групах. 
6. В ліцеї-школі встановлено 13 енергозберігаючих вікон на суму 220 тис. грн..
7. Проведено капітальний ремонт даху та заміну віконних блоків в ДЮСШ 
Відділ культури

Заклади культури завершують підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, а саме: 

· проводиться утеплення фасадів в дитячій музичній школі, та встановлено 13  енергозберігаючих вікон ;

· для Музею історії міста придбано новий котел. Виготовляється проектно-кошторисна документація на його встановлення.

Терцентр

1. Створено оперативний штаб з підготовки установи до роботи в осінньо-зимовий період.

2. Розроблений комплексний план заходів про підготовку до опалювального сезону.

3. Проводиться робота по визначенню вартості поточного ремонту частини опалювальної системи, яка знаходиться на горищі та поточного ремонту частини покрівлі будівлі. 
ТОВ «Інвесттеплоцентр» здійснило такі заходи:

1. Проведено побілку котельні № 2
2. Проведено заміну димовивідних коробів в котельнях № 2, № 4.
3. Проведено ремонт димососів в котельнях № 2, № 4.
4. Проведено ревізію запірної арматури, скління вікон в котельні  № 4,   та частково в котельні № 10.
5. Проведено чистку котлів, економайзера димовивідних боровів в котельні № 15.
6. Котельня дитячого садочка повністю підготовлена до роботи в опалювальний період. 

7. Замінено димовідвідний короб в котельні № 9, проведено ремонт та ревізію димососів, запірної арматури в котельнях № 9, № 10, № 11, № 16, № 7, проведено промивку котлів від накипу в котельні № 9, пофарбовано браму та двері в котельні № 10 та двері в котельні № 16 , утеплено трубопроводи водопостачання на вводі в котельню № 16
8. Триває підготовка по підключенню нових споживачів (РВУ МВС) до котелень, що працюють на твердому паливі 

9. Здійснено заміну близько 120 метрів теплотраси, що відноситься до котельні №10.
10.  Укладено угод на поставку торфобрикетів на 2 млн. грн., техніка підготовлена.
Опалювальна система  об’єктів соціальної сфери в задовільному стані. Тариф на теплову енергію, що виробляється та постачається ТОВ «Інвесттеплоцентр» становить 1190,81 грн. за 1 Гкал.                  

Заступник міського голови – начальник УЖКГ                            К. Марченко
