  
[image: image1.emf]
КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

30.05.2013 № 189  

Про погодження робочого проекту реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення м.Козятина
Керуючись главою 2 ст.27,30 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280\97-ВР,розглянувши робочий проект Програми реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення м.Козятина на 2013 -2017 роки виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити робочий проект  реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення м.Козятина на 2013-2017 роки.

2. Управлінню житлово-комунального господарства  розробити на надати на затвердження міської ради Програму реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення м.Козятина на 2013-2017 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови,начальника управління житлово-комунального господарства Марченко К.В.

              Міський голова                                            О.Гвелесіані
Додаток

         до рішення виконавчого комітету  міської ради від
2013р. №

ПРОГРАМА

реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення міста Козятина на 2013 - 2017 роки

	1. ПАСПОРТ ПРОГ
	РАМИ

	1.
	Ініціатор розроблення програми
	Відділ економіки фінансово-економіч​ного управління

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого доку​мента органу виконавчої влади про роз​роблення програми
	*

	3.
	Розробник програми
	Управління житлово-комунального го​сподарства, відділ майнових ресурсів

	4.
	Співрозробники програми
	Відділ економіки ФЕУ. ПП «Технопри- лад».

	5.
	Відповідальний виконавець програми
	Управління житлово-комунального го​сподарства, відділ майнових ресурсів

	6.
	Учасники програми
	ПП «Техногірилад», Козятинська со «Вінницяобленерго»

	
	Термін реалізації
	До 2017 року ;

	"Л.
	Етапи виконання
	1-й-2013 рік 2-й-2014-2017 р. |

	8.
	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми
	Місцевий, обласний бюджети, міжна​родні програми та інші джерела |

і

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
	3 051 853 тис. гри.


	
	у тому числі:
	; /

	
	- міський бюджет
	

	
	- обласний бюджет
	

	
	- інвестиції
	

	
	- гранти
	

	
	' - інше
	

	10.
	Очікувані результати виконання
	- зменшення вартос ті оплати за

	
	
	електричну енергію

	
	
	-зменшення навантаження на кабельні

	1
	лінії

	
	
	-покращення якості освітлення об'єктів

	
	
	благоустрою міста

	
	
	-збільшення терміну експлуатації

	
	
	-екологічнабезпе ч н і с ть

	
	
	-зменшення вартості обслуговування

	і і і
	світильників


2. Мета Програми

- зедення модернізації системи зовнішнього освітлення міста Козятина на основі впро- - ення сучасних інноваційних світлодіодних світильників, основними перевагами яких номія енергоспоживання, довготерміновість експлуатації, відсутність необхідності

обслуговування та екологічна безпека. Програма відповідає схваленій у квітні 2008 р. на засіданні Уряду Концепції державної цільової науково-технічної програми «Розробка і впровадження в господарство України енергозберігаючих джерел світла та освітлюваль​них систем на їх основі»,Державній цільовій науково-технічній програмі «Розробка і впровадження енергозберігаючих світло-діодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі (постанова КМУ від 09.07. 2008 р.№632) а також прийнятій в 2011 р. «Державній цільовій програмі енергозбереження», які були розроблені Національною Академією наук України. Реалізація цих Програм спрямовуватиметься на створення енергозберігаючих світлодіодних джерел світла для поступового переходу на «твердо- тільне освітлення» з використанням науково-технічних досліджень оптоелектроніки і нанотехнологій для суттєвого зниження витрат електроенергії на освітлення, підвищення якості освітлення, зменшення навантаження на навколишнє середовище. Програма ма​тиме значний економічний, екологічний та соціальний ефект. Вона, зокрема, забезпе​чить зменшення викидів та забруднення навколишнього середовища, дозволить суттєво зменшити витрати коштів місцевого бюджету на освітлення міста та обслуговування освітлювальної мережі, знизити рівень аварій на дорогах міста в темний період доби, покращити криміногенну ситуацію в місті.

3. Заходи Програші

1. Формування проектно-технічного завдання на поставку світлодіодних світильників та виготовлення проекту для проведення робіт.

2. Проведення тендерних процедур. Укладання угод з доставки, прийому та встановлення світлотехнічного обладнання.

3. Проведення модернізації системи зовнішнього освітлення - заміни світильників.

4. Заміна кабельних ліній.

5. Виконання умов з фінансування згідно з укладеними угодами.

4. Терміни реалізації Програми та джерела фінансування: Термін реалізації Програми складає 5 років: 2013-2017 роки. Джерела фінансування Програми:

· міський бюджет;

· обласний бюджет;

· залучені кошти з інших джерел, не заборонених законодавством України, в т.ч. на умо​вах фінансового лізингу;

· залучені кошти з Дербюджету України та міжнародних Программ співробітництва. Загальний бюджет Програми - 3 051 853 тне.-грнГ"

5. Очікувані результати:

1. Впровадження екологічно безпечних та енергоефективних проектів у житлово-кому​нальному господарстві міста.

2. Покращення якості освітлення вулиць та шляхів.

3. Економія електричної енергії та бюджетних коштів.

4. Збільшення терміну експлуатації світильників та ламп.

5. Зменшення вартості обслуговування світильників.

6. Зменшення аварійних ситуацій на дорогах у нічний період часу.

7. Зменшення криміногенної обстановки.

6. Обгрунтування Програми Місто Козятин - місто обасного значення Вінницької області з населенням 25.3 тис. чо​ловік. Значна мережа доріг міста супроводжується допоміжною інфраструктурою, яка необхідна для експлуатації доріг, проїзду великої кількості автомобілів та комфортного і безпечного пересування пішоходів. Зокрема, мережа інфраструктури міста включає і систему вуличного освітлення, що освітлює вулиці та дороги.

Система вуличного освітлення складається з освітлювальних стовпів, світильників та електротехнічних мереж, які обслуговуються Приватним підприємством «Техноприлад». На сьогодні вуличним освітленням охоплено всього 80%території міста, що є недостатнім.

Мережа вуличного зовнішнього освітлення потребує модернізації , оскільки відсутність капітальних вкладень щодо підтримки та розвитку інженерної інфраструктури не дозволяє підтримувати діючу систему та впроваджувати інноваційні, енергоефективні технології. Чисельність діючих світильників складає 75 % від загальної кількості. Використовуються морально і технічно застарілі типи світильників, а саме натрієві, ртутні та лампи розжа​рювання. з низьким ККД та строком роботи, великою залежністю від параметрів елек​тричних мереж та температурних режимів.

Діюча система вуличного освітлення міста Козятина у 2011 році спожила 327.856 тис. кВт/год електричної енергії, за яку було оплачено з міського бюджету 131,64 тис. гри. Інші витрати, пов'язані з обслуговуванням; заміною ламп та діяльністю ПП "Технопри- лад". складали, заміну дротів, розтяжок, освітлювальної арматури, ліквідація обривів - у 2011 р. близько 130 тис.грн.

Для освітлення вулиць та доріг місто використовує близько 570 світлоточок , з них 303 од. - натрієві лампи та 230 од. - ртутні. Станом на сьогодні близько 25% світильників із всієї системи не працюють з різних техніко-економічних причин (необхідно провести заміну кабельних ліній та світильників). При функціонуванні 100% існуючих світиль​ників затрати на оплату спожитої електроенергії склали би близько 160 тис.грн. (близько 400 тис. кВт), на заміну ламп, обслуговування та поточного утримання мережі зовніш​нього освітлення — 160 тис. грн. Як видно з вищенаведеного, діюча система вуличного освітлення перебуває в складному стані та потребує негайних капіталовкладень з орієн​тацією на інноваційні та енергозберігаючі технології. Загалом можна визначити наступні проблеми:

· високе споживання електричної енергії та значні видатки з міського бюджет} на оплат}' електричної енергії;

· значні видатки міського бюджету на обслуговування мереж вуличного освітлення, пов'я​зані з необхідністю частої заміни ламп (лампи розжарювання-с грок роботи 6 місяців, га​зорозрядні лампи - 12 місяців), постійного ремонту мереж;

· відсутність коштів у міському бюджеті на проведення об'ємних капіталовкладень, які необхідно провести протягом 1 року.

Для вирішення зазначених проблем потрібно впровадження сучасних енергозберігаючих світлотехнічних приладів на основі світлодіодів (світлодіодш світильники), які дозволять економити значні енергетичні та матеріальні ресурси щорічно (до 70 % на оплаті електро​енергії і до 95 % на оплаті за обслуговування та заміну ламп).

Програмою передбачена реконструкція, капітальний ремонт системи зовнішнього освіт​лення шляхом встановлення базових 533 од. сучасних світлодіодних світильників дру​гого покоління на найбільш завантажених вулицях міста, що підвищить освітлюваність вулиць і доріг з інтенсивним дорожнім рухом, сприятиме зменшенню аварійних ситуацій на дорогах у нічний період часу, а також зменшенню криміногенної обстановки. Програмою також передбачено проведення робіт із заміни кабельної лінії, оскільки пере​важна більшість з них перебуває в неналежному стані. Заміна мереж буде проводитися в межах вулиць, де передбачається встановлення світлодіодних світильників. Заміна 533 од. світильників на сучасні світлодіодні дозволить збільшити освітлюваність тих вулиць, які не освітлюються з різних причин, та щорічно економити близько 67.3 тис. грн. за рахунок енергозбереження ( 224,2 тис. КВт/рік). Зникне також і необхідність заміни світлодіодних світильників за рахунок гарантійного (5 років), післягаран пішої о обслуговування і, що, важливо, за рахунок довготривалого термін}' експлуатації, що складає близько 15-20 років. Демонтовані діючі світильники планується встановити замість непрацюючих світильників на інших вулицях, що дасть побічний економічний ефект. За проведеними підрахунками загальна економія експлуатаційних витрат на 533 світлодіодних світильників 2-го покоління, в порівнянні з вживаними світильниками типу РКУ (ЖКУ), з лампою ДНАТ-250, складає на рік 116.8 тис.грн.

Програмою передбачається проведення реконструкції, капітального ремонту та модерні​зації системи вуличного освітлення міста Козятина на основі впровадження сучасних інноваційних світлодіодних світильників. Світлодіодні світильники призначені для функціонального освітлення відкритих просторів, паркових і пішохідних зон, залізнич​них і автодоріг, тунелів; функціонального освітлення і декоративного архітектурного підсвічування замість галогенних і газорозрядних ламп високого тиску. Інноваційність світильників полягає в тому, що як джерело світла застосовується одне з останніх досягнень в області фізики напівпровідників - могутні високоефективні світлодіоди білого кольору з світловою віддачею 40-50 тм/Вт і терміном експлуатації до 100 000 годин. Це дозволило створити прилади вуличного освітлення, що перевершують за економічністю та довготривалістю роботи газорозрядні лампи і мають ККД 95-98 % на відміну від га​зорозрядних ламп (ртутних і натрієвих), ККД яких - 45-50 %.

*

7. Опис заходів Програми У рамках Програми будуть здійснюватися такі заходи:

1. Формування технічного завдання та розробка проекту заміни існуючих світильників на світлодіодні .

На даному етапі виконання заходів виконавцями Програми буде сформовано необхідні технічні завдання щодо модернізації вуличного освітлення, де буде відображено основні вимоги до світлодіодних світильників та інших технічних засобів (заміни кабельних ме​реж), необхідних для реконструкції системи освітлення та замовлено проект на прове​дення зазначених робіт.

2. Визначення виконавця робіт, постачальників світлотехнічного обладнання.

Після формування пакету необхідних технічних вимог, виготовленого проекту, виконав​цями Програми проводиться процедура визначення виконавців робіт та постачальників обладнання, за результатами якої здійснюється укладання всіх необхідних угод для про​ведення реконструкції та модернізації системи вуличного освітлення. Враховуючи сьогоднішню напружену ситуацію з надходженнями у бюджет, Козятинська міська рада не може виділити у рамках одного бюджетного року значні капітальні вкла​дення на реалізацію Програми. В зв'язку з цим, зацікавленим інвесторам буде запропоно​вано поставку обладнання на різних умовах. Пріоритет повинен бути наданий виробни​кам світлодіодного обладнання, які працюють по програмам ЄС щодо впровадження енергозберігаючих технологій і мають можливість співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку за пільговими ставками, а також таким умовам поставки освп- лювального обладнання, які б передбачали можливість розрахунку за встановленні сві​тильники пропорційно на період 2013-2017 років, передбачали би великий термін гаран тії на встановлені світильники (більше 10 років).

3. Виконання
робіт з реконструкції, капітального ремонту мережі згідно з укладеними угодами.

Проведення реконструкції та капітального ремонту системи вуличного освітлення буде здійснювати ПП "Техноприлад".

Програма реконструкції передбачає заміну старих та встановлення нових світлодіодних світильників у кількості 533 од, згідно наступного розподілу (таблиця):

	№
	Назва вулиці
	Протяжність кабельної лі​нії,що потре​бує заміни м
	Клас дороги
	К-гь світиль- н иків шг.
	'Гни іс​нуючих ліній
	Вартість заміни повітря​ної каб. лінії,гри.
	На ртість світлодіод​них сві​тильників в межах вулиці,гри

	1.
	К. Цеткін
	
	
	4
	
	•
	

	2.
	Сквер ім.Пушкіна
	
	
	Э
	
	
	

	3.
	Склярова
	
	
	4
	
	
	


	4.
	Крупська
	
	
	6
	
	
	


	5.
	пр.Колгоспний
	
	
	4
	
	
	

	6.
	Котовського
	
	
	9
	
	
	

	7.
	Бесарабова
	
	
	4
	
	
	

	8.
	Мічуріна
	
	
	5
	
	
	

	9.
	Комсомольська
	
	
	21
	
	
	


	10.
	Грушевського
	
	
	27
	
	
	

	11.
	Куликівського
	
	
	25
	
	
	

	12.
	Вінниченка
	
	
	15
	
	
	


	13.
	П. Орлика
	
	
	15
	
	
	

	14.
	В.Стуса
	
	
	4
	
	
	


	15.
	Підгорбунського
	
	
	3
	
	
	

	16.
	Леніна
	
	
	46
	
	
	

	1".
	Петровського
	
	
	7
	
	
	

	18.
	пр. Тельмана
	
	
	1
	
	


	19. ; Червоноармійська
	
	
	31
	
	

	

	2М. ! пр. Лікарняний
	
	
	2
	
	
	

	21. Матросова
	
	
	9
	
	
	


	22. Чкалова
	
	
	4
	
	
	

	23.
	Сербіна
	
	
	5
	
	
	

	24.
	1. Франка
	
	
	14
	
	
	
 -

	25.
	Васьківського
	
	
	9
	
	
	

	2о. Валдаєвська
	
	
	14
	
	
	

	2". 8-а Гвардійська
	
	
	37
	
	
	

	28. пр.Кузнечний
	
	
	4
	
	
	


	24. Довженка
	
	
	19
	
	
	



	З'». Автостанція
	
	
	6
	
	
	

	51. Депутатська
	
	
	5
	
	

	

	32. Катукова
	
	
	26
	
	
	

	33. Космонавтів
	
	
	17
	
	
	


	34. Боженка
	
	
	4
	
	


	

	35. Щорса
	
	
	40
	
	
	

	3:. Суворова
	
	
	15
	і
	

	3". Білоцерківська
	
	
	34
	і
	
	

	3>. Седова
	
	
	3
	і і
	

	З4. Горького
	
	
	4
	і
	
	


	-Харківська
	
	
	2
	
	
	

	-1. Московська
	
	
	6
	
	
	

	-2. Київська
	
	
	5
	
	
	

	-3. Козятин-2
	
	
	13
	
	
	

	ВСЬОГО
	
	
	533
	і
	


;повідно до цього заходу зацікавленими сторонами - виконавцями та сшввиконавцями ограми буде здійснюватись фінансування заходів згідно з укладеними угодами.

8. Технологія досягнення цілей

• грама реконструкції, капітального ремонту системи зовнішнього освітлення міс та Ко- ";-:на. що буде здійснюватися шляхом переводу вуличного міського освітлення на сучас- -зітлодіодне обладнання, розрахована на 5 років.

_:о Козятин, в особі головного розпорядника коштів Програми - управління Житлово- пального господарства , здійснює фінансове забезпечення Програми, оплату корис- :-:ня світлодіодним обладнанням та забезпечує щорічне програмування бюджету щодо

рінансового забезпечення Програми, відповідно до укладених угод та в межах коштів, пе​редбачених в бюджеті міста на відповідний рік. Підрядна організація (ПП «Технопри- :ад»), відповідно до встановлених вимог та укладених угод, отримує в користування світ​лодіодні світильники, здійснює їх встановлення, супровідний ремонт та реконструкцію :ереж. ПП «Техноприлад» здійснює експлуатацію отриманого обладнання протягом :гріоду оплати та після виплати вартості обладнання, відповідно до укладених угод.

Опис технології

~ля реконструкції системи освітлення шляхом заміни світильників та реконструкції ме- -еж пропонуються наступні інноваційні світлодіодні світильники: \>. Світлодіодний світильник другого покоління розроблений Інститутом ДНДІ ІТЕЕ --лзом з Інститутом теплофізики та Інститутом проблем лиття, створений на базі найбільш передових світлодіодів. Світлодіодні прилади по економії електроенергії, експлуатацій​ним. технічним і світлотехнічним характеристикам набагато перевищують світильники з ^зорозрядними лампами, і їх використання на сьогодні є сучасним підходом у вирішенні проблем вуличного освітлення. Термін експлуатації в режимі «міського освітлення» кладає 12-14 років.

Зазначені світильники мають ряд наступних переваг: термін служби - до 100 тисяч годин, що еквівалентно 11,5 рокам безперервної роботи 25 рокам роботи в режимі реального міського освітлення. Це обумовлено відсутністю ::тки напруження, завдяки нетепловій природі випромінювання світла. Галогенну лампу л лей термін доведеться замінити приблизно 100 разів, а металлогалогенну - ЗО разів: висока економічність енергоспоживання. Зниження енергоспоживання у 3 рази порів- -::о з світильниками на основі традиційних ламп; екологічна безпека і відсутність необхідності спеціальної утилізації:

в.тильники
не містять ртуті, її похідних і інших отруйних або шкідливих складових: клсока механічна міцність, вібростійкість і надійність, внаслідок відсутності скляної . .-.би і нитки напруження (або пальника);

контрастність світла світлодіодів в 400 разів перевищує контрастність газорозрядних імп. тим самим забезпечує значно кращу чіткість освітлюваних об'єктів і перенесення

:ьорів (індекс перенесення кольорів 70-80, що відповідає оцінці "відмінно") при. ілзалося б, меншій видимій яскравості;
*

г.
указник використання світлового потоку рівний 100% , тоді як у стандартних вулич- . світильників - 60-75%. Світлодіоди є ідеальними точковими джерелами світла з

" ; дованою оптикою, що коректує та забезпечує ідеальне формування заданих діаграм .гямованості світлового потоку (завдання практично нездійсненне для інших джерел); Е.дсутність шкідливого ефекту низькочастотних пульсацій (стробоскопічного ефекту), хтивого люмінесцентним і газорозрядним джерелам світла. Люмінесцентні і газо- .рядні джерела світла мерехтять з різною частотою, що негативно впливає на нервову -.тему і зір людини, викликає стомлюваність. Світловий потік світлодіодів постійний, як гиродне світло сонця, що забезпечує психологічний і зоровий комфорт; кля герметизації використовується термостійкий силіконовий герметик або силіконова - кладка, що виключає втрату герметичності із-за розсихання і руйнування гумової про-

:зна відсутність небезпеки перевантаження електромереж у момент включення . киваний і пусковий струм світлодіодного світильника відповідає 0,7-1.1 А. а у дільника з газорозрядною лампою споживаний струм - 2,1 А, а пусковою - 4.5 А: : тлодіодні світильники (на відміну від світильників з газорозрядною лампою) ціють можливістю регулювання яскравості за рахунок зниження живлячої напруги. : цьому не змінюється спектральний склад випромінювання і перенесення кольорів. Г 23-05-95 для економії електроенергії допускає в нічний час зниження рівня :еності на 30-50% ;

· миттєве запалення при подачі живлячої напруги і незалежність працездатності від низьких температур, на відміну від широко використовуваних в даний час для вуличного освітлення ртутних і натрієвих ламп;

· при монтажі світлодіодних світильників потрібний кабель меншого перетину, що є істотною статтею економії;

· економія робочої сили і коштів на обслуговування, оскільки світильник не потребує технічного обслуговування впродовж всього терміну служби.

Б) Інші світлодіодні світильники. Для здійснення реконструкції вуличного освітлення можуть бути використані і інші світлодіодні освітлювальні прилади, які за своїми характеристиками та параметрами відповідають необхідним вимогам та можуть бути виготовлені іншими виробниками На новий енергозберігаючий тип освітлення вулиць міста переходять у країнах: Канада. США, Китай, Ізраїль. В Україні - в містах Київ, Харків, Донецьк. Євпаторія. Вишгород зпроваджують пілотні проекти освітлення світлодіодними вуличними ліхтарями цен​тральних вулиць міст.

9. Фінансово-економічшш аналіз У фінансово-економічному аналізі Програми проаналізовано фінансову та економічну ефективність від впровадження пропонованих технологій, виходячи з вихідних умов, цінових пропозицій та техніко-економічних показників (Таблиця 1). Впровадження Програми надасть можливість звільнити кошти загального фонду міста на суму 336.2 тис. грн. за рахунок економії на оплаті електроенергії за 5 років; 972.7 тис. грн. - обслуго​вуванні і заміні ламп світильників.

Таблиця 1

умови

Розрахунок фінансово-економічної ефективності Програми


Вихідні

Параметр
Показники

Вартість , грн.

533 одиниць

0,284 - 1,136 (0,71)

грн.

Кількість світильників

Вартість електричної енергії за ! кВт/год, (в середньому за тарифними сітками)


5041

одиниця

Світлодіодний світильник

800

1 одиниця

Ламповий світильник

110
1 одиниця

Лампа ДНАТ 250

255

одиниця

Вартість заміни ламп ДНАТ 250 ("1 раз на рік)


200

одиниця

15 років

Демонтаж старого та монтаж нового світильника

Кількість років експлуатації світлодіодних світильників

Порівняльні характеристики

ДНАТ 250

Світлодіодпмп світильник

106 Вт

250 Вт

Потужність, Вт - для магістралей

2920

2920

Години роботи за 1 рік,год/рік

309.52

730

Споживання одного світильни- ка за 1 рік, Вт/год


164 974

389 090

Споживання ел.-енергії сві​тильниками (533 од.), кВт/год за рік


824 870

945 450

Споживання світильниками за 5 років (533 од.), кВт/год


гис.грн., при запланованому урядом на 15% підвищенні тарифів на електроенергію економічний ефект від впровадження 533 світлодіодних світильників буде збільшу​ватись на 8,7%) відповідно кожен рік. Гарантійний термін експлуатації світлодіодних .зітильників складає 100 тис. годин або 20 років. Відповідно загальний економічний е рект для міста за цей період складе тис. грн., при запланованому підвищенні ціни електроенергії ця економія зросте до тис. грн.

скретар ради

"еріод фінансування Програми з бюджету міста складає 5 років щомісячно, рівними істинами, відповідно до укладених угод (Таблиця 2).

Таблиця 2

Необхідні обсяги фінансування Програми реконструкції, капітального ремонту та модернізації системи вуличного освітлення міста Кознтнна на 2013 - 2017 р.

	. іменування
	
	2013 рік
	2014 рік
	2015 рік
	2016 рік
	2017 рік
	Нсього

	:~:злення - реконтрук- > і - тального

та модер- . _ '-'грежі зов- .. -:: ^ освітлення
	Кошти

міського

бюджету

Інші джерела
	
	
	
	
	
	і і

	-:-:ня робіт 3 киії, капі- _ . - -": ремонту :- "зовнішнього
-". -:ня
	Кошти

міського

бюджету

Інші джерела
	
	
	
	
	
	ї

	
	Кошти

міського

бюджету

Інші джерела
	
	
	*
	
	
	!

	\;
	
	610 370,6
	610 370,6 | 610 370,6
	610 370,6
	610 370,6 ! 3 051 853


Керуючий справами виконкому                                        П.Ясний
\

\

ПП 'ТЕХНОПРИЛАД" Україна, вінницька область, т. Козятин, 22100 вул. Кондраиького 32

Тел: 38(04342)25798 ноб: 38(067)2347452 фан с: 38(04342)24 252

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА про стан робіт з енергозбереження в системі вуличного освітлення

Станом на 1 червня 2012 року в м. Козятин нараховується 660 світло точок •аліяних в системі вуличного освітлення.
„

[з них 429 енергозберігаючі світильники та 231 застарілі світильники ДРЛ-250. Для порівняння світильники енергозберігаючі мають потужність 70 -100 Barr як світильник ДРЛ має потужність 250 Ватг при тій же світловіддачі.

При заміні 231 світильника типу ДРЛ-250 на ЖКУ-70 економія бюджетних коштів на

	. зп
	Кільк.
	Витр.
	Витр..
	Витр..
	Витр.

	світильника
	
	в годину
	В сутки
	в місяць
	врік

	ДРЛ-250
	231
	57,75
	346,5
	10395,0
	124740,0

	;»:КУ-70
	231
	16,17
	97,02
	2910,60
	34927,2


Розрахунок зроблено при умові роботи світло точок в середньому 6 годин на добу. З вище наведеного свідчить ,що економія на витрати електроенергії за рік становитиме »^812,8 кВт

Ні заміну всіх затратних світильників на енергозберігаючі потрібно по матеріалах : хю23-оо ірн.
Зрозуміло що провести заміну 100% в один рік неможливо, тому пропонується провести ->аміну на вулицях що мають найбільшу кількість таких світильників , а саме:

· зул. Леніна 22шт. -вул. Вінніченко 15 шт.

· вул. Космонавтів 17шт. -вул. Щорса 11 шт. -зул. Суворова 15 нгг.

Термін використання світильника ЖКУ від ДРЛ довший в 1,8 разів, це говорить за те, що менше коштів буде використовуватись на поточне утримання мереж зовнішнього гсвітлення в подальшому, а вивільнені кошти перенаправляти на розширення мереж зовнішнього освітлення.

На даний час є можливість облаштувати мережу зовнішнього освітлення по вул.Шевченко незначними затратами (наявність придатних опор, достатня потужність підстанції № 24, можливість підключення провулками Партизанський , Шмідта та іншими ,що дасть можливість встановити додатково по декілька світильників на провулках де відсутнє задовільне покриття) Орієнтовна вартість вказаних робіт становитиме 36-38 тис.грн. при загальній протяжності 2,2 км. лініі.

Також необхідно провесті інвентаризацію освітлення при будинкових територій, які не враховуються в звітності про наявність світло точок.

[image: image2.png]



Необхідно продумати програму освітлення сходинкових маршів в багатоповерхових будівлях з метою заощадження коштів.

В.Горбатюк.

ПП «Техноприлад» готове провести реконструкцію мереж зовнішнього освітлення та сходинкових маршів в стислі терміни, якісно згідно Ваших рішень.

ДИРЕКТОР ПП «Техноприлад»

[image: image3.png]



со

X X
а> ^

с;

О

ПЛОЩА

вль UTP прокласти від опори 1 через 2-4 до приміщення УВС шадку вести на 0,5 м нижче існуючих проводів силових мереж учий трос кабеля UTP не переривати до вводу в приміщення

ІПорах 1,2,3 залишити петлі запасу від рівня прокладки до )ти 3,7 м від рівня землі (для заведення в монтажні коробки) Запас тимчасово закріпити на висоті 4,4-4,5м

[image: image4.png]3,7M





На опорі 1 передбачити подачу живлення 220 в (12 Вт)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Зм.
	Арк.
	№ докум.
	Підп.
	Дата


Арк.

ТРІАК 07 0000 03 СВС

1. Заміна ламп освітлення:

· вул. Леніна 5 пгг

· вул.Ваеьковеького 2 шт

· вул .О.Кошевого 2 шт..

· Вул.Деповська 1 шт.

· вул.Пархоменко 1шт.

· вул. Космонавтів 9 шт.

· вул. Вінніченко 1шт.

2. Заміна ламп освітлення 12 шт по 64-80 грн. з ПДВ

· вул.Грушевського 6 шт.
- вул.Комсомольська 2 шт -вул.8- Гвардійська 3 шт. - вул. Леніна і шт

3. Заміна ламп освітлення 26 шт по 28-40 грн з ПДВ

· вул.Грушевського о шт.
- площа 5 шт.

· парк Пушкіна 15 шт..

4. Заміна світильників 13 шт

· Шар ф 180 мм з арматурою 10 шт по 68-00 грн.

· шар ф 300 мм з арматурою 3 шт по 128-00 грн

5. Демонтаж вуличних світильників для ремонту 4 шт

· вул О.Кошового 1шт вул. Космонавтів 2 шт.

· вул. Ів.Франко 1шт.

6. Встановлення та підключення вуличних світильників 4 шт

7. Заміна електролічильників ТП-42 та Ів.Франко; .

· Трифазний багато тарифний лічильник ЕМС по 2280-00 грн з ПДВ

· програмування лічильника 310-00 грн.

· Демонтаж та монтаж лічильника трифазного

· однофазний багато тарифний лічильник GEM по 680-00 грн з ПДВ

· програмування лічильника 98-64 грн.

· Демонтаж та монтаж лічильника однофазного

& Виклик інспектора для зняття пломби, перевірки схеми підключення та пломбування після заміни лічильника проводить підприємство балансоутримувач тобто КП «Відродження». Необхідно підготувати листи на РЕМ з проханням направити інспектора для вкапаних робіт

9. Профілактичне обслуговування обладнання шаф обліку та керування в квітні - червні м-ці, поєднане з зніманням показників за спожиту електроенергію

· вишка 24 години

· 2 працівника по 18 годин

27 шт по 48-35 грн без ПДВ

· вул. Склярова
2 шт.
· вул. Пров.Клубний 3 шт.

· вул. Ів.Франко
І шт

Регулювання часу роботи зовнішнього освітлення І чол. 16 годин ( в залежності від природного освітлення та графіків пільгового тарифу)

	П.п
	Найменування матеріалів та робіт
	Один, виміру
	Кіль​кість
	ціна
	сума

	
	МАТЕРІАЛИ
	
	
	
	

	1
	Світильник зовнішній
	шт
	14
	362-70
	5077-80

	2
	Лампа натрієва 100 Ватт
	шт
	14
	68-35
	956-90

	з
	Кабель СИП-4 2x16
	м
	980
	6-70
	6566-00

	4
	Кронштейн кріпл.кабелю
	шт
	28
	34-80
	974-40

	5
	Кронштейн кріпл. світильника
	шт
	14
	150-00
	2100-00

	6
	Провід 2x2,5
	м
	28
	2-80
	78-40

	
	ВСЬОГО ПО МАТЕРІАЛАМ
	
	
	
	15753-50

	
	пдв
	
	
	
	3150-70

	
	РАЗОМ ЗПДВ
	
	
	
	18904-20

	
	
	
	
	
	

	
	РОБОЧА СИЛА
	
	
	
	

	1
	Підвішування проводів
	м
	980
	
	

	2
	Установлення світильників
	шт
	14
	
	

	3
	Робота авто вишки
	Год.
	16
	94-00
	1504-00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6.1. ЗАМОВНИК оплачує поставлений ПОСТАЧАЛЬНИКОМ товар за ціною по попередній домовленості .

6.2. Ціни в накладних і/або в рахунках - фактурах вказуються в національній валюті України.

6.3. В разі зміни цін на товар ПОСТАЧАЛЬНИК повинен попередити ЗАМОВНИКА про це з; 15 діб та погодити зміни цін з ЗАМОВНИКОМ у письмовій формі.

6.4. Загальна сума по договору становить 265685-00 грн. (двісті шістдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят пять грн..00 коп) ,в тому числі ПДВ 44280-83 грн.

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Після підписання договору ЗАМОВНИК перераховує на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА авансовий платіж в розмірі 30% загальної суми договору за товар згідно рахунку-фактури.

7.2. Після отримання товару ЗАМОВНИК підписує АКТ виконаних робіт , та перераховує ПОСТАЧАЛЬНИКУ залишок суми договору на протязі 3 (трьох) банківських днів.

8. ТАРА І ПАКУВАННЯ

8.1. Товар повинен бути затарений і спакований ПОСТАЧАЛЬНИКОМ таким чином, щоб не допустити псування та/або знищення його в період постачання до прийняття товару ЗАМОВНИКОМ.

9. ПЕРЕДАЧА і ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ.

9.1. Прийом
товару здійснюється ЗАМОВНИКОМ у відповідності з Інструкцією № П-6 ві 15.06.65р. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения й товаре народного потребления по количеству" та Інструкцією № П-7 від 25,04.66р. "О порядке приемк продукции производственно-технического назначения й товаров народного потребления ц качеству" при наявності товарносупровідних документів: товаро-транспортної накладно пакувальних аркушів, ї накладної на кожну партію товару, рахунку-фактури, документі] підтверджуючих якість товару.

9.2. ЗАМОВНИК має право пред'явити ПОСТАЧАЛЬНИКУ претензії по кількості на підставі

Акту приймання товару, і по якості на протязі гарантійного терміну.

9.3 У випадку наявності претензій по якості, товар не підлягає використанню до взаємного врегулювання питань.
9.4 Постачальник на підставі визнаної претензії в погоджений термін, але не більше 20 дніе
робить за свій рахунок заміну невідповідного асортименту, заміну дефектного товару н; якісний товар, або усуває виявлені дефекти.

9.5 Підтвердженням про одержання товару ЗАМОВНИКОМ є акт прийому-передач

товару,підписаний уповноваженими представниками Сторін.

Ю.ФОРС- МАЖОР

10.1. Жодна з сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких умов в разі настання наступних обставин: повінь, пожежа, землетрус, катастроф, інших незалежних від сторін обставин, або ембарго, накладених державною владою на експорт та імпорт, якщо вони виникнуть після вступу даного Договору в силу, прийняття нормативного акту який унеможливлює виконання умов договору. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов, що передбачені Даним Договором, то вони будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам .

10.2. Сторони у п'ятиденний термін повинні сповістити одна одну про початок вказаних обставин, що має бути підтверджено відповідними компетентними органами. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.

	№№ П.п
	Найменування матеріалів та робіт
	Один, виміру
	Кіль​кість
	ціна
	сума

	
	МАТЕРІАЛИ
	
	
	
	

	1
	Світильник зовнішній
	шт
	5
	362-70
	1813-50

	2
	Лампа натрієва 100 Ватт
	шт
	5
	68-35
	341-75

	
	Кабель СИП-4 2x16
	м
	120
	6-70
	804-00

	4
	Кронштейн кріпл.кабелю
	шт
	4
	34-80
	139-20

	5
	Кронштейн кріпл. світильника
	шт
	5
	150-00
	750-00

	6
	Провід 2x2,5
	м
	10
	2-80
	28-00

	
	ВСЬОГО ПО МАТЕРІАЛАМ
	
	
	
	3876-45

	
	ПДВ
	
	
	
	775-29

	
	РАЗОМ 3 ПДВ
	
	
	
	4651-74

	
	
	
	
	
	

	
	РОБОЧА СИЛА
	
	
	
	

	1
	Підвішування проводів
	м
	120
	
	

	2
	Установлення світильників
	шт
	5
	
	

	4
	Робота авто вишки
	Год.
	8
	94-00
	752-00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Попередній кошторис на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення вулиці Довженко

	№№
	Найменування матеріалів та робіт
	Один.
	Кіль​
	ціна
	сума

	П.п
	
	виміру
	кість
	
	

	
	МАТЕРІАЛИ
	
	
	
	

	1
	Світильник зовнішній
	шт
	6
	362-70
	2176-20

	2
	Лампа натрієва 100 Ватт
	шт
	6
	68-35
	410-10

	Л
	Кабель СИП -4 2x16
	м
	320
	
	2144-00

	4
	Кронштейн кріпл.кабелю
	шт
	12
	34-80
	417-60

	5
	Кронштейн кріпл. світильника
	шт
	6
	150-00
	2100-00

	6
	Провід 2x2,5
	м
	12
	2-80
	78-40

	
	ВСЬОГО ПО МАТЕРІАЛАМ
	
	
	
	11367-08

	
	пдв
	
	
	
	2273-42

	
	РАЗОМ 3 ПДВ
	
	
	
	13640-50

	
	Встановлення 6 опор за рахунок підприємця
	
	
	
	

	
	РОБОЧА СИЛА
	
	
	
	

	1
	Підвішування проводів
	м
	320
	
	

	2
	Установлення світильників
	ПГГ
	14
	
	

	3
	Робота авто вишки
	Год.
	16
	94-00
	1504-00

	
	
	
	
	
	


	№№ П.п
	Найменування матеріалів та робіт
	Один, виміру
	Кіль​кість
	ціна
	сума

	
	МАТЕРІАЛИ
	
	
	
	

	1
	Світильник зовнішній
	шт
	в
	362-70
	2901-60

	2
	Лампа натрієва 100 Ватт
	шт
	8
	68-35
	546-80

	э
	Кабель СИП-4 2x16
	м
	гг\г\

оии
	6-70
	4020-00

	4
	Кронштейн кріпл.кабелю
	шт
	20
	34-80
	696-00

	5
	Кронштейн кріпл. світильника
	шт
	8
	150-00
	1200-00

	6
	Провід 2x2,5
	м
	16
	2-80
	44-80

	7
	Шафа обліку та керування з двозонним електронним програмованим лічильником
	шт
	1
	1500-00
	1500-00

	
	ВСЬОГО ПО МАТЕРІАЛАМ
	
	
	
	10909-20

	
	пдв
	
	
	
	2181-84

	
	РАЗОМ 3 ПДВ
	
	
	
	13091-04

	
	
	
	
	
	

	
	РОБОЧА СИЛА
	
	
	
	

	1
	Підвішування проводів
	м
	600
	
	

	2
	Установлення світильників
	шт
	8
	
	

	3
	Монтаж та підключення шаф управління
	шт
	1
	
	

	л

ч
	Робота авто вишки
	Год.
	16
	П А ґ\ґ\

УЧ-ОО
	1504-00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


_1439896052.doc


�












