[image: image1.wmf][image: image1.wmf]
КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я


               25.08.2011 р.      №    259-VІ                        10  сесія    6    скликання

Про Програму реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства міста Козятина на 2011-2015 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою виконання  у 2011-2015 роках вимог Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства 2009-2014 роки», беручи до уваги актуальність питань реформування  житлово-комунальної галузі міста, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Козятина на 2011-2015 роки ( далі – Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню (Холковський П. А.) при формуванні бюджетів 
міста на 2011-2015 роки передбачити кошти на реалізацію Програми.

3.  Виконавцями Програми визначити управління житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій, управління містобудування та архітектури,  фінансове управління та комунальні підприємства міста.
4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань роботи  житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, надзвичайних ситуацій, охорони довкілля та підприємницької діяльності (Кропива Ф.Т.).

Міський голова                                                О.Гвелесіані

                                                                                                                        Додаток

                                                                                                              до рішення  10 сесії

                                                                                             6         скликання 

                                                                                                           від 25.08.2011 р. №  259-VI 
П Р О Г Р А М А

реформування та розвитку житлово-комунального господарства

міста Козятина на 2011-2015 роки 

        Програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Козятина  на 2011-2015 роки (далі - Програма) розроблено на виконання вимог Закону України „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки ” та відповідно до Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2015 року, одним з основних пріоритетів якої  визначено реформування житлово-комунального господарства, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення міста, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.
I. Сучасний стан житлово-комунального господарства міста
Житлово-комунальне господарство – це важлива соціальна галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у місті. 

Житлово-комунальне господарство є найбільш технічно відсталою галуззю економіки з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися.

       Дійшов критичної межі технічний стан мереж і споруд. Планово –попереджувальний ремонт поступився місцем аварійно-відбудовним роботам. Постійно погіршується стан житлового фонду. На межі повної зупинки перебуває ліфтове господарство.
       Фінансовий результат діяльності підприємств галузі залишається збитковим (за 2010 рік збитки сягнули 2818,5 тис. грн.., I квартал 2011 року – 1483,7 тис. грн..) кредиторська заборгованість станом на 01.06.2011 року становить 9573,0 тис. грн. та перевищує дебіторську ( 4512,0   тис. грн.) на 5061,0 тис. грн..

         Головними причинам збитковості підприємств залишаються заборгованість споживачів за спожиті житлово-комунальні послуги, повільне відшкодування з державного бюджету пільг, передбачених законодавством для окремих категорій населення, випереджаюче зростання цін на товари і матеріали, вкрай застаріла матеріально-технічна база та невідповідність діючих тарифів фактичній  собівартості житлово-комунальних послуг.

         Незадовільний фінансовий стан підприємств призводить до того, що технічний стан галузі погіршується, основні фонди та обладнання потребують оновлення.

Житлове господарство
        Житловий фонд, який перебуває в комунальній власності міста, станом на 01.01.11 складається з 219 будинків, загальною площею 266,9 тис.кв.м,., 5174 квартир, з яких приватизовано - 4637 або 89,4%. Спостерігається тенденція старіння житлового фонду. Крім того, з року в рік житловий фонд будинків перших масових серій (60-70-х років забудови) фізично зношується та має незадовільний технічний стан і низькі експлуатаційні якості.
           Фактично кожний третій будинок в місті, а також внутрішньо будинкові мережі тепло-, водопостачання і каналізації, потребують заміни або капітального, (поточного) ремонтів із застосуванням сучасних технологій, нових матеріалів та обладнання.

       На сьогоднішній день в житловому фонді є в наявності та експлуатується 18 ліфтів. Обсяги робіт по модернізації морально застарілих і фізично зношених ліфтів, які виконуються в останні роки недостатні, оскільки з кожним роком кількість ліфтів, що відпрацювали встановлений термін експлуатації збільшується. На даний час  у комунальній власності міста  9  ліфтів відпрацювали нормативний термін експлуатації – 25 років. Їм проведено капітальний ремонт і подовжено термін експлуатації.  

    Житловий фонд обладнано:


- водопроводом

                  94,0%

 
- каналізацією

                  92,0%


 33 будинки  мають централізоване опалення. У дворах старої забудови розташовано 24 дворових туалетів. 
          На капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності з міського бюджету було виділено: у 2008 році – 52,6 тис.грн., з них 28,8 тис.грн (ліфти), у 2009 році – 160 тис.грн. (ліфти), у 2010 році – 240 тис. грн..(ліфти), у 2011 році – 209,2 тис. грн..(ліфти).
Але цих коштів недостатньо для вирішення всіх проблем, у зв’язку з великою потребою в капітальному ремонті  покрівель, систем опалення, мереж водопроводу і каналізації, сходів, балконів.    



На сьогодні потребують невідкладного ремонту покрівлі в 13 будинках,  ремонту будинкових мереж водопостачання – 33 будинки., ремонту фасадів – 9 будинків.
              На момент створення Програми у м. Козятин створено 15 ОСББ.
Благоустрій та санітарна очистка

Санітарний стан та благоустрій м. Козятина визначено Правилами благоустрою та утримання територій міста Козятина,  які діють в місті з серпня 2003 року і потребують суттєвого вдосконалення.
Усі відходи, які утворюються в місті, захоронюються на міському звалищі ТПВ.

Звалище було засновано в 1987 році і  має загальну площу 4,52  га і є єдиним звалищем, що обслуговує місто Козятин. Експлуатує звалище ТПВ комунальне підприємство «Будтеплосервіс». 

Середньорічна кількість твердих побутових відходів, що потрапляють на звалище, за останні роки складала близько 53 тис. м3, загальна кількість ТПВ, зібраних на звалищі з часу його існування, оцінюється приблизно у 905 тис Серед нагальних проблем звалища ТПВ – відсутність електрозабезпечення. 

Звалище твердих побутових відходів працює в режимі перевантаження і на якому виникають постійні пожежі. 

           Парк сміттєвозів комунальної власності становить 5 одиниць, їх зношеність становить до 70%. З метою належного утримання об’єктів комунального господарства, задоволення потреб мешканців міста, необхідне придбання техніки, у т.ч.  одиниць транспорту:

- трактор ЮМЗ         – 1 од.;

- сміттєвоз                 – 1 од.;

- каток дорожній       – 1 од.;

- посипочна машина – 1 од;

- поливально-миюча машина   - 1 од.
На розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами, придбання контейнерів і автомобілів на 2010-2014 роки потрібно 422,0 тис.грн. 
В місті відсутня необхідна кількість контейнерів для збору сміття. Відсутні контейнери для роздільного збору твердих побутових відходів.

          Індикатором критеріїв сприятливого для життєдіяльності людини навколишнього середовища є стан так званих «зелених легенів міста».


Загальна площа зелених насаджень в м. Козятині складає 86,5 га. 

Переважними породами дерев у місті є акація, клен, шовковиця, тополя, горіх волоський, ясен, каштан кінський, липа дрібнолиста.  На теперішній час сфера утримання зелених насаджень – це важлива соціальна галузь, з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися. Однією із проблем являється хвороба каштанів. Для вирішення питань поводження з зеленими насадженнями  планується розробити проект програми «Зелене місто», мета програми – координація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб’єктів господарювання та активізація населення до озеленення міста та створення умов, що сприятимуть забезпеченню чистоти навколишнього середовища для теперішніх і наступних  поколінь. 

На території міста розташовано 1 парк і 1 сквер загальною площею 4,27 га. 

Роботи по догляду, утриманню, санітарному очищенню виконуються КП «Відродження» на замовлення управління житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій. 
           В  Козятині не проводяться роботи по інвентаризації зелених насаджень.


Для підтримки та покращання стану наших «зелених легенів»,  необхідно витрачати близько 150,0 тис. грн.. на рік. 

У місті Козятині нараховується 147 вулиць. Загальна протяжність доріг складає 82,8 км, у тому числі з твердим покриттям – 52,9 км, з ґрунтовим –   29,9 км. На території міста розташовано 350 дорожніх знаків.  В умовах різкого збільшення інтенсивності дорожнього руху, переважна більшість міських доріг непридатна для комфортного та безпечного руху. Коштів, які передбачаються на утримання і ремонт вулично-дорожньої мережі, ледве вистачає на проведення першочергових робіт у центральній частині міста.

     Поряд з цим є проблема, яка потребує нагального вирішення, це реконструкція каналізаційної насосної станції з мережами по Довженко,105 в м. Козятин. Проектна документація розроблена (кошти місцевого бюджету) у 2007 році проектно-вишукувальним інститутом по проектуванню об’єктів водогосподарського будівництва «Вінницяводпроект» (позначення: 012-07/П ГІП Зозуля А. Р.) та отримала позитивний висновок Вінницького експертного центру в 2009 році.

         Вартість проекту складає в цінах 2009 року  1496,0 тис. грн.., міська рада не має можливості провести реконструкцію за кошти міського бюджету. На неодноразові звернення до Вінницької обласної державної адміністрації про фінансування даних робіт з державного бюджету питання залишилось без розгляду.

  В місті Козятині мережі зовнішнього  освітлення знаходяться на балансі комунального підприємства «Будтеплосервіс». Роботи з відновлення і обслуговування мереж виконуються відповідно до плану з урахуванням приписів МРВ ВДАІ УМВС України в Вінницькій області, скарг та заяв громадян міста. 
З метою економії споживання електричної енергії вишукуються можливості максимального забезпечення світлової активності світильників. Для цього використовуються світильники з енергоефективними лампами, які за своїми світловими характеристиками міцніші по світловому потоку та економніші за споживанням електроенергії. На сьогодні необхідно замінити 99 застарілих енергоємних світильників на сучасні енергозберігаючі. Це вулиця Склярова, Мічуріна, Вінниченка, Леніна,Петровського, І. Франко, Космонавтів, Суворова. Заміна світильників дає можливість економити електроенергії 14,6 кВт/год. Для проведення робіт з освітлення вулиць необхідно: Гоголя – 700 метрів кабелю та 7 світильників, Грушевського – 700 метрів кабелю та 8 світильників, Харківська – 120 метрів кабелю та 4 світильники.  По технічним вимогам в даний час передбачено підвішування лише кабелю СІП 2х16, в виключних випадках кабель А-16. Прокладання освітлювальних ліній кабелем СІП 2х16 значно зменшує вірогідність (захлести, перенапруга) виходу з ладу освітлювальних приладів та щитів обліку. Загальна потреба в матеріалах на вказані роботи складає більше 120,0 тис.грн.
Теплопостачання                   

         Теплопостачання міста забезпечувало КП «Будтеплосервіс».  Комунальне підприємство “Будтеплосервіс” надавало послуги з теплопостачання для населення та інших споживачів м. Козятин. Теплопостачання по місту Козятин забезпечувало 7 котелень, які працюють на газоподібному паливі, що зумовлює залежність фінансово-господарської діяльності підприємства від рівня цін на такий вид енергоносіїв. Кожна із 7 котелень  опалювала окрему бюджетну установу та групу близько розташованих житлових будинків, або окрему групу житлових будинків. Сумарна потужність котелень станом на 01.01.2011 року становить 29,38 Гкал/год., а протяжність теплових мереж у двотрубному вимірі -  13,76 км.

         Значна частина  теплових мереж  замортизовані і потребують заміни.

        За  сезон 2010-2011 рік комунальне підприємство  «Будтеплосервіс» виробило теплової енергії 20897 Гкал і надало споживачам теплової енергії 18099 Гкал.  Втрати на теплових мережах склали в цей опалювальний сезон 1401 Гкал.        

  З проданої теплової енергії було використано:       (Гкал.)

	
	2009-2010 рік
	2010-2011 р.

	населення
	7162
	4849

	бюджетні установи
	6417
	10751

	госпрозрахункові підприємства
	3192
	2499


      Кількість споживачів (населення) з 1206 абонентів в 2009 році зменшилась до 665 в опалювальному сезоні 2010-2011 роках.

        Собівартість   1 Гкал тепла в I кв.2011 року склала 452,4 грн.  і зросла в порівнянні з 2009 роком на 41%. 

         Згідно фінансового аналізу результатів по теплу в розрізі котелень за I кв.2011  року  всі котельні збиткові. Збиток склав за 2010 рік 2180,3 тис грн., а за I кв.2011  - 1150,9 тис. грн.

II. Мета програми та  шляхи реформування житлово-комунального господарства міста

          Мета Програми полягає у забезпеченні реалізації “Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки” і спрямована на розв’язання проблем житлово-комунального господарства міста, припинення збиткової роботи підприємств галузі,забезпечення споживачів послугами необхідного рівня та якості, відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів. 
Реформування галузі слід проводити з урахуванням інтересів кожної конкретної людини та передбачає широке роз’яснення процесу і результатів реформ.

Для виконання поставлених завдань необхідно розробити механізми стимулювання створення ОСББ, як ефективної власності житла, сприяти розвитку конкурентного середовища на ринку ЖКГ, залученню в міське господарство інвестиційних надходжень для вирішення проблемних питань. 
Для досягнення мети реформування галузі необхідно вирішити питання щодо:

· підвищення якості житлово-комунальних послуг;

· створення умов для розвитку, оновлення та ефективного функціонування всіх об’єктів житлово-комунального господарства міста;

· створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств
житлово-комунального господарства, залучення інвестиційних
     ресурсів з метою їх технічного переоснащення та розвитку 
     комунальної інфраструктури;

· переходу до економічно обґрунтованих цін та тарифів за користування житлом та комунальними послугами; 

· відшкодування в повному обсязі різниці між встановленими цінами на житлово-комунальні послуги і вартістю їх виробництва

· підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків
III. Основні завдання  Програми та засоби, необхідні для її виконання

1.Основними завданнями Програми є:

· забезпечення можливості розв’язання громадою міста Козятина житлових проблем;

· стимулювання створення об’єднань багатоквартирних будинків, як ефективного власника житла

· створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження;

· підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для раціонального використання та економного витрачання енергоресурсів;

· стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;

· мінімізації техногенного впливу галузі на навколишнє середовище і людину в цілому;

· поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою;

· стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої активності суб’єктів господарювання;

· підвищення енергоефективності галузі шляхом зменшення обсягів втрат паливно-енергетичних ресурсів, зниження енергоємності виробництва окремих видів продукції (послуг);

· розроблення прозорого механізму формування цін і тарифів на продукцію та послуги підприємств, що проводять діяльність у житлово-комунальній сфері;

· створення конкурентного середовища на ринку надання житлово-комунальних послуг, шляхом проведення конкурсів;

IV. Інституціональне забезпечення виконання завдань Програми

    Інституціональне забезпечення виконання завдань Програми включає такі заходи: 
· посилення функцій та відповідальності органів місцевого самоврядування щодо модернізації житлово-комунальної інфраструктури, регулювання, гарантування надійності, ефективності, високої якості та економічно обґрунтованої вартості житлово-комунальних послуг;
· посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та якість обслуговування житла шляхом стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку;
· щорічне розроблення та затвердження заходів щодо реалізації Програми з визначенням очікуваного результату впровадження, відповідальних за виконання, термінів виконання, вартості, а також обсягів бюджетного фінансування.
  Інституціональні заходи виконання Програми наведено у додатку 1 до Програми.
V. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання завдань Програми

         1. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання завдань Програми передбачає:

- взяття участі у розробці проектів нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства;

- впровадження новітніх технологій і обладнання, необхідних для технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

- проведення прогнозно-аналітичних розрахунків для визначення потреб населення міста у житлі та об’єктах житлово-комунальної інфраструктури на середньо- та довгострокову перспективу;

- впровадження системи забезпечення населення міста високоякісною  питною водою шляхом створення комунального підприємства та передачею водопровідних мереж  у власність міської ради;

- запровадження моніторингу нових зразків техніки та обладнання для забезпечення потреб житлово-комунального господарства міста;

- проведення соціологічних досліджень серед населення щодо реформування житлово-комунального господарства, вивчення громадської думки стосовно пріоритетів такого реформування;

- удосконалення методологічних засад моніторингу стану галузі (статистичні спостереження, вивчення громадської думки, експертна оцінка);

        2. Заходи  щодо нормативно-правового та науково-технічного забезпечення виконання завдань Програми

Завданням реформування житлово-комунального господарства є забезпечення участі на ринку житлово-комунальних послуг підприємств усіх форм власності, а також пристосування до ринкових умов підприємств комунальної власності.

Основні напрями реформування житлового господарства м. Козятина

З метою забезпечення сталої роботи комунального підприємства, що обслуговує житловий фонд та поліпшення технічного стану житлового фонду необхідно:

- збільшити обсяги робіт з капітального ремонту житлових будинків;

- покращити технічний стан ліфтового господарства  та забезпечити його безпечне функціонування шляхом модернізації;

- збільшити обсяги робіт з обслуговування і ремонту житла із застосуванням новітніх технологій і матеріалів;

Реформування відносин у сфері житлового господарства здійснюється шляхом:

- створення ефективного власника житла, тобто об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.(вул. Перемоги, 6; вул. Леніна, 13; вул. Катукова, 29) з призначенням відповідальної особи, яка буде займатись розробкою документації. З метою залучення мешканців до участі в управлінні та утриманні не тільки власної квартири, а і будинку або групи будинків в цілому, як перехідний етап до створення ОСББ, запровадження практики визначення старших по будинках. 

Основні напрями реформування водопровідно-каналізаційного господарства м. Козятина

             Місто Козятин немає  в комунальній власності підприємства, яке б забезпечувало населення і підприємства питною водою та водовідведенням.  Цю функцію виконує підприємство залізничного транспорту – будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 2. На сьогоднішній день забезпечення питною водою мешканців міста Козятина є незадовільним. Система водопостачання міста створена більш, ніж 100 років тому. В 1962-1965 роках була проведена реконструкція очисних споруд питної води, у 1978-1980 роках – очисних споруд стічних вод, і з того часу більше ніяких значних ремонтів системи водопостачання не проводилось.  Козятинська міська рада неодноразово зверталась до керівництва Південно-Західної залізниці щодо вирішення питання передачі об’єктів водопостачання та водовідведення міста Козятина у власність територіальної громади міста.

            Таким чином, основними напрямами реформування водопровідно – каналізаційного господарства міста є:

· передача об’єктів водопостачання та водовідведення міста у власність територіальної громади міста та створення комунального підприємства;

· проведення розподілу зон розмежування між комунальними мережами  і мережами БМЕУ-2;

· будівництво водогону.

Основні напрями реформування теплопостачання  м. Козятина

Як показує досвід та техніко-економічні обґрунтування, подальше надання послуг населенню з використанням централізованих джерел теплопостачання в місті Козятин  - є недоцільним та економічно неефективним.

Причинами  існуючої ситуації є:

· значний фізичний та моральний знос теплогенеруючого обладнання, його низький ККД;

· великі непродуктивні втрати та витрати теплової енергії в теплових мережах, в зв’язку із їх значною зношеністю;

· відсутність фінансових можливостей у  комунального підприємства та міської ради щодо відновлення основних фондів;

· зменшення приєднаного теплового навантаження внаслідок від’єднання квартир житлового фонду від систем централізованого теплопостачання, через значну їх вартість у порівнянні з теплом, яке отримується від індивідуальних джерел теплової енергії.

      Об’єктивно існуючі факти змушують:

· відмовитись від опалення житлового фонду за допомогою централізованих джерел теплопостачання та обладнати багатоповерховий житловий фонд системами індивідуального опалення;

· перевести будівлі соціальної сфери і комунальної власності системами автономного теплопостачання. 

· заслухати  інформацію підрядчика про хід виконання робіт по тепло забезпеченню об’єктів соціальної сфери.
Основні напрями реформування благоустрою  м. Козятина
     Для забезпечення сталої роботи підприємств, належної якості послуг, ефективного використання енергетичних ресурсів, технічного переоснащення підприємств у 2011-2015 роках пропонується виконати комплекс заходів у сфері благоустрою:

· збільшення обсягу робіт з благоустрою території міста;

· модернізація мереж зовнішнього освітлення міста;

· реконструкція та ремонт доріг міста з улаштуванням «карманів» біля автобусних зупинок;

· улаштування нових та розширення існуючих тротуарів,пішохідних та велосипедних доріжок;

· встановлення світлофорів;

· реалізація заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами міста на 2011-2015 роки, в тому числі:

· будівництво контейнерних майданчиків;

· облаштування та ремонт існуючих контейнерних майданчиків;

· придбання спецавтотранспорту для збору твердих побутових відходів;

· перехід на роздільний збір ТПВ та контейнерний вивіз сміття, придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ;

· переробка сміття на полігоні ТПВ;

· створення дієвої системи контролю за дотриманням правил благоустрою в місті.
VI. Організаційне забезпечення та проведення моніторингу виконання завдань програми

        З метою аналізу стану реалізації Програми, контролю за виконанням заходів, досягнутими результатами, збір, обсяги  виконаних робіт, підготовка інформації для оприлюднення в ЗМІ з метою інформування громадян про стан реалізації Програми покласти на Управління житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій  міської ради.


Щорічний аналітичний звіт за результатами моніторингу буде розглядуватися та затверджуватися міською радою у встановлені терміни. 

Джерелами інформаційного забезпечення, необхідними для збору та формування електронних баз даних, проведення аналізу реалізації Програми, є статистична звітність, оперативна інформація підприємств, результати спеціальних досліджень. 

Моніторинг виконання Програми здійснюється з метою своєчасного відслідковування та коригування відхилень у реалізації Програми. Моніторинг спрямовано на оцінку результатів реалізації Програми щодо ступеня їх відповідності очікуваним наслідкам, державній політиці у сфері житлово-комунального господарства та обраним напрямам реалізації головної мети.

Результати моніторингу оприлюднюються в засобах масової інформації у встановленому порядку. 

. VII. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми
           Фінансування програми планується здійснювати за рахунок коштів:

          -  державного бюджету, передбачених на реалізацію Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства; 


-  місцевого бюджету та підприємств комунального господарства;


-  передачі об’єктів житлово-комунального господарства в управління, оренду, концесію;


- обласного бюджету, за умови співфінансування з місцевого бюджету; 


- переходу до економічно обґрунтованих тарифів для всіх категорій споживачів житлово-комунальних послуг; 

          - інвестицій;

          - в окремих випадках за рішенням виконавчого комітету та сесії міської ради надавати комунальним підприємствам кошти на покриття збитків за фінансовими результатами діяльності ( для виплати заборгованості по заробітній платі з метою зняття соціальної напруги ).

Щорічні обсяги фінансування програми встановлюються при формуванні державного та місцевого бюджетів, з урахуванням їх реальної можливості.

Управління житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій міської ради щороку за підсумками  попереднього року та з урахуванням можливостей їх фінансування розробляють та затверджують заходи щодо реалізації Програми, з визначенням очікуваного результату впровадження, відповідальних за виконання, термінів виконання.

VIII. Контроль за виконанням Програми
        Контроль за виконанням Програми покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, на постійну депутатську комісію з питань роботи  житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, надзвичайних ситуацій, охорони довкілля та підприємницької діяльності, через управління житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.
IX.Очікувані результати.
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики в сфері житлово-комунального господарства;

- надання якісних житлово-комунальних послуг відповідно до вимог їх якості;

- прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;
- обґрунтованість та прозорість умов реалізації дотаційної політики державою стосовно малозабезпечених верств населення;

- захист прав споживачів, їх  своєчасне інформування з питань своїх прав та обов’язків;

- поліпшення якості життя населення в результаті забезпечення їх якісними житлово-комунальними послугами;

- зменшення протягом чотирьох років обсягів використання енергоресурсів у комунальній енергетиці по житлових будівлях до 15%;

- технічне переоснащення підприємств комунального господарства та розвиток комунальної інфраструктури;

- зниження до рівня експлуатаційної безпеки зношеності житлового фонду та основних фондів житлово-комунального господарства;

- приведення витрат і втрат під час виробництва житлово-комунальних послуг у відповідність з вимогами європейських стандартів;

- створення протягом чотирьох років конкурентного середовища на ринку житлових послуг, зокрема запровадження нових форм управління житлом. 
Секретар ради                                                   Д.Нікіфоров
                                                                                                            Додаток 1
                                                                                                                 до Програми реформування і

розвитку житлово-комунального

                                                                                                                 господарства міста Козятина

                                                                                                                       на 2011-2015 роки затвердженої

                                                                                                               рішенням сесії міської ради

                                                                                                                     від   25.08.2011 р. №    259-VІ
Заходи  щодо інституціонального та організаційного виконання завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Козятин на 2011 – 2015 роки

	№ п/п
	Зміст заходу
	Відповідальні виконавці
	Термін виконання

	1. Реалізація державної житлової політики, створення розвитку конкурентного середовища на ринку обслуговування житла.

	
	Запровадження моніторингу ринку житла та житлових послуг
	УЖКГ та НС, виконком міської ради
	2011

	
	Запровадження моніторингу ветхих об’єктів житла і комунального господарства
	УЖКГ та НС, виконком міської ради
	2011

	
	Організація навчання з питань утворення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і управління житловим фондом
	УЖКГ та НС, виконком міської ради
	2011

	
	Організація ведення обліку громадян, які користуються правом на соціальне житло і перебувають  у черзі на його отримання
	УЖКГ та НС, виконком міської ради
	постійно

	2. Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово- комунального господарства

	
	Проведення громадських слухань, круглих столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг 
	Виконком міської ради
	2011-2015

	
	Підготовка матеріалів для засобів масової інформації з метою висвітлення комунальних потреб
	УЖКГ та НС, виконком міської ради
	2011-2015

	
	Запровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем для організації спілкування з населенням з питань житлово-комунального господарства та житлової політики
	УЖКГ та НС, виконком міської ради


	2011-2015

	
	Створення інспекції з благоустрою міста
	виконком міської ради
	2011

	3. Розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг

	
	Здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії,постачання теплової енергії 
	УЖКГ та НС, виконком міської ради
	2011

	
	Запровадження моніторингу якості питної води
	УЖКГ та НС, виконком міської ради
	2011

	
	Проведення інвентаризації основних засобів комунальних підприємств
	УЖКГ та НС, виконком міської ради, відділ майнових ресурсів
	2011-2012

	4. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг.

	
	Впровадження пілотних проектів з переведення підприємств житлово-комунального господарства на альтернативні джерела енергії та види палива
	УЖКГ та НС, виконком міської ради
	2011

	5.Фінансування заходів щодо реформування житлово-комунального господарства міста на 2011-2015 роки.

	
	Під час підготовки місцевих бюджетів передбачати фінансування заходів щодо реформування житлово-комунального господарства міста на 2011-2015 роки.
	Фінансове управління, виконком міської ради
	постійно


Секретар ради                                         Д.Нікіфоров

Додаток 2
                                                                                                                                до Програми реформування і

                                                                                                                                       розвитку житлово-комунального

                                                                                                                               господарства міста Козятина

                                                                                                                                     на 2011-2015 роки затвердженої

                                                                                                                             рішенням сесії міської ради

                                                                                                                                  від   25.08.2011 р. №    259-VІ
Основні очікувані результати

виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального

господарства м. Козятин на 2011-2015 роки

	
	Найменування показника
	Одиниця виміру
	Роки

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	I. Створення системи  ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг

	1.
	Загальна кількість утворених ОСББ або інших форм самоорганізації населення (станом на кінець року)
	об'єднання
	17
	25
	35
	40


	55

	2.
	Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що обслуговується ОСББ або іншими формами самоорганізації населення
	відсоток
	11
	19
	36
	42
	54


	II. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства та потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг

	

	3.
	Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що перебуває в управлінні комунальних підприємств
	відсоток
	85
	75
	55
	49
	40

	III. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства
	

	4.
	Рівень оплати населенням послуг з:
	
	
	
	
	
	

	
	централізованого теплопостачання;
	відсоток
	83
	
	
	
	

	
	утримання будинків, споруд і прибудинкової території;
	відсоток
	95
	98
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Рівень відшкодування доходами витрат операційної діяльності підприємств з виробництва та надання послуг:
	
	
	
	
	
	

	
	централізованого теплопостачання;
	відсоток
	100
	100
	
	
	

	
	утримання будинків, споруд і прибудинкової території;
	відсоток
	95
	100
	100
	100
	100

	IV.Технічне переоснащення житлово-комунального господарства
	

	6.
	Частка ветхих і аварійних об’єктів житлового фонду
	відсоток
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0

	7.
	Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла
	кг/Гкал
	163
	150
	145
	140
	140

	8.
	У сфері благоустрою:
	
	
	
	
	
	

	
	протяжність реконструйованих вулиць міста;
	км
	0,8
	1,5
	1,9
	2,0
	1,5

	
	протяжність переоснащених мереж зовнішнього освітлення вулиць міста;
	км
	1,95
	2,1
	2,5
	2,5
	2,8

	
	кількість обладнаних дитячих майданчиків у місті
	дитячий майданчик
	3
	3
	3
	3
	3

	
	кількість нових сміттєвозів
	сміттєвоз
	1
	1
	1
	1
	1

	
	кількість нових контейнерів для вивезення сміття
	контейнерів
	10
	30
	35
	35
	35


Секретар ради                                                   Д.Нікіфоров
                                                                                                      Додаток З
                                                                                 до Програми реформування і розвитку житлово- 

                                                                             комунального господарства міста Козятина на
                                                                               2011-2015 роки затвердженої рішенням 10 сесії 
                                                               6 скликання № 259-VI від 25.08.2011 р.
Перспективний план

 ремонту дорожнього покриття вулиць міста на період 2011-2015 роки

	№
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Обсяг фінансування

тис. грн.
	Виконавці

	
	Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки руху на міських автомобільних дорогах

	1
	Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста:

	
	вул. Шевченка

вул. Грушевського

вул. Стуса


	2011
	380,0
	тендер

	
	вул. Лермонтова (схил)

вул. Черняхівського (схил)

вул. Грибна

вул. Мічуріна

вул. Стуса


	2012
	
	

	
	вул. Гоголя

вул. Суворова

вул. О. Кошового


	2013
	
	

	
	вул. Бесарабова

вул. Бабаджаняна

вул. Ак. Павлова

пр. Лікарняний


	2014
	
	

	
	вул. Пархоменко

вул. Б. Хмельницького

вул. Гоголя

вул. Горького

вул. Тельмана

вул. Чкалова


	2015
	
	

	2
	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста:


	
	вул. 8 Гвардійська

вул. Червоноармійська

вул. О. Довженко

вул. П. Орлика

вул. Куликівського

вул. Леніна

вул. Матросова
	2011
	291,0
	МПП «Дружба»

	
	вул. Грушевського

вул. Комсомольська

вул. К. Цеткін

вул. 1Травня

вул. Кірова від пров. Лісового до Б. Казарми


	
	
	МПП «Дружба»

	
	вул. 8 Гвардійська

вул. Грушевського

вул. Червоноармійська

вул. О. Довженко

вул. П. Орлика

вул. Куликівського

вул. Леніна

вул. Щорса

вул. Петровського

вул. Підгорбунського

вул. Катукова

вул. Кондрацького

вул. Корольова

вул. Лисенка


	2012
	
	УЖКГ та НС

	
	вул. 8 Гвардійська

вул. Грушевського

вул. Червоноармійська

вул. О. Довженко

вул. П. Орлика

вул. Куликівського

вул. Леніна

вул. Боженка

вул. Васьковського

вул. Стуса

вул. Дружби

вул. О. Кошового

вул. Островського

вул. Перемоги

вул. Склярова

вул. І. Франко

пр. Колгоспний

вул. Винниченка


	2013
	
	УЖКГ та НС

	
	вул. 8 Гвардійська

вул. Грушевського

вул. Червоноармійська

вул. О. Довженко

вул. П. Орлика

вул. Куликівського

вул. Леніна

вул. Тельмана

вул. Ак. Павлова

вул. Депутатська

пр. Кузнєчний

вул. Мічуріна

вул. Пролетарська

вул. Сербіна

вул. Сєдова

вул. Кривоноса


	2014
	
	УЖКГ та НС

	
	вул. 8 Гвардійська

вул. Грушевського

вул. Червоноармійська

вул. О. Довженко

вул. П. Орлика

вул. Куликівського

вул. Леніна

вул. Шевченка

вул. Валдаєвська

вул. Ціалковського


	2015
	
	УЖКГ та НС

	3
	Грейдування та відсипка доріг з ґрунтовим покриттям вулиць міста:


	
	вул. Бойко

вул. Суворова

вул. Космонавтів

вул. Петровського

вул. Ватутіна

вул. Мічуріна (від №20 до кінця)
	2011
	24,436
	КП «Відродження»

	
	вул. Осипенко

вул. Пролетарська

вул. Матросова

вул. Сєдова

вул. Пархоменко

пр. Водопровідний
	
	18,679
	КП «Відродження»

	
	вул. Трудова

вул. Гагаріна

вул. Санаторна

вул. Радянська

вул. Менделєєва

вул. Крилова

вул. Л. Українки

вул. Кірова

вул. Московська

пр. Лісовий

пр. Депутатський

пр. Кірова

пр.Тихий
	
	
	

	
	вул. Грибна

пр. Гоголя

вул. Гоголя

вул. Некрасова

пр. Богуна

вул. Лятошинського

вул. Ватутіна

пр. Валдаєвський

пр. Ватутіна

пр. Ак. Павлова

вул. Зелена

вул. Баженова

пр. Береговий

вул. Свердлова

пр. Свердлова

пр. Інтернатський

вул. Маяковського

пр. Матросова


	2012
	
	УЖКГ та НС

	
	пр. Веселий

вул. Прорізна

пр. Заводський

вул. Бабаджаняна

вул. Кривошеїна

вул. Горького

вул. Д. Нечая

вул. 9 Січня

пр. 9 Січня

пр. Аптечний

вул. Сокілецька

пр. Таращанський

вул. Толстого

вул. Шевченка

пр. Шевченка

пр. Вишневий

вул. Ломоносова

пр. Луговий


	2013
	
	УЖКГ та НС

	
	вул. З. Космодемянської

пр. Тупіковий

пр. Чапаєва

вул. Чехова

пр. Червоноармійський

вул. Черняхівського

пр. Шмідта

вул. Фрунзе

пр. Фрунзе

пр. Горького

пр. Толстого

вул. Дзержинського

пр. Мічуріна

пр. Морський

пр. Бушилова

пр. Новий

пр. Клубний

вул. Комарова

вул. Леонтовича


	2014
	
	УЖКГ та НС

	
	вул. Орджонікідзе

пр. Орджонікідзе

пр. Островського

вул. Павленка

вул. Папаніна

вул. Пархоменко

пр. Пархоменко

пр. Партизанський

пр. Перемоги

пр. Піонерський

вул. Пролетарська

вул. Пушкіна

пр. Пролетарський

вул. Радянська

пр. Сербіна

вул. Жукова

вул. Коцюбинського

пр. Крайній

вул. Кутузова
	2015
	
	УЖКГ та НС

	4
	Встановлення та заміна дорожніх знаків на дорогах загального користування та вулицях міста згідно з вимогами переглянутого ДСТУ 2586-94 "Дорожні знаки"

	
	
	2011
	17,650
	КП «Будтеплосервіс»

Вінницьке КП «СМЕД ОДР»

	
	
	2012-2015
	
	УЖКГ та НС



	5
	Нанесення та поновлення розмітки на проїжджій частині автодоріг та вулиць міста

	
	
	2011
	29,385
	Вінницьке КП «СМЕД ОДР»

	
	
	2012-2015
	
	УЖКГ та НС



	6
	Влаштування та ремонт транспортних бар'єрних огороджень на автомобільних дорогах загального користування та дорогах вулиць міста

	
	
	2011
	17,639
	КП «Будтеплосервіс»

	
	
	2012-2015
	
	УЖКГ та НС



	7
	Улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок

	
	вул. Першотравнева

вул. Грибна

вул. П. Орлика

вул. Білоцерківська

вул. Дружби (з одної сторони)

інші вулиці, по яким рухаються  маршрутні таксі (одна сторона)
	2011-2013
	
	

	
	
	
	
	


Начальник управління житлово-
комунального господарства та
надзвичайних ситуацій                                                         Б.Кузьміч

_1062407205.doc



