
[image: image1.emf]
КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

_04.03.2014___  № _41_  
Про проведення двомісячника з озеленення,  

благоустрою та санітарної очистки міста Козятина

  Відповідно до частини 2 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 22 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, ст.. 15, 31-34 Закону України “Про відходи” на виконання Указу Президента України від 06.08.1998р. № 855/98 “Про День довкілля”, з метою здійснення комплексу заходів з благоустрою та озеленення території міста Козятина, поліпшення естетичного, санітарного стану прибудинкових територій та об(єктів масового перебування та відпочинку населення,   виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести з 15 березня по 15 травня 2014 року двомісячник з озеленення, благоустрою та санітарної очистки  міста Козятина, в ході якого виконати роботи з санітарної очистки, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, облаштування та очистки криниць, висаджування дерев, квітів, багаторічних трав, вапнування бордюрів, дерев, розбивки клумб, впорядкування пам’ятних місць, об(єктів масового перебування та зон відпочинку населення тощо.

2. Провести в період двомісячника санітарно-екологічні суботники з залученням громадськості для здійснення заходів з благоустрою та санітарного очищення території міста в рамках акції “За чисте довкілля”.  

3. Затвердити склад робочої групи з проведення двомісячника згідно з додатком №1.

4. Робочій групі з проведення двомісячника:

  4.1.  Провести організаційну роботу щодо залучення підприємств, установ, організацій, широких верств населення до участі в загальноміських акціях та виконання плану основних організаційно-технічних заходів санітарної очистки та благоустрою міста під час проведення двомісячника згідно додатку №2.

5. Затвердити план закріплення за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями міста ділянок доріг для їх утримання в належному санітарному стані (побілка бордюрів, дерев, прибирання на період двомісячника) згідно додатку №3. 

6. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадкістю (Янковчук Н.А.) довести до відома мешканців міста інформацію про початок проведення двомісячника, забезпечити постійне висвітлення інформації про виконання заходів та результати проведення двомісячника.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, начальника управління житлово-комунального господарства Марченко К.В.

Міський голова                                               О.Гвелесіані

Додаток № 1

до  рішення  виконкому

від  04.03.2014 р. № 41
РОБОЧА ГРУПА

з  проведення двомісячника з озеленення, благоустрою

 та санітарної очистки міста Козятина

	Марченко К.В.


	-  заступник міського голови, начальник управління житлово-комунального господарства  – голова робочої групи

	Комар М.С.
	 -  начальник відділу міського господарства

	
	- керуючий справами виконкому

	Буряченко А.А.
	 - головний редактор міського радіомовлення “Погляд”

	Софіюк М.В.
	- начальник відділу майнових ресурсів

	Гуменюк М.І.
	- директор КП “Відродження”

	Андрушкевич А.Р.
	- завідувач Козятинського лінійного відділу  Жмеринського відокремленого підрозділу державної установи “Лабораторний центр на залізничному транспорті” (за згодою)

	Мудріцький А.В.
	- начальник дільничних інспекторів міста РВ ГУМВС у Вінницькій області (за згодою)

	Огнєва Г.Л.
	- головний спеціаліст з питань торгівлі

	Мацюк Н.С.
	- головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства 

	Проць І.А.
	- головний державний санітарний лікар м Козятин, Козятинського і Погребищенського районів (за згодою)

	Шеремет Н.А.
	- головний спеціаліст відділу екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордону Державної екологічної інспекції у Вінницькій області  (за згодою)


Додаток № 2

до  рішення  виконкому

від  04.03.2014 р. № 41

План

основних організаційно-технічних заходів санітарної очистки та благоустрою міста під час проведення двомісячника

	№ п/п
	Найменування заходів
	Термін виконання 
	Відповідальні виконавці 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Забезпечити ліквідацію неорганізованих звалищ побутових відходів на території міста
	в ході проведення двомісячника
	Комар М.С. (УЖКГ)  

Гуменюк М.І. 

(КП “Відродження”)

	
	· біля заправки БРСМ “Нафта”
	до 31.03.
	Старушок О.В. (дистанція колії)

	
	· вул. О.Кошового
	 до 10.04
	Гуменюк М.І.  
(КП “Відродження”)

	
	· БМЕУ-2
	до 10.04
	Кравець М.В. (БМЕУ-2)

	
	·  Район вул. Корольова
	до 18.04
	Гуменюк М.І.   
(КП “Відродження”)

	
	·  Вул. Винниченка  
	до 15.04
	Гуменюк М.І.   

(КП “Відродження”) та приватні підприємці

	
	· Вул. 1 Травня
	до 21.04
	Гуменюк М.І.  
(КП “Відродження”)

	
	· Вул. Боженка,40
	21.04-05.05
	Гуменюк М.І.  
(КП “Відродження”)

	
	· Район “Водокачки” особливо від СЕС
	до 25.04
	Проць І.А. (районна СЕС)

 Гуменюк М.І.
 (КП “Відродження”)

	
	· Вул. Леніна, Островського (ГРП)
	до 10.05
	 Гуменюк М.І.
 (КП “Відродження”)

	
	· Вул. Червоноармійська, Стуса
	до 08.05
	Гуменюк М.І.   

(КП “Відродження”)

	
	· Вул. Довженка (р. Гуйва)
	до 25.04
	Гуменюк М.І.  

 (КП “Відродження”)

	
	· Ліс біля школи №6
	до 30.04
	Синюшко М.М. (ЗНВК №6)

Гуменюк М.І.     

(КП “Відродження”)

	3.
	Привести в належний санітарний стан кладовища та місця поховання загиблих воїнів, масового розстрілу населення
	до 11.04. 
	 Занюк П.Я. (приватний підприємець)

	4.
	Провести роботу по приведенню в належний санітарний стан смуги відводу дороги по вул. Білоцерківській 
	до 15.05. 
	Комар М.С.(УЖКГ)

 Степанишин Д.В. (райавтодор)

	5.
	Прибрати сквер ім.. Пушкіна
	до 15.04. 
	Гуменюк М.І.    
(КП “Відродження”)
СЗШ №1 

(Юр-Кирилюк  Р.П.)

	6.
	Впорядкувати центральну площу міста  
	до 15.04. 
	Рибінська С.Ф. (відділ культури)

 Гуменюк М.І.   
(КП “Відродження”) 

	7.
	Провести роботи по поновленню зелених насаджень:


	до 15.05. 
	Комар М.С.(УЖКГ)

 Гуменюк М.І.
 (КП “Відродження”)
 Директори ЗНВК

	8.
	Провести роботи по впорядкуванню стадіону “Локомотив”
	до 30.04. 
	начальник (УПСЗН)

Білянець О.А. 

(управління освіти)

Луцюк П.В.(відділ спорту)

Комісаренко Р.Ю. (школа-ліцей)

	9.
	Привести в належний санітарний стан дворові спортивні майданчики 
	до 14.05. 
	 Начальник (УПСЗН)

   (КП “Відродження”)
Луцюк П.В.(відділ спорту)

	10.
	Провести роботи по очистці прибережної смуги р. Гуйви від сміття
	до 15.05 .
	Начальник (УПСЗН)

 Білянець О.А. 

(управління освіти)

Луцюк П.В. (відділ спорту)

Комісаренко Р.Ю.. (школа-ліцей)

	11
	Впорядкувати клумби та квітники міста
	до 30.04. 
	Гуменюк М.І.  

(КП “Відродження”),

установи та організації

	12
	Впорядкувати автобусні зупинки
	до 08.04. 
	Комар М.С. (УЖКГ )

Приватні підприємці, установи, організації

	13
	Провести роботи по санітарній очистці територій підприємств, установ, організацій
	до 30.04. 
	Керівники підприємств, установ, організацій

	14
	Впорядкувати місця поховання загиблих воїнів, інші пам’ятні місця
	до 25.04. 
	Марченко К.В.(УЖКГ )

 Гуменюк М.І.

(КП “Відродження”)

	15
	Впорядкувати полігон для складування твердих побутових відходів, укріпити їх відвалювання та привести в порядок під’їзну дорогу
	до 15.05. 
	 Гуменюк М.І.
(КП “Відродження”) 

	16
	Провести комплекс робіт по санітарній очистці житлових масивів та дворових територій житлового фонду
	до 15.05. 
	Гуменюк М.І.  

(КП “Відродження”)
Марченко К.В.(УЖКГ )

Голови ОСББ,  мешканці будинку

	17
	Провести профілювання доріг вулиць міста з ґрунтовим покриттям
	до 15.05. 
	Комар М.С. (УЖКГ)

 Гуменюк М.І.   

(КП “Відродження”)

	18
	Провести ремонт і заміну дорожніх знаків, огороджень, штучних споруд на дорогах вулиць міста
	до 15.05. 
	Комар М.С.(УЖКГ)

 Гуменюк М.І.
(КП “Відродження”)

	19
	Провести роботи по благоустрою громадських криниць
	до 15.05.
	 Комар М.С.(УЖКГ)

Голови квартальних комітетів

	20
	Провести поточний ремонт фасадів та закріплених прилеглих територій об’єктів торгівлі, офісів, державних та комунальних установ. 
	до 15.05. 
	Установи, організації, приватні підприємці та підприємства

	21
	Забезпечити ліквідацію несанкціонованих складувань будівельних матеріалів на при дворовій території.
	до 15.05. 
	Мацюк Н.С.

(УЖКГ)

Голови квартальних комітетів

	22
	Організувати роботи по очистці водовідвідних канав та русел струмків
	до 12.05. 
	Голови квартальних комітетів, 

Липовецький Г.І. (відділ надзвичайних ситуацій), 

	23
	Організувати роботи по очистці дощових стоків на при дворових територіях
	до 06.05
	            Гуменюк М.І.            (КП “Відродження”)

	24
	Провести роботи по санітарній очистці вздовж залізничної колії
	до 05.05. 
	Підприємства залізничного транспорту

	25
	Провести вирізку молодих кущів  в смузі відводу по вул. Білоцерківська від мосту до перехрестя вул. Щорса
	до 31.03. 
	Гуменюк М.І.

(КП “Відродження”)

	26
	Привести в належний санітарний стан громадські вбиральні
	до 31.03.
	Гуменюк М.І.

(КП Відродження)

директори шкіл, 

керівники ринків ,

начальник залізничного вокзалу, 

керівник автовокзалу,

 (Михайлов В.В.)

керівник МСТ,

Занюк П.Я. (приватний підприємець)


	27
	Виготовити і встановити таблички-покажчики міських вбиралень для орієнтування громадян
	до 31.03.
	Гуменюк М.І.

(КП Відродження)




                                                                                                                     Додаток №3

                                                                                                             до рішення виконкому

                          від  04.03.2014 р. № 41

ПЛАН

закріплення за підприємствами установами, організаціями, приватними підприємцями міста ділянок доріг для їх утримання в належному санітарному стані

( побілка бордюрів, дерев, прибирання на період двомісячника)

1. Вул. Довженко від ДАІ до ВАТ “Агромаш”

Виконують: управління газового господарства ,  РВ УМВС,  ТОВ “Зерно комплекс Сиваш”, приватні підприємці, КП “Відродження” (громадські роботи)

2. Вул. Довженко від ДАІ до залізничного переїзду

Виконують: КП “Відродження” (Гуменюк М.І.), автостанція (Іванов Є.В.).

3.  Вул. Довженко від залізничного переїзду до вул. 8-ма Гвардійська

Виконують: ПАТ “Козятинський м(ясокомбінат” (Зікрань М.М.).

4. Вул. 8-ма Гвардійська від вул. Білоцерківської до вул. Боженка

Виконують: СЗШ №5 (Кронівець Г.Л.), приватні підприємці.

5. Вул. 8-ма Гвардійська від вул. Боженка до пров. Кузнєчного

Виконують: БМЕУ-2 (Кравець М.В.),  відокремлений підрозділ Козятинський загін відомчої воєнізованої охорони  (Гаєвський В.І.), приватні підприємці.

6. Вул. Куликівського від вул. Довженка до вул. Червоноармійська

Виконують:   КП “Відродження” (Гуменюк М.І.), приватні підприємці.

7. Вул. Куликівського від вул. Червоноармійської до вул. Леніна

Виконують: СЗШ №2 ( Кудрявець Є.С.), приватні підприємці

8. Вул. Червоноармійська від вул. Куликівського до пров. Колгоспного

Виконують: цех телекомунікаційних послуг №7 ВФ ВАТ “Укртелеком” (Бохонко  П.В.), цех обслуговування  споживачів (Гузь Т.О.), Козятинська районна стоматологічна поліклініка (Медушевська Л.Г.) та приватні підприємці.

9. Вул. Червоноармійська від пров. Колгоспного до вул. П.Орлика

Виконують: міське споживче товариство (Михайлов В.В.), музична школа (Бригадир Н.І.), приватні підприємці

10. Вул. Червоноармійська від вул. П.Орлика до вул. Стуса, вул. Склярова від вул. Грушевського до водокачки.

Виконують: ВАТ “Козятинхліб” (Цьома І.І.), ЦРЛ (Гуцол  В.Г.),  держсанепідслужба (Проць І.А.), приватні підприємці.  

11. Вул. Героїв Майдану від вул. Мічуріна до вул. П.Орлика

Виконують: Локомотивне депо. 

12. Вул. Героїв Майдану  від вул. Куликівського до вул. Мічуріна

Виконують:  відділкова лікарня ст. Козятин-1 (Кравчук О.М.), приватні підприємці.

13. Вул. Підгорбунського.

Виконують: дистанція колії (Старушок О.В.).

14. Вул. П.Орлика від вул. Винниченка до вул. Грушевського.

Виконують: СЗШ №1 (Юр-Кирилюк Р.П.), міськрайонне управління юстиції (Комар О.С.),  приватні підприємці.

15. Вул. П.Орлика від  вул. Грушевського до вул. Червоноармійської.

Виконують: Державна податкова інспекція (Садовий Г.І.), міськрайонний центр зайнятості (Бокал В.О.), приватні підприємці.

16. Вул. Винниченка від вул. Куликівського до пішохідного мосту

Вик.: відділкова лікарня ст. Козятин-1 (Кравчук О.М.), СЗШ №2 (Кудрявець Є.С.), приватні підприємці.

17. Вул. Винниченка від пішохідного мосту до вул. П.Орлика.

Виконують: вагонне депо (Білан В.В.), приватні підприємці

18. Вул. Васьківського

Виконують: дирекція залізничних перевезень (Буцерога В.К.), дистанція сигналізації та зв’язку (Рєзніков С.О.), приватні підприємці.

19. Вул. Привокзальна включаючи привокзальну площу

Виконують: територіальний відділ матеріально-технічного забезпечення (Гаєвська Л.В.), вокзал ст. Козятин (Ісаков П.В.).

20. Вул. Катукова від вул. Довженка до вул. Зеленої.

Виконують: ПАТ “Козятинський м(ясокомбінат” (Зікрань М.М.)

21. Вул. Катукова від вул. Зеленої до вул. 1 Травня

Виконують: міжрегіональне вище професійне технічне училище залізничного транспорту (Стецюк А.О.), приватні підприємці.

22. Вул. Васьковського.

Виконують: залізнична станція Козятин-1 (Буравський М.Л.)

23. Вул. Грушевського від віл. Мічуріна до вул. Комсомольська.

Виконують: ЦДЮТ (Мельник О.О.), районний територіальний центр        (Матвійчук В.Г.), приватні підприємці

24. Вул. Грушевського від вул. Комсомольської до вул. Склярова.

Виконують: міський ринок “Хлібодар” (Гвелесіані І.О.), приватні підприємці

25. Вул. Дружби, вул. Грибна.

Виконують:  ЗНВК №6 (Синюшко М.М.), квартал. комітет №10 (Бубновська М.К.)

26. Вул. Котовського, вул. Лисенка.

Виконують: КП “Відродження” ( Гуменюк М.І.), школа-ліцей (Комісаренко Р.П.),  приватні підприємці  

27. Вул. Червоноармійська (навпроти магазину “Ромашка” вільна земельна ділянка) 

Виконують: КП “Відродження” (Гуменюк М.І.)

28. Вул. Лисенко  (навколо стадіону).

Виконують: управління освіти та спорту, відділ з питань фізичної культури та спорту міської ради.

29. Вул Білоцерківська: 

· ліва сторона від рогу вул. Білоцерківська і вул. 8-ма Гвардійська та рогу вул. Білоцерківська і вул. Щорса – виконують управління праці та соціального захисту  населення; архівний відділ;

· права сторона від кафе “Стопка” до з’їзду в садове товариство “Вишенька” – виконує фінансово-економічне управління;

· права сторона від з’їзду в садове товариство “Вишенька” до в’їздного знаку  “Козятин” виконують територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів міської ради;

· ліва сторона перехрестя  вул. Щорса   та вул. Білоцерківська  до в’їздного знаку “Козятин” – управління житлово-комунального господарства, відділ надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, управління містобудування та архітектури; центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді ;

· від мосту до перехрестя  вул. Білоцерківська та вул. 8-ма Гвардійська виконують відділ сім'ї та молоді, служба у справах дітей, центр надання адміністративних послуг, відділ культури та туризму міської ради;

· ліва сторона від в’їздного знаку (біля кладовища) до кафе “101” км  виконують відділи та підрозділи апарату ради та відділ майнових ресурсів міської ради.

30. Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків – прилегла територія.

31. Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  - прилегла територія.

32. Вул. П.Орлика.

Виконують: управління агропромислового розвитку,  управління статистики, управління державного казначейства в м.Козятин та Козятинському р-ні, приватні підприємці.

33.  Вул. Підгорбунського .

    Виконують: дистанція колії (Старушок О.В.), ДНЗ №2 (Савіченко А.В.)

34. Вул.Кошового .

   Виконують: ст..Козятин - І  (Буравський М.Л.).

35. Вул. Пролетарська.

                 Виконують: СЗШ №3 (Колісник М.В.), приватні підприємці.

36. Вул.Валдаєвська.

                 Виконують: ДНЗ №3 (Прудникова Н.В.), приватні підприємці

            37.  Вул.Матросова, Некрасова.

                 Виконують: КП “Відродження” (Гуменюк М.І.) , приватні підприємці

37. Вул.Мічуріна 

                   Виконують: ДНЗ №1 , приватні підприємці

_1455611408.doc
�



�
















