2

[image: image1.png]



КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ  № 11
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
25 серпня 2023 року                                                                                     м. Козятин

Головуючий: голова комісії з питань ТЕБ та НС - міський голова Тетяна ЄРМОЛАЄВА.
Присутні: члени комісії з питань ТЕБ та НС (згідно списку).
І. Про вжиття заходів із недопущення зриву опалювального сезону 2023-2024 років в закладах соціальної сфери громади.
СЛУХАЛИ: начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Івана ВОВКОДАВА.
В рамках підготовки до опалювального періоду 2023-2024 років та звернення директора «Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту» № 237 від 10.07.2023 року необхідно виконати капітальний ремонт котельні №16 з заміною котельного устаткування. До липня 2023 року (строк дії договору оренди) дана котельня на умовах оренди використовувалась приватним теплопостачальником. Приватний теплопостачальник надавав послуги з теплопостачання та виробляв теплову енергію на власному котельному устаткуванні, яке демонтується у зв’язку із завершенням терміну дії договору оренди.

Відповідно до Програми розвитку теплового господарства Козятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, балансоутримувач котельні №16 комунальне підприємство «Чисте місто», повинен виконати капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування. З даною метою в 2022 році розроблено проектно-кошторисну документацію із загальною кошторисною вартістю 6200,0 тис. грн.

На чергову сесію Козятинської міської ради, яка відбулась 17.02.2023 року виносилось питання розподілу вільних залишків коштів міського бюджету, зокрема, для капітального ремонту котельні №16 із заміною котельного устаткування. Однак, рішення по даному питанню прийнято не було.

На даний час, у зв’язку з відсутністю явки депутатів на скликані чергові та позачергові сесії міської ради, дане питання та ряд інших важливих питань не вирішено.

Котельня №16 забезпечує теплом Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту. Не готовність котельні виробляти та постачати тепло загрожує зривом навчального процесу в згаданому закладі.
З метою уникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, зриву опалювального сезону, для мінімізації наслідків економічного та соціального характеру у воєнний період
За результатами доповіді та з урахуванням обговорень,
Комісія вирішила:
1. Визнати ситуацію з підготовки теплових господарств до роботи в осінньо-зимовий період, що склалась на території Козятинської міської територіальної громади такою, що загрожує зривом опалювального сезону 2023-2024 років.
2. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради 
(ВОВКОДАВ І.В.) спільно з КП «Чисте місто» (ДОБРЖАНСЬКИЙ В.В.) забезпечити виконання комплексу заходів із підготовки котелень громади до опалювального сезону 2023-2024 років та заготівлі паливних матеріалів.

Термін: до початку опалювального сезону
3. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради 
(ВОВКОДАВ І.В.):

3.1. Рекомендувати звернутись до постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з пропозиціями про виділення коштів на капітальний ремонт котельні № 16 із заміною котельного обладнання.

Термін виконання: невідкладно

3.2. Після виділення коштів забезпечити проведення  капітального ремонту котельні № 16 та підготовку її до опалювального сезону 2023-2024 років.

Термін: до початку опалювального сезону
4. Рекомендувати постійній депутатській комісії з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (ПОЛІЩУК О.Б.) розглянути дане питання та прийняти рішення про виділення коштів на капітальний ремонт котельні № 16 із заміною котельного обладнання, у сумі, відповідно до звернення управління житлово-комунального господарства.
Термін виконання: невідкладно

5. Комунальному підприємству «Чисте місто» (ДОБРЖАНСЬКИЙ В.В.) забезпечити проведення робіт капітального ремонту котельні № 16 із заміною котельного устаткування.

Термін: до початку опалювального сезону
6. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Івана ВОВКОДАВА.
Голова комісії                                               Тетяна ЄРМОЛАЄВА

Секретар комісії                                          Євген КУБАШЕВСЬКИЙ
