# КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# Р О З П О Р Я  Д Ж Е Н Н Я

27.05.2022№ 126-р

Щодо  підготовки газового та теплового господарства виконавчого комітету міської ради до роботи в осінньо – зимовий період 2022-2023 рр.

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р № 280/97-ВР,  “Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду”, Правила безпеки систем газопостачання  та з метою забезпечення сталої роботи газового та теплового господарства виконавчого комітету міської ради в осінньо – зимовий період 2022-2023 рр. :

- Затвердити План заходів з підготовки газового та теплового господарства виконавчого комітету міської ради  до роботи в умовах осінньо – зимового періоду 2022-2023 років (додаток 1).

- Загальному відділу міської ради забезпечити виконання заходів щодо підготовки до роботи в осінньо – зимовий період 2022-2023 рр. в повному обсязі та у визначені терміни.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету, начальника організаційного відділу .

Міський голова                                       Тетяна ЄРМОЛАЄВА

Додаток 1

до розпорядження

№ 126 - р  від 30.05.2022 року

План заходів з підготовки газового та теплового  господарства виконавчого комітету міської радидо роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 років

| № п/п | Захід | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити своєчасну підготовку газових мереж та обладнання до опалювального періоду 2022-2023 рр. | Загальний відділ, “оператор газорозподільної системи “Вінницягаз” | 01.10.2022 р. |
| 2 | Укласти угоду з сервісного (технічного) обслуговування системи газопостачання та\або газовикористовуючого обладнання непобутових споживачів з “оператором газорозподільної системи “Вінницягаз”та провести оплату послуг | Загальний відділ,відділ бухгалтерського обліку та звітності | 01.10.2022р. |
| 3 | Укласти угоду на технічне обслуговування газових приладів іноземного виробництва та провести оплату послуг | Загальний відділ,відділ бухгалтерського обліку та звітності | 01.10.2022р. |
| 4 | Здійснити закупівлю та встановити детектори для виявлення природного та чадного газів 104.ua на об’єктах з газовикористовуючими приладами | Відділ бухгалтерського обліку та звітності, загальний відділ | 25.12.2022р. |
| 5 | Виконати промивку трубопроводів теплових мереж внутрішніх систем теплопостачання приміщень | КП «Чисте місто» | 01.10.2022р. |
| 6 | Провести випробування системи опалення | КП «Чисте місто» | 01.10.2022р. |
| 7 | Для забезпечення аварійного електричного живлення адміністративної будівлі виконавчого комітету міської ради закупити та забезпечити під’єднання до системи електропостачання адмінбудівлі бензиновий генератор електричного струму | Відділ бухгалтерського обліку та звітності, загальний відділ | 20.12.2022 р. |

Керуючий справами     виконавчого комітету,

начальник організаційного відділуАліна ТИМОЩУК