ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням   42    сесії

міської  ради 7 скликання

№  1750-VІІ від  14.02.2020 р.

Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки м. Козятин на 2020 рік

м. Козятин,

2020

- Паспорт Програми

| Назва Програми: | Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки м. Козятин на 2020 рік (далі Програма) |
| --- | --- |
| Підстава для розробки: | Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Закон України від 30.06.93 № 3353-ХІІ «Про дорожній рух» із внесеними до нього змінами, Закон України «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 № 3492-IV із внесеними до нього змінами |
| Термін реалізації: | 2020 рік |
| Замовник Програми: | Козятинська міська рада |
| Розробник Програми: | УЖКГ |
| Мета Програми: | - підвищення рівня безпеки дорожнього руху; - зниження рівня аварійності на дорогах; - створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху; - покращення технічного стану вулично-дорожньої мережі на території Козятинської міської ради. |
| Джерела фінансування: | - кошти місцевого бюджету; - інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством. |
| Виконавці: | - УЖКГ; - управління освіти Козятинської міської ради; - Козятинський ВП Головного управління Національної поліції в Вінницькій області; - ВП Дистанція колії |

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програми

На теперішній час залишаються проблеми по забезпеченню безпеки дорожнього руху.

Основними порушеннями правил дорожнього руху, які спричинили ДТП залишаються:

- перевищення безпечної швидкості водіями;

- керування транспортними засобами у нетверезому стані;

- порушення правил проїзду перехресть;

- порушення правил обгону.

Проблеми недостатнього рівня забезпечення безпеки дорожнього руху, зростання дорожньо-транспортного травматизму  зумовлені  наявністю численних факторів, серед яких найбільш значущими є:

- низький рівень дисципліни учасників дорожнього руху;

- недостатній рівень водійської майстерності;

- недостатність фінансування заходів, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах та відсутність системних підходів до проведення аналізу ефективності фінансування таких заходів;

- низький рівень використання автоматизованих засобів контролю та регулювання дорожнього руху;

- керування транспортними засобами або перебування на проїжджій частині у стані сп’яніння;

- низький рівень доступності транспорту та транспортної інфраструктури для людей з особливими потребами.

Аналізуючи наявну ситуацію, слід відзначити, що ефективне забезпечення безпеки дорожнього руху може бути досягнуто на основі програмного підходу, який дозволить забезпечити принцип комплексності та системності в розробленні, фінансуванні та проведенні визначених Програмою заходів.

Програма розглядає безпеку руху на дорогах міста як єдину систему, компоненти  якої – дорожня інфраструктура, транспортні засоби та учасники дорожнього руху.

- Мета Програми

Цільова програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в м. Козятин на 2020 рік (далі - Програма) спрямована на:

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху;

- зниження рівня аварійності на дорогах;

- створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху;

- покращення технічного стану вулично-дорожньої мережі на території Козятинської міської ради.

- Шляхи та способи розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми здійснюватиметься шляхом:

- поліпшення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання дорожньо-транспортному травматизму, а також підвищення рівня правосвідомості учасників дорожнього руху;

- поліпшення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць;

- удосконалення системи організації руху транспортних засобів та пішоходів, зокрема шляхом використання новітніх технічних засобів організації дорожнього руху з поліпшеними характеристиками їх сприйняття;

- підвищення рівня безпеки пішоходів;

- підвищення рівня безпеки пасажирських та вантажних перевезень;

- підвищення ефективності підготовки учасників дорожнього руху шляхом запровадження новітніх методів навчання;

- підвищення ефективності системи оповіщення про дорожньо-транспортні пригоди.

- Заходи

Заходи виконання Програми наведені у додатку 1 до Програми.

- Фінансове забезпечення

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

- Очікувані результати виконання Програми

Реалізація заходів Програми дасть змогу забезпечити:

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зменшення кількості осіб, що постраждали внаслідок ДТП, зменшення рівня  дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

- підвищення ефективності системи підготовки учасників дорожнього руху, що покращить рівень дотримання  Правил дорожнього руху його учасниками;

- підвищення культури водіння, рівня свідомості, обізнаності та відповідальності учасників дорожнього руху;

- поліпшення стану вулично-дорожньої мережі та дорожньої інфраструктури.

- Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головні розпорядники коштів.

Секретар  ради                                                        К.Марченко

Додаток 1

до Програми «Розвитку дорожнього руху та його безпеки м. Козятин на 2020 рік»

Заходи  з реалізації Програми

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці |  | Джерела фінансу вання | Обсяг фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 12 |  |
| 1 | Організаційно - методичні заходи | 1.1 Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху (КСОДР) на вулично-дорожній мережі міста | 2020 | УЖКГ |  | Міський бюджет | В межах кошторисних призначень |  |
|  |  | 1.2 Розробка проектів організації дорожнього руху | 2020 | УЖКГ |  | Міський бюджет | В межах кошторисних призначень |  |
|  |  | 1.3 Проведення комплексного обстеження залізничних переїздів | 2020 | ВП «Дистанція колії», УЖКГ |  | Міський бюджет | В межах кошторисних призначень |  |
|  |  | 1.4 Проведення обліку і вивчення дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі міста | Постійно | Козятинське ВП ГУНП України в Вінницькій області (далі – Козятинське ВП) |  | Не потребує | - |  |
|  |  | 1.5 Контроль за виявленням дорожньо-транспортних пригод та впровадженням заходів у місцях їх концентрації, на аварійно-небезпечних ділянках вулиць, доріг та залізничних переїздах | 2020 | Виконавчий комітет Козятинської міської ради, УЖКГ |  | Міський бюджет | В межах кошторисних призначень |  |
| 2 | Інженерно-технічне забезпечення безпеки дорожнього руху | 2.1.Організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та вулиць згідно з Програмою будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць та доріг комунальної власності м. Козятин на2015-2020 роки та Програми розвитку благоустрою м. Козятин на 2020 рік | 2020 |  | УЖКГ | Міський бюджет | В межах кошторисних призначень |
|  |  | 2.2 Забезпечення доступності транспортної інфраструктури для маломобільних груп населення | 2020 |  | УЖКГ, відділ містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Козятинської міської ради | Міський бюджет | В межах кошторисних призначень |
|  |  | 2.3 Організація будівництва, реконструкції, ремонту мереж зовнішнього освітлення згідно з Програмою будівництва, реконструкції та ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Козятин на2016-2020 роки | 2020 |  | УЖКГ | Міський бюджет | В межах кошторисних призначень |
| 3 | Організація дорожнього руху | 3.1 Встановлення дорожніх знаків | 2020 |  | УЖКГ | Міський бюджет | В межах кошторисних призначень |
|  |  | 3.2 Поточне утримання дорожніх знаків | 2020 |  | УЖКГ | Міський бюджет | В межах кошторисних призначень |
|  |  | 3.4 Нанесення дорожньої розмітки | 2020 |  | УЖКГ | Міський бюджет | В межах кошторисних призначень |
| 4 | Інформаційно-просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху | 4.1 Висвітлення в ЗМІ актуальних питань по забезпеченню безпеки дорожнього руху | 2020 |  | Козятинське ВП, Управління освіти Козятинської міської ради, УЖКГ, Виконавчий комітет Козятинської міської ради | Міський бюджет | В межах кошторисних призначень |
|  |  | 4.2 Розробка інформаційних матеріалів щодо безпеки дорожнього руху | 2020 |  | Козятинське ВП, керівники підприємст, установ, організацій | Міський бюджет в | В межах кошторисних призначень |
|  |  | 4.3 Розповсюдження методичних матеріалів для шкільних закладів з безпеки дорожнього руху та правил поведінки на дорогах | 2020 |  | Козятинське ВП, Управління освіти Козятинської міської ради, УЖКГ, Виконавчий комітет Козятинської міської ради | Міський бюджет | В межах кошторисних призначень |
|  |  | 4.4 Організація проведень занять у шкільних учбових закладах з питань безпеки дорожнього руху | 2020 |  | Козятинське ВП, Управління освіти Козятинської міської ради | Міський бюджет | В межах кошторисних призначень |

Секретар  ради                                                                 К.Марченко