Додаток  1

до рішення   42    сесії

міської  ради 7 скликання

№  1751-VІІ від  14.02.2020 р.

План

заходів з ремонту вулиць та доріг на період  2015 – 2020 роки

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Обсяг фінансування тис.грн. | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки руху на міських автомобільних дорогах |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт вулиць міста |  |  |  |
|  | вул.8-а Гвардійська, вул. Привокзальна, вул.1-го травня, вул. Сагайдачного, вул. Матросова, вул. Катукова, вул. Корольова, вул. Пушкіна, вул. Героїв Майдану(в межах ділянки від будинку №67 до перехрестя з провулком Крайній та в межах ділянки вздовж будинку №18 по правій смузі руху), вул. Незалежності (Червоноармійська) (в межах ділянки від перехрестя з провулком Лікарняний до перехрестя з вул. Стуса), вул. Дружби (в межах ділянки від будинку №47 до будинку №73), вул. Довженка (в межах ділянки від перехрестя з вул. Кондрацбкого до будинку №4 та ділянка в межах перехрестя з вул. Привокзальна) | 2015р. | 5006,9 |  |
|  | вул. Довженка (в межах ділянки від знаку «Козятин» до ТОВ «СОКА Україна» вул. Корольова; вул.Кірова (від вул.Корольова до залізничного переїзду); пров.Шевченка (від залізничного переїзду до вул.Островського); вул. Привокзальна (від вул. Довженка до залізничного переїзду через Лугову колію); | 2016р. | 9000,0 |  |
|  | вул. Лермонтова, вул. Олега Кошового( в межах ділянки від буд. №51 до буд. №55) та проїзд до вул. 8-ма Гвардійська (між буд. №47, №49), вул. Довженка (в межах ділянки від ТОВ «СОКА Україна» до пров. Кондрацького), пров. Лікарняний (в межах ділянки від перехрестя з вул. Стуса до перехрестя з вул. Незалежності), вул. Суворова (від вул. Г.Сковороди (Боженка) до вул. Білоцерківська); вул. Кондрацького вул. Грушевського (від вул. Січових Стрільців до будинку №30), вул. Джерельна (від вул.Корольова до пров. Лісовий), вул. В.Земляка (К. Цеткін), | 2017р. |  |  |
|  | Всього капітальний ремонт | 2017 р. | 14030,0 |  |
|  | вул. Героїв Майдану (влаштування майданчика для тимчасової стоянки транспортних засобів поблизу буд. №9), вул. Катукова, (від вул. 1-го Травня до пров. Перемоги), вул. Васьковського, вул. Дружби, вул. Довженка (від пров. Кондрацького до вул. Катукова), пров. Кондрацького (на перехресті з вул. Довженка), вул. Г.Сковороди (від вул. Суворова до вул. Катукова), вул. Склярова (від вул. Грушевського до пров. Веселий), вул. Винниченка (від пішохідного мосту до буд. №7) | 2018р. |  |  |
|  | Всього капітальний ремонт | 2018 р. | 18350,0 |  |
|  | вул. Підгорбунського, вул. Довженка, вул. Я. Мудрого, вул. Привокзальна, вул. Куликівського. пров. Довженка | 2019р. | 11500,0 |  |
|  | вул. Героїв Майдану, вул. Незалежності, вул. Куликівського, вул. Ярослава Мудрого, вул. Винниченка, вул. 8-ма Гвардійська, вул. Підгорбунського, вул. Д. Галицького, вул. Шевченка, вул. Довженка, вул. Московська (від вул. Сєдова до буд. №33), вул. Грушевського | 2020р. | 14000,0 |  |
| 2. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста |  |  |  |
|  | вул. Підгорбунського, вул. Склярова, вул. Героїв Майдану, вул. Привокзальна, вул. І.Франка, вул. Катукова, вул. Довженка, вул.Я.Мудрого(Щорса), вул. Незалежності(Червоноармійська), вул. Куликівського, вул. Грушевського, вул. П.Орлика, вул. Січових Стрільців(Комсомольська), вул. Матросова, вул. Васьковського, вул. Г.Сковороди(Боженка), вул. Князів Острозьких(Петрівського), вул. Вінниченка, пров. Крайній, вул. Склярова (в межах ділянки від буд.№20 до буд.№22), | 2015р. | 1712,0 |  |
|  | вул.8-а Гвардійська, вул. Куликівського, вул. Довженка, вул. Героїв Майдану, вул. Я. Мудрого (Щорса), вул. Пролетарська, вул. Васьковського, вул. Сербіна, вул. Сєдова; вул. 1-го Травня; вул. Катукова вул. Стуса, вул. Валдаєвська вул. Дружби, вул. Незалежності, вул. Мічуріна, вул. Матросова вул. Грушевського, вул. Січових Стрільців, вул. Підгорбунського | 2016р. | 1909,6 |  |
|  | вул. Пролетарська, вул. Васьковського, вул. Сербіна, вул. Валдаєвська, вул. Дружби, вул. Мічуріна, вул. Матросова, вул. Куликівського пров. Наумова, вул. Лисенка, вул. Довженка, вул. Катукова, вул. Я.Мудрого, вул. Незалежності вул. 1-го Травня вул. 8-Гвардійська, вул. Грушевського, вул. Героїв Майдану, пров. Крайній, вул. І.Франка, вул. Князів Острозьких, вул. П.Орлика, вул. Січових Стрільців, вул. Склярова, вул. Винниченка вул. Перемоги вул. В.Великого вул. Сєдова | 2017р. |  |  |
|  | Всього поточний ремонт | 2017 р. | 3863,0 |  |
|  | вул. Пролетарська, вул. Васьковського, вул. Сербіна, вул. Валдаєвська, вул. Дружби, вул. Мічуріна, вул. Матросова, вул. Куликівського пров. Наумова, вул. Лисенка, вул. Довженка(капітальний), вул. Катукова(капітальний), вул. Я.Мудрого, вул. Незалежності вул. 1-го Травня вул. 8-Гвардійська, вул. Грушевського, вул. Героїв Майдану, вул. І.Франка, вул. Князів Острозьких, вул. П.Орлика, вул. Січових Стрільців, вул. Склярова, вул. Винниченка вул. Перемоги вул. В.Великого вул. Сєдова вул. Привокзальна вул. Г.Сковороди вул. В.Земляка пров. Лісовий вул. Ак. Павлова пров. Затишний пров. Лікарняний пров. Кондрацького пров. Кузнєчний вул.. Зоряна вул. Стуса | 2018р. |  |  |
|  |  |  | 4500,0 |  |
|  | вул. Пролетарська, вул. Васьковського, вул. Сербіна, вул. Валдаєвська, вул. Дружби, вул. Мічуріна, вул. Матросова, вул. Куликівського пров. Наумова, вул. Лисенка, вул. Довженка, вул. Катукова, вул. Я.Мудрого, вул. Незалежності, вул. 1-го Травня, вул. 8-Гвардійська, вул. Грушевського, вул. Героїв Майдану, вул. І.Франка, вул. Князів Острозьких, вул. П.Орлика, вул. Січових Стрільців, вул. Склярова, вул. Винниченка, вул. Перемоги, вул. В.Великого, вул. Сєдова, вул. Привокзальна, вул. Г.Сковороди, вул. В.Земляка, пров. Лісовий, вул. Ак. Павлова, пров. Затишний, пров. Лікарняний, пров. Кондрацького, пров. Кузнєчний, вул.. Зоряна, вул. Стуса, вул. Депутатська, вул. Червоної Калини, вул. Горького, вул. Кривоноса, вул. Гоголя, вул. Суворова, вул. Підгорбунського, вул. Кондрацького, вул. Д.Галицького, пров. Крайній, пров. Довженка, вул. Шевченка | 2019р. | 5000,0 |  |
|  | вул. Пролетарська, вул. Васьковського, вул. Сербіна, вул. Валдаєвська, вул. Дружби, вул. Мічуріна, вул. Матросова, вул. Куликівського пров. Наумова, вул. Лисенка, вул. Довженка, вул. Катукова, вул. Я.Мудрого, вул. Незалежності, вул. 1-го Травня, вул. 8-Гвардійська, вул. Грушевського, вул. Героїв Майдану, вул. І.Франка, вул. Князів Острозьких, вул. П.Орлика, вул. Січових Стрільців, вул. Склярова, вул. Винниченка, вул. Перемоги, вул. В.Великого, вул. Сєдова, вул. Привокзальна, вул. Г.Сковороди, вул. В.Земляка, пров. Лісовий, вул. Ак. Павлова, пров. Затишний, пров. Лікарняний, пров. Кондрацького, пров. Кузнєчний, вул.. Зоряна, вул. Стуса, вул. Депутатська, вул. Червоної Калини, вул. Горького, вул. Кривоноса, вул. Гоголя, вул. Суворова, вул. Підгорбунського, вул. Кондрацького, вул. Д. Галицького, пров. Крайній, пров. Довженка, вул. Шевченка, вул. О.Кошового, вул. Пушкіна, вул.. Антоновича | 2020р. | 6800,0 |  |
| 3. | Капітальний ремонт тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок |  |  |  |
|  | 1-го Травня | 2015 | 200,0 |  |
|  | 1-го Травня вул.Корольова, вул.Джерельна(Кірова), пров.Шевченка, вул.Довженка, вул.Суворова | 2016 | разом з ремонтом доріг |  |
|  | вул. 1-го Травня, вул. Катукова (від буд.№35 до вул. 1-го Травня), | 2017 |  |  |
|  | Всього капітальний ремонт | 2017 | 865,0 |  |
|  | вул. Я. Мудрого, вул. 1-го Травня, | 2018 |  |  |
|  | Всього капітальний ремонт | 2018 | 2950,0 |  |
|  | вул. Підгорбунського | 2019 | 7000,0 |  |
|  | Вул. Катуткова, вул. Васьковського, вул. Сєдова, вул. Валдаєвська, вул. Грушевського, вул. Привокзальна, вул. Я. Мудрого, вул. Червоної Калини, вул. Стуса, вул. Білоцерківська, вул. Матросова, вул. Підгорбунського | 2020 | 8000,0 |  |
| 4. | Поточний ремонт тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок |  |  |  |
|  | вул. Незалежності, вул. Січових Стрільців, вул. Грушевського | 2016 | 180,0 |  |
|  | вул. Незалежності (перехрестя з вул. Січових Стрільців), вул. Матросова (на перехресті з вул. Горького зліва перед перехрестям), вул. Довженка (на перехресті з вул. Кондрацького зліва за перехрестям), пров. Крайній, вул. Горького (на перехресті з вул. Матросова з права перед перехрестям), вул. Валдаєвська, вул. 8-ма Гвардійська, вул. Г.Сковороди вул. Валдаєвська (посадковий майданчик) | 2017 |  |  |
|  | Всього поточний ремонт | 2017 | 922,0 |  |
|  | вул. Незалежності (від вул. Мічуріна до вул. Ак. Павлова), вул. Сєдова (посадковий майданчик), вул. Грушевського, вул.. Горького вул.. Матросова | 2018 |  |  |
|  | Всього поточний ремонт | 2018 | 700,0 |  |
|  | вул. Куликівського, вул. Грушевського, вул. Довженка, вул.8-ма Гвардійська, вул. Привокзальна, вул. Депутатська, вул. Виниченка, вул. Мічуріна, вул. В.Земляка, вул. Незалежності | 2019 | 600,0 |  |
|  | вул. Мічуріна, вул. 8-ма Гвардійська, вул. Довженка, вул. Куликівського, вул. П.Орлика, вул. Князів Острозьких, вул. 1-го Травня, вул. Катукова, вул. Незалежності, вул. Січових Стрільців, вул. В.Великого, вул. Стуса, вул. Склярова, вул. Привокзальна | 2020 | 2600 |  |
| 5. | Нанесення та поновлення розмітки на проїжджій частині автодоріг та вулиць міста. |  |  |  |
|  | Дорожня розмітка | 2015 | 200.0 |  |
|  | Дорожня розмітка | 2016 | 200,0 |  |
|  | Дорожня розмітка | 2017 | 200,0 |  |
|  | Дорожня розмітка | 2018 | 195,0 |  |
|  | Дорожня розмітка | 2019 | 450,0 |  |
|  | Дорожня розмітка | 2020 | 500,0 |  |
| 6. | Грейдування та відсипка ґрунтових вулиць міста |  |  |  |
|  | вул. 9-го січня, вул. Джерельна(Кірова), | 2015 | 200,0 |  |
|  | вул. Грибна, вул. А.Шептицького(Фрунзе), вул.Козацька(Жукова), вул. Ватутіна, вул. Зоряна(Пархоменка), вул.Зої Космодем’янської, вул. Горького, вул. Космонавтів, вул. Матросова (від вул. Білоцерківська до автопарку), вул. Сєдова (від вул. Білоцерківська до автопарку) вул.Київська, вул.Московська, вул.Г.Сковороди(Боженка)(від вул.Суворова до вул.Катукова), вул.Катукова(від вул.Г.Сковороди(Боженка) до пров.А.Шептицького), вул. Депутатська, вул.Осипенка вул.Сокільцька, вул.Довженка (від пров.Кузнєчний до вул.8-ма Гвардійська), вул.Грушевського (від вул.Шмідта до пров.Партизанський), пров.Лікарняний (від вул.Стуса до вул.Незалежності) вул.Богуна | 2016 | 200,0 |  |
|  | пров.Джерельний (Кірова), вул. І.Сікорського вул. Депутатська. вул. Горького вул. Осипенка провул. Мічуріна вул. Бесарабова пров. Білоцерківський вул. Пролетарська пров. Шевченка | 2017 |  |  |
|  | Всього грейдування та відсипка | 2017 | 400,0 |  |
|  | вул. Шевченка, вул. Харківська, вул. Зелена, вул. Кривошеїна, вул. Бабаджаняна, вул. Грибальова, вул. Гагаріна, вул. Зоряна з проїздом до вул. Я.Мудрого пров.9-го Січня пров. Луговий вул. Б.Хмельницького вул. Бойка, вул. Д.Нечая, вул. І.Виговського, вул. Грушевського, пров. Толстого, вул. Джерельна вул. Ломоносова, вул. Сокілецька, вул. Трудова, вул. Бажанова, вул. Українська(Радянська), вул. Крилова, вул. Депутатська вул. І.Сікорського, вул. Мазепи, вул. Ватутіна, пров. Береговий вул. Московська, пров. Лікарняний | 2018 | 400,0 |  |
|  | вул. Харківська, вул. Кривошеїна, вул. Грибальова, вул. Гагаріна, пров.9-го Січня, пров. Луговий, вул. Б.Хмельницького, вул. Бойка, вул. Д.Нечая, вул. І.Виговського, вул. Грушевського, пров. Толстого, вул. Джерельна вул. Ломоносова, вул. Сокілецька, вул. Депутатська вул. І.Сікорського, вул. Московська, пров. Лікарняний, вул. Мєндєлєєва, вул. Л.Українки, вул. А.Павлова, вул. Мічуріна, пров. Деповський, пров. Заводський, пров. Білоцерківський, пров. Перемоги, вул. Козацька, пров. Береговий | 2019 | 700,0 |  |
|  | вул. Харківська, вул. Грибальова, вул. Гагаріна, пров.9-го Січня, вул. Б.Хмельницького, вул. Бойка, вул. Д.Нечая, вул. І.Виговського, вул. Грушевського, пров. Толстого, вул. Джерельна вул. Ломоносова, вул. Сокілецька, вул. Депутатська вул. І.Сікорського, вул. Московська, пров. Лікарняний, вул. Мєндєлєєва, вул. Л.Українки, вул. А.Павлова, вул. Мічуріна, пров. Деповський, пров. Заводський, пров. Білоцерківський, вул. Козацька, вул. Бєсарабова, вул. Склярова, вул. Коцюбинського, вул. Толстого, | 2020 | 600,0 |  |
| 7. | Встановлення та ремонт дорожніх знаків на вулицях міста |  |  |  |
|  | Встановлення та ремонт дорожніх знаків | 2015 | 40,0 |  |
|  | Встановлення та ремонт дорожніх знаків | 2016 | 157,0 |  |
|  | Встановлення та ремонт дорожніх знаків | 2017 | 195,0 |  |
|  | Встановлення та ремонт дорожніх знаків | 2018 | 350,0 |  |
|  | Встановлення та ремонт дорожніх знаків | 2019 | 450,0 |  |
|  | Встановлення та ремонт дорожніх знаків | 2020 | 500,0 |  |
| 8. | Капітальний ремонт прибудинкових територій |  |  |  |
|  | вул. Катукова 25, 27 | 2020 | 1200,0 |  |
|  | Всього капітальний ремонт | 2020 | 1200,0 |  |
| 9. | Співфінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  |  |  |
|  | Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт дороги загального користування місцевого значення С-02-08-23 Козятин - станція Козятин 2 | 2019 | 1100,0 |  |
| 10. | Поточний ремонт прибудинкових територій |  |  |  |
|  | Поточний ремонт прибудинкових територій: Героїв Майдану 15-17, Героїв Майдану 18, Грушевського 23, Незалежності 19-21, Довженка 105, Незалежності 3, 8 Гвардійська 66, Катукова 39 | 2020 | 1800,0 |  |

Секретар ради                                                                      К.Марченко