
[image: image1.wmf]
КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

          28.07.2006 №  _174-V_                            __4__  сесія __5__ скликання
Про затвердження міської Програми поводження

з твердими побутовими відходами

Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97-ВР від 21.05.1997р., на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. № 265, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 р. за № 2, Козятинська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити міську Програму поводження з твердими побутовими відходами (додаток 1).
2. Хід виконання Програми заслухати в вересні 2007 р. на сесії міської ради.


    3. Затвердити першочергові заходи, спрямовані на реалізацію міської Програми поводження з твердими побутовими відходами. 

Контроль за виконанням заходів покласти на голову громадської екологічної ради Лівшиця І.Й.

4. Звіт голови міської громадської екологічної ради Лівшиця І.Й. про хід виконання першочергових заходів, спрямованих на реалізацію міської Програми поводження з твердими побутовими відходами заслухати на засіданні виконкому міської ради в жовтні 2006 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради  з  питань  роботи житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв'язку, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, захисту прав споживачів /Ясний П.Г./ та заступника міського голови, начальника управління житлово-комунального господарства Гречухіна О.В.

             Міський голова                                  М. Висоцький


Додаток № 1                
до рішення 4 сесії міської ради 5 скликання 









        від 28.07.2006 р. № 174-V
П Р О Г Р А М А

 поводження з твердими побутовими відходами
Вступ.

Ця програма  передбачає поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), а не тільки санітарну очистку міста та  «утилізацію» відходів на  полігонах ТПВ.  Традиційний способи усунення ТПВ з теренів міста вичерпують себе як через свою антиекологічність, так і внаслідок їх економічної затратності. Гримуча суміш, що утворюється внаслідок змішування в одній сміттєвій кучі різних за своєю природою та властивостями різноманітних відходів побутової діяльності мешканців міста від картопляного лушпиння до залишків хімічних побутових засобів чи протермінованих лікарських препаратів після її неуникної взаємодії на сміттєзвалищах ще й з атмосферними опадами, має формальну назву – фільтрат. Саме це утворення містить «неперевершений букет» небезпечних і шкідливих для здоров'я субстанцій, які володіють загрозливою властивістю різними способами переміщуватися на значні віддалі від місць своєї локалізації. Саме це і є головною причиною пошуку таких технологій роботи з ТПВ, які б забезпечували або нейтралізували дії фільтрату або уникнення чи обмеження умов його утворення.
Розділ 1.
Загальна характеристика регіону 

та аналіз існуючого стану сфери поводження з ТПВ.

У місті Козятині щороку накопичується близько 35 тис. м3  твердих побутових відходів, які забороняються на полігоні загальною площею 4,5 гектара.
Накопичення побутових відходів значною мірою залежить від погодних умов, сезону року, ступеню благоустрою житлових будинків, рівня життя населення міста, тощо. У загальному обсязі побутових відходів міститься 6 відсотків паперу та картону, 10 відсотків штучних матеріалів,

 9 %– скло, 3% - метали, 20-30 % - харчові відходи, 1-2 % - деревина.

Збирання побутових відходів є основним завданням санітарного очищення міста і здійснюється 4-а спеціальними автомобілями та 2-а тракторами з причіпами міського комунального підприємства «Оберіг». Проте рухомий склад МКП «Оберіг» застарілий, майже 90 % транспортних засобів відпрацювали свій ресурс і підлягають списанню. При нормативі 12 % не відновлюється жодного відсотка автомобільного парку. Високий рівень тарифів з надання послуг у сфері поводження з побутовими відходами призвів до зменшення кількості укладених договорів на ці послуги.
Організованим вивезенням відходів охоплено 100 % багатоквартирних житлових будинків міста, 50 % приватних будинків та 40 % підприємницьких об'єктів у місті.

На території міста нині не проводиться роздільне  збирання як комунальних відходів так і відходів діяльності медичних та ветеринарних установ. Не проводиться також роздільного збирання небезпечних відходів з домашніх господарств.

Для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів також використовуються контейнери, які через застосування недосконалого механізму розвантаження деформуються та псуються. Контейнери виготовляються без кришок, що призводить до підвищення вологості побутових відходів, зумовлює прискорення процесів загнивання в теплий період року та примерзання їх до контейнерів у морозну погоду, у зв'язку з чим ускладнюється транспортування та стає практично неможливою подальша переробка побутових відходів. Через несвоєчасне вивезення побутових відходів контейнери стають місцем розповсюдження гризунів, шкідливих комах та небезпечних джерел інфекцій.

Всі побутові відходи забороняються на полігоні ТПВ, який працює в режимі перевантаження, тобто з порушенням проектних показників щодо обсягів накопичення відходів. Водночас полігон є джерелом інтенсивного забруднення атмосфери та підземних вод, з нього не знешкоджується фільтрат. Полігон потребує невідкладної санації та рекультивації. Полігон ТПВ приймає промислові відходи. Крім того у місті триває процес утворення несанкціонованих звалищ побутових відходів. Ефективне вирішення комплексу питань, пов'язане з поводженням з побутовими відходами, можливе лише за умови визначення основних напрямків та розв'язання основних завдань з реалізації заходів, визначених місцевою Програмою поводження з твердими побутовими відходами в місті, яка враховує сучасний стан економіки міста, перспективи його соціального розвитку.
Розділ 2.

Мета та основні завдання.

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.
Для досягнення цієї мети передбачається розв'язати такі основні завдання:

- розробити та впровадити нове обладнання у сфері поводження з побутовими відходами;

- реформувати систему санітарного очищення;

- забезпечити організацію контролю за діючим та закритим полігонами побутових відходів для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини, рекультивацію земельних ділянок закритого полігону;

- створити умови для ефективного використання побутових відходів як енергоресурсу та комплексної переробки і утилізації їх ресурсних компонентів;

- забезпечити впровадження механізованого сортування побутових відходів з вилученням ресурсоцінних компонентів, переробкою їх на матеріали та вироби.
Розділ 3.

Основні напрямки розв'язання завдань.

Визначені завдання передбачається розв'язати за такими напрямками:

- організація роздільного збору окремих компонентів побутових відходів;

- забезпечення застосування сучасних високоефективних сміттєвозів;

- застосування компостування органічної частини побутових відходів, піролізу, спалювання та інших способів утилізації або видалення компонентів у місцях утворення відходів;
- забезпечення локалізації негативного впливу на довкілля виведеного з експлуатації полігону побутових відходів.

Розділ 4.

Етапи виконання.

Виконання Програми передбачається здійснити у два етапи:

- перший (2006 роки) – створення нормативно-правової бази у сфері поводження з побутовими відходами; реформування системи управління у сфері поводження з побутовими відходами,  стабілізація фінансово-економічного стану підприємства, діяльність якого пов'язана із санітарним очищенням міста; забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою переоснащення системи санітарного очищення міста.
- другий (2007-2011 роки) – впровадження комплексної переробки та утилізації ресурсоцінних компонентів побутових відходів і технологій ефективного використання побутових відходів як енергоресурсу;  досягнення повсякденного санітарного очищення міста; забезпечення сфери поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.
Розділ 5.

Очікувані результати.

Виконання Програми дасть змогу:

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

- створити умови для очищення міста від забруднення побутовими відходами;

- зменшити обсяги захоронених побутових відходів;

- забезпечити виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних компонентів побутових відходів;

- упровадити нові технології у сфері поводження з побутовими відходами;

- поліпшити якість обслуговування населення міста у сфері поводження з побутовими відходами;
- перетворити сферу поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення наведені у додатках.
                                                                                                                                                                          Додаток 1

Зведена таблиця заходів Програми

	№ з/п
	Заходи Програми
	Відповідальні виконавці, співвиконавці
	Терміни виконання
	Обсяги фінансування, тис. грн..
	Мета та обсяги впровадження
	Очікувані результати та наслідки

	
	
	
	початку
	закінчення
	всього
	За роками реалізації Програми


	місце
	обсяги
	результати 
	наслідки

	
	
	
	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	1011
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Впровадження, технічне переоснащення, реконструкція, рекультивація, будівництво полігонів для захоронення ТПВ
	Управління ЖКГ,  відділ майнових ресурсів, МКП «Оберіг»
	2007
	2011
	
	
	
	
	200
	200
	200
	ПТПВ
	600
	Забезпечення екологічних норма

	2.
	Оновлення парків сміттєвоз них машин
	
	
	
	
	
	
	185
	185
	250
	250
	
	
	
	

	3.
	Оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків
	
	
	
	
	30
	10
	20
	20
	20
	20
	
	
	Забезпечення екологічних норма

	4.
	Створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини
	КПТМ «Козятинтеплоенерго», приватеі підприємці
	2006
	2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Створення мережі сміттєперевантажувальних станцій з сортувальним обладнанням, сміттєпереробних підприємств, ділянок компостування органічних компонентів ТПВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Підготовка впровадження роздільного збирання ТПВ
	
	
	
	
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	
	
	
	

	7.
	Впровадження технологій роздільного збирання ТПВ
	
	
	
	
	
	30
	40
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                            Додаток 2
Заходи з впорядкування, технічного переоснащення,

 реконструкції, рекультивації, будівництва полігонів для захоронення ТПВ

	№ з/п
	Найменування заходів, терміни виконання та обсяги фінансування

	
	Ліквідація звалищ та санація територій


	Облаштування
	Технічне переоснащення
	Реконструкція
	Рекультивація
	Будівництво

	
	Термін (квартал, рік)
	Обсяги фінансування, тис. грн.
	Термін (квартал, рік)
	Обсяги фінансування, тис. грн.
	Термін (квартал, рік)
	Обсяги фінансування, тис. грн.
	Термін (квартал, рік)
	Обсяги фінансування, тис. грн.
	Термін (квартал, рік)
	Обсяги фінансування, тис. грн.
	Термін (квартал, рік)
	Обсяги фінансування, тис. грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	щорічно
	міський 

100
	держ.

400
	2009
	200
	2010
	100
	2011
	100
	2011
	200
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                              Додаток 3
Заходи

 з оновлення парків сміттєвоз них машин та контейнерного господарства
	№ з/п
	Найменування заходу
	Перша черга реалізації Програми 
	Друга черга реалізації Програми

	
	
	2006 р.


	2007 р.
	2008 р.
	2009 р.
	2010 р.
	2011 р.

	
	
	Необхідно закупити, од.
	Загальн.

вартість, тис. грн.
	Необхідно закупити, од.
	Загальн.

вартість, тис. грн.
	Необхідно закупити, од.
	Загальн.

вартість, тис. грн.
	Необхідно закупити, од.
	Загальн.

вартість, тис. грн.
	Необхідно закупити, од.
	Загальн.

вартість, тис. грн.
	Необхідно закупити, од.
	Загальн.

вартість, тис. грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	
	Оновлення сміттєвозного парку
	
	
	
	1
	185
	1
	185
	1
	250
	1
	250

	
	
	Оновлення контейнерного господарства
	30
	15
	10
	30
	20
	30
	20
	30
	20
	30
	20

	
	
	Оновлення контейнерних майданчиків
	10
	
	5
	
	5
	
	5
	
	5
	
	5


                                                                                                                                                                                              Додаток 4
Заходи зі створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини

	№ з/п
	
	Перша черга реалізації Програми
	Друга черга реалізації Програми

	
	Тип пункту

(пересувний, стаціонарний)

	2006 р.
	2007 р.
	2008 р.
	2009 р.
	2010 р.
	2011 р.

	
	
	Кількість пунктів, од.
	Вартість створення одного пункту,,тис. грн..
	Всього, тис. грн.
	Кількість пунктів, од.
	Вартість створення одного пункту,,тис. грн..
	Всього, тис. грн.
	Кількість пунктів, од.
	Вартість створення одного пункту,,тис. грн..
	Всього, тис. грн.
	Кількість пунктів, од.
	Вартість створення одного пункту,,тис. грн..
	Всього, тис. грн.
	Кількість пунктів, од.
	Вартість створення одного пункту,,тис. грн..
	Всього, тис. грн.
	Кількість пунктів, од.
	Вартість створення одного пункту,,тис. грн..
	Всього, тис. грн.

	
	Стаціонарний
	3
	15,3
	45,9
	1
	15,3
	
	2
	20,0
	40,0
	2
	20,0
	40,0
	2
	10
	20
	1
	10
	10

	
	Пересувний
	1
	45,0
	45,0
	1
	45,0
	
	2
	50,0
	100,0
	2
	50,0
	100,0
	2
	25
	50
	1
	25
	25


                                                                                                                                                                                              Додаток 5
	№ з/п
	Найменування заходів
	Витрати за роками реалізації Програми, тис. грн.

	
	
	2006 р.
	2007 р.
	2008 р.
	2009 р.
	2010 р.
	2011 р.

	1.
	Розроблення нормативно-інструктивної бази
	1,8
	
	
	
	
	

	2.
	Проведення рекламно-інформаційної роботи з використанням засобів масової інформації, листівок, плакатів, стендів, виставок тощо
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	3.
	Розроблення та впровадження екоосвітніх програм в навчальних закладах
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	4.
	Організаційні заходи
	1
	1
	1
	
	
	


                                                                                                                                                                                              Додаток 6
Заходи з впровадження технологій роздільного збирання ТПВ

	№ з/п
	Витрати за роками реалізації Програми, тис. грн.

	
	2006 р.
	2007 р.
	2008 р.
	2009 р.
	2010 р.
	2011 р.

	
	30
	10
	20
	20
	20
	20

	
	
	
	
	
	
	


Примітка: включаються витрати на придбання додаткових сміттєзбірних контейнерів, різнокольорових (для різних видів відходів чи втор сировини) поліетиленових пакетів ( чорних, білих, жовтих, зелених), оплату праці додаткових працівників тощо.
_1062407205.doc



