                                                             
[image: image1.emf]   


КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

  01.03.2018 №  59 

Про проведення двомісячника з озеленення,  

благоустрою та санітарної очистки міста Козятина

  Відповідно до частини 2 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 22 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, ст.. 15, 31-34 Закону України “Про відходи”, на виконання Указу Президента України від 06.08.1998р. № 855/98 “Про День довкілля”, з метою здійснення комплексу заходів з благоустрою та озеленення території міста Козятина, поліпшення естетичного, санітарного стану прибудинкових територій та об(єктів масового перебування та відпочинку громадян,   виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести з 15 березня по 15 травня 2018 року двомісячник з озеленення, благоустрою та санітарної очистки  міста Козятина, в ході якого виконати роботи з санітарної очистки, ліквідації стихійних сміттєзвалищ,  висаджування дерев, квітів,  вапнування бордюрів, дерев, розбивки квітників, впорядкування пам’ятних місць, об(єктів масового перебування та зон відпочинку населення тощо.

2. Провести в період двомісячника суботники з залученням громадськості для здійснення заходів з благоустрою та санітарного очищення території міста Козятина в рамках акції “За чисте довкілля”.  

3.     Затвердити склад робочої групи з проведення двомісячника згідно з додатком №1.

4.     Робочій групі з проведення двомісячника:

  4.1.  Провести організаційну роботу щодо залучення підприємств, установ, організацій, широких верств населення до участі в загальноміських акціях та виконання плану основних організаційно-технічних заходів санітарної очистки та благоустрою міста під час проведення двомісячника згідно додатку №2.

4.2.Затвердити план закріплення за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями міста ділянок доріг для їх утримання в належному санітарному стані, а також вапнування дерев, бордюрів під час проведення двомісячника згідно додатку №3. 

5.Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради (Росінська Н.С.) довести до відома мешканців міста інформацію про початок проведення двомісячника, забезпечити постійне висвітлення інформації про виконання заходів та результати проведення двомісячника.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови- начальника управління житлово-комунального господарства  Є. Малащука.
Міський голова                                               О. Пузир
Додаток № 1

до  рішення  виконкому

від  01.03. 2018 р. №  59
РОБОЧА ГРУПА

з  проведення двомісячника з озеленення, благоустрою

 та санітарної очистки міста Козятин
	Малащук Є.М.     


	-заступник міського голови- начальник управління житлово- комунального господарства- голова робочої групи   

	Росінська Н.С.                              
	- начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю

	Софіюк М.В.
	- начальник відділу майнових ресурсів

	Бонюк Б.П.
	- директор КП “Відродження”

	Глядченко Н.О.
	- завідуюча Козятинським лінійним відділом Жмеринського відокремленого підрозділу ДУ Лабораторний центр на залізничному транспорті ДСЕС України ( за згодою)

	Заїчко С.О.
	-керуючий справами виконкому, начальник організаційного відділу

	Швець О.П.
	-начальник  Козятинського відділення поліції (за згодою)

	Давидов О.М.
	-начальник  відділу містобудування та архітектури

	Шацька О.В.


	-головний спеціаліст з питань благоустрою  управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради

	Кравець В.В.
	- начальник  Козятинського районного управління Держпродспоживслужби

	Малишевський В.С.
	-депутат міської ради, голова   комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, надзвичайних ситуацій, охорони довкілля та підприємницької діяльності, регіонального розвитку і інвестицій, та захисту прав споживачів.

	


Керуючий справами виконкому                                              С.Заїчко
                Додаток № 2

до  рішення  виконкому

від  01.03. 2018 р. №  59
План

основних організаційно-технічних заходів санітарної очистки та благоустрою міста під час проведення двомісячника

	№ п/п
	Найменування заходів
	Термін виконання 
	Відповідальні виконавці 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Забезпечити ліквідацію неорганізованих звалищ побутових відходів на території міста:
	в ході проведення двомісячника
	     Вовкодав  І.В.(УЖКГ)  

     Бонюк Б.П. 

     (КП “Відродження”)

	
	· вул. О.Кошового (3 сміттєзвалища)
	 до 10.04
	     Бонюк Б.П.  
     (КП “Відродження”)

	
	· біля БМЕУ-2
	до 10.04
	     Кравець М.В. (БМЕУ-2)

	
	· Вул. 1 Травня 
	до 21.04
	    Бонюк Б.П.
    (КП “Відродження”)

	
	· Вул..Винниченка(прохід до залізничної колії)
	До 15.05
	    Бонюк Б.П.

    КП «Відродження»

	
	· вул. Г.Сковороди біля автобусної зупинки «На вимогу»
	до 05.05.
	    Бонюк Б.П.  
    (КП “Відродження”)

	
	· Район водойми “Водокачка”, особливо від СЕС
	до 25.04
	   Проць І.А. , Ящук Л.О. 
( відділ державного нагляду за дотриманням сан. законодавства,ВСП відділ лаборант. досліджень)
  Бонюк Б.П.
  (КП “Відродження”)

	
	· вул. 8-Гвардійська (біля гром. вбиральні )
	до 10.05
	   Бонюк Б.П.
(КП         «Відродження”)

	
	· вул. Стуса  біля скверу Пушкіна (біля  гром. вбиральні), 
	до 08.05
	   Бонюк Б.П.   

   (КП “Відродження”)

	
	· Ліс біля школи №6
	до 30.04
	 Синюшко М.М. (ЗНВК №6)

   Бонюк Б.П.     

   (КП “Відродження”)

	2.
	Привести в належний санітарний стан кладовище та місця поховання загиблих воїнів, масового розстрілу населення
	до 15.04. 
	 Занюк П.Я. (приватний      підприємець)

	3.
	Впорядкувати пам’ятники, меморіали, братські захоронення  на території міста
	До 15.04.
	Рибінська С.Ф.

відділ культури та туризму

Бонюк Б.П. (КП «Відродження»)

	4.
	Привести в належний стан територію старого кладовища по вул. Щорса-Депутатська
	До 10.04.
	ВПТУЗТ (Стецюк А.О.)

	5.
	Прибрати територію від другого посту залізничників до закінчення бетонної огорожі (  біля території  ВПТУЗТ )  
	До 10.05
	ВПТУЗТ (Стецюк А.О.)

	6.
	Прибрати від сміття водойму Водокачка
	До 15.04.
	Козятинське товариство мисливців та

рибалок (Зайчик В.Є.)
 

	7.
	Привести в належний стан автобусні зупинки на території міста
	До 20.04.
	Приватні підприємці, 

установи, за якими        закріплені зупинки

	8.
	Пофарбувати огорожу біля приміщення відділу реєстрації актів цивільного стану зі сторони вул. Г.Майдану
	До 20.04.
	Служби, які займають дане приміщення 



	9.
	Провести роботу по приведенню в належний санітарний стан смуги відводу дороги по вул. Білоцерківській 
	до 15.05. 
	      Вовкодав І.В.(УЖКГ)

Калинівська ДЕП      
      Бонюк Б.П.
      (КП «Відродження»).

	10.
	Прибрати сквер ім.. Пушкіна
	до 15.04. 
	СвітлишинД.В.
 (сектор Управління ДСНС України у Вінницькій області)
 Рибінська С.Ф.

 (відділ культури та   туризму)     

	11.
	Впорядкувати центральну площу міста
	до 15.04. 
	Рибінська С.Ф. (відділ культури та туризму)

      Бонюк Б.П.   
       (КП “Відродження”) 

      Стецюк А.О.

       ВПТУЗТ

	12.
	Провести роботи по висадженню зелених насаджень: вул. Г.Майдану, 8-Гвардійська, Винниченка, П.Орлика, центральна площа міста, сквер ім.. Пушкіна)

	до 15.05. 
	Вовкодав І.В.(УЖКГ)

      Бонюк Б.П.
       (КП “Відродження”)
       Стецюк А.О.

       ВПТУЗТ

	13.
	Провести роботи по впорядкуванню стадіону “Локомотив”
	до 30.04. 
	      Касаткіна О.Ю.

          управління освіти та 

с        спорту
      Луцюк П.В.(відділ  спорту)

      Стецюк С.Г.-директор    стадіону «Локомотив»,

       Білянець О.А.

       Ліцей-школа



	14.
	Привести в належний санітарний стан дворові спортивні майданчики , спортивні споруди на стадіоні, ігрові майданчики у сквері Пушкіна
	до 15.05. 
	  Бонюк Б.П.
(КП “Відродження”)
 Стецюк С.Г.-директор стадіону «Локомотив»
Рибінська С.Ф.-начальник відділу культури та туризму, балансоутримувачі дитячих ігрових майданчиків 


	15.
	Провести роботи по очистці прибережної смуги водойми Водокачка від сміття 
	до 15.05 .
	 Касаткіна О.Ю.

начальник управління освіти та спорту
Світлишин Д.В.
районний сектор Управління ДСНС України у Вінницькій області


	16.
	Прибрати водойму «Водокачка»
	До 10.05
	Зайчик В.Є.Голова Товариств мисливців та рибалок 

	17.
	Впорядкувати клумби та квітники міста
	до 30.04. 
	      Бонюк Б.П.  

     (КП “Відродження”),

      Стецюк А.О.

       ВПТУЗТ,
установи та організації

	18.
	Провести очистку міста від реклами на автобусних зупинках, електроопорах, тощо
	Протягом двомісячника
	      Бонюк Б.П.

      КП «Відродження»



	19.
	Провести роботи впорядкуванню територій підприємств, установ, організацій
	до 30.04. 
	Керівники підприємств, установ, організацій

	20.
	Впорядкувати полігон для складування твердих побутових відходів, укріпити їх відвалювання та привести в порядок під’їзну дорогу
	до 15.05. 
	    Квасневський О.С.
    (КП “Чисте місто») 

	21.
	Провести комплекс робіт по санітарній очистці житлових масивів та дворових територій житлового фонду
	Протягом двомісячника 
	     Бонюк Б.П.  

    (КП “Відродження”)
    Голови ОСББ,  мешканці будинку

	22.
	Провести ремонт і заміну дорожніх знаків, огороджень, штучних споруд на дорогах вулиць міста
	до 15.05. 
	Вовкодав І.В.(УЖКГ)

      Бонюк Б.П.
       (КП “Відродження”)

	23.
	Провести роботи по благоустрою громадських криниць
	до 15.05.
	 Голови квартальних комітетів

	24
	Провести поточний ремонт фасадів, сходів та закріплених прилеглих територій об’єктів торгівлі, офісів, державних та комунальних установ. 
	до 15.05. 
	Установи, організації, приватні підприємці та підприємства

	25.
	Забезпечити ліквідацію несанкціонованих складувань будівельних матеріалів на при будинкових територіях.
	Протягом двомісячника 
	Коломійчук О.В.
(УЖКГ)

Голови квартальних комітетів

	26.
	Організувати роботи по очистці водовідвідних канав та русел струмків
	до 15.05. 
	Голови квартальних комітетів, 

Вовкодав І.В.(УЖКГ)     Чернишов С.В.(відділ  НС та ЦЗН) 

	27.
	Організувати роботи по очистці дощових стоків на прибудинкових  територіях
	До15.05
	    Бонюк Б.П

    (КП “Відродження”)

   Голови ОСББ

	 28.
	Провести роботи по санітарній очистці на смугах уздовж залізничної колії
	до 05.05. 
	Козятинська дирекція залізничних перевезень

	29.
	Провести вирізку молодої порослі  в смузі відводу автодороги по вул. Білоцерківська від мосту до перехрестя вул. Щорса, та в смузі відводу автодороги навпроти кладовища.
	до 31.04. 
	     Бонюк Б.П.
     (КП “Відродження”)

	30.
	Привести в належний санітарний стан громадські вбиральні. 
	до 31.03.
	      Підприємства, установи,   балансоутримувачі  вбиралень 

	31.
	Встановити сміттєві контейнери на вул..8-Гвардійська, О.Кошового інших вулицях міста
	До 15.05.
	Квасневський О.С.

 КП «Чисте місто»

	32.
	Здійснити будівництво сміттєвих майданчиків на прибудинкових територіях міста
	До 15.05.
	Управління житлово-комунального господарства

	33.
	Провести очищення доріг від відсіву та очищення бордюрів від грунту та пророслої трави  ( попередньо скласти план прибирання вулиць і тротуарів)
	Протягом  двомісячника
	Бонюк Б.В.

КП «Відродження»


Керуючий справами виконкому-начальник оргвідділу                          С.Заїчко                                                            
                                                                  Додаток №3

                                                                                                             до рішення виконкому                                                                     
                                                                                                         від 01.03. 2018р. № 59

ПЛАН

закріплення за підприємствами установами, організаціями, приватними підприємцями міста ділянок доріг для їх утримання в належному санітарному стані

(вапнування бордюрів, дерев, прибирання на період двомісячника)

1.Вул. Довженко від ДАІ до ВАТ “Агромаш”

Виконують: Козятинська дільниця Хмільницького управління газового господарства (Гріщенко В.В..),  ТОВ “Зерно комплекс Сиваш” , приватні підприємці, КП “Відродження” (Бонюк Б.П.) , ПрАТ «Агромаш» 
2.  Вул. Довженко від ДАІ до залізничного переїзду

                   Виконують: КП “Відродження” ( Бонюк Б.П.), автостанція .

3.  Вул. Довженко від залізничного переїзду до вул. 8-ма Гвардійська

                   Виконують: ПАТ “Козятинський м(ясокомбінат” (Зікрань М.М.)., КП «Відродження
      4.   Вул. 8-ма Гвардійська від вул. Білоцерківської до вул. Боженка

                   Виконують: СЗШ №5 (Кронівець Г.Л.), приватні підприємці
5. Вул. 8-ма Гвардійська від вул. Г.Сковороди до пров. Кузнєчного

Виконують:училище залізничного транспорту,  Козятинський загін відомчої воєнізованої охорони  (Набоков В.А.), КП «Відродження» (Бонюк Б.П.),приватні підприємці,ОСББ
6. Вул. Куликівського від вул. Довженка до вул. Незалежності
Виконують:   міський територіальний центр (Дацюк О.О.), приватні підприємці.

7. Вул. Куликівського від вул. Незалежності до вул. Г.Майдану
Виконують: СЗШ №2 ( Кудрявець Є.С.), приватні підприємці

8. Вул. Незалежності від вул. Куликівського до пров. В.Наумова
Виконують: пенсійний фонд ( Галак Ю.О.), цех телекомунікаційних послуг №7 ВФ ВАТ “Укртелеком” (Бохонко  П.В.), цех обслуговування  споживачів (Гузь Т.О.), Козятинська районна стоматологічна поліклініка (Пірожок А.А.) та приватні підприємці.

9. Вул. Незалежності від пров. В.Наумова до вул. П.Орлика

Виконують: міське споживче товариство (Михайлов В.В.), музична школа (Бригадир Н.І.),Управління освіти та спорту, приватні підприємці

10. Вул. Незалежності від вул. П.Орлика до вул. Стуса
 Виконують: ПАТ “Козятинхліб” (Куценко В.Г.), КУ « Козятинська  відновного лікування» (Євтушок О.П.),  відділ державного нагляду за дотриманням сан. законодавства,ВСП відділ лаборант. досліджень)- Проць І.А., Ящук Л.О.,приватні підприємці. 
11.  вул. Склярова від вул..  Грушевського до водокачки

       Виконують Управління освіти та спорту, КП «Відродження"

  Вул. Героїв Майдану від вул. Мічуріна до вул. П.Орлика

Виконують: Локомотивне депо ( Грига О.В.)
12. Вул. Героїв Майдану  від вул. Куликівського до вул. Мічуріна

Виконують:  КП «Козятинська центральна районна лікарня Вінницької обласної ради» (Кравчук О.М.),приватні підприємці.

13. Вул. Підгорбунського.

Виконують: дистанція колії (Старушок О.В.), ДНЗ№2
14. Вул. П.Орлика від вул. Винниченка до вул. Грушевського.

Виконують: СЗШ №1 (Юр-Кирилюк Р.П.), казначейство, відділ  державної реєстрації  актів  цивільного  стану (Крейдіна І.В.),виконавча служба, КП «Відродження»  приватні підприємці, універмаг,ОСББ
15. Вул. П.Орлика від  вул. Грушевського до вул. Незалежності.

Виконують: Калинівська об’єднана Державна податкова  інспекція ГУ ДФС у Вінницької області і (Садовий Г.І.), міськрайонний центр зайнятості (Бокал В.О.), приватні підприємці.

16. Вул. Винниченка від вул. Куликівського до пішохідного мосту

Вик.: КП «Козятинська центральна районна лікарня Вінницької обласної ради» (Кравчук О.М.), СЗШ №2 (Кудрявець Є.С.), приватні підприємці.

17. Вул. Винниченка від пішохідного мосту до вул. П.Орлика.

Виконують: вагонне депо , міський територіальний центр соціального обслуговування,приватні підприємці

18. Вул. Васьковського
Виконують: дирекція залізничних перевезень (Буцерога В.К.), дистанція сигналізації та зв’язку (Рєзніков С.О.), залізнична станція Козятин-1 (Буравський М.Л.),приватні підприємці. 

19. Вул. Привокзальна включаючи привокзальну площу

Виконують: територіальний відділ матеріально-технічного забезпечення (Гаєвська Л.В.), вокзал ст. Козятин (Чабан А.І.), приватні підприємці
20. Вул. Катукова від вул. Довженка до вул. Зеленої.

Виконують: ПАТ “Козятинський м(ясокомбінат” (Зікрань М.М.)

21. Вул. Катукова від вул. Зеленої до вул. 1 Травня

Виконують: міжрегіональне вище професійне технічне училище залізничного транспорту (Стецюк А.О.), приватні підприємці.
22. Вул. Грушевського від вул.. Куликівського до вул. Мічуріна –міський територіальний центр соціального обслуговування 
23.  Вул.. Грушевського від вул. Мічуріна до вул. Січових Срільців.

Виконують: ЦДЮТ (Мельник О.О.), районний територіальний центр        (Матвійчук В.Г.), приватні підприємці, КП «Відродження
24. Вул. Грушевського від вул. Січових Стрільців до вул. Склярова.

Виконують: міський ринок “Хлібодар” (Гвелесіані І.О.), приватні підприємці
25. Вул. Грушевського від вул.. Склярова до вул..Підгорбунського  відділ культури та туризму (Рибінська С.Ф.), приватні підприємці,КП «Відродження»
26. Вул.. Січових Стрільців- КП «Відродження», училище залізничного транспорту, приватні підприємці
27. Вул. Дружби, вул. Грибна.

Виконують:  ЗНВК №6 (Синюшко М.М.), квартал. комітет №10 (Бубновська М.К.)
28. Вул. В.Великого, вул. Лисенка.

Виконують: КП “Відродження” ( Бонюк Б.П.),  школа-ліцей (Білянець О.А.), приватні підприємці  

29. Вул. Незалежності ,напроти магазину “Ромашка” 
      Виконують:Мудра О.М., приватні підприємці, КП «Відродження» 

30. Вул. Лисенка  (навколо стадіону).

Виконують: школа-ліцей (Білянець О.А.)
Вул .Білоцерківська: 

· ліва сторона від рогу вул. Білоцерківська і вул. 8-ма Гвардійська та рогу вул. Білоцерківська і Я.Мудрого – виконують управління соціальної політики; 
· архівний відділ;

· права сторона від кафе “Стопка” до з’їзду в садове товариство “Вишенька” – виконує фінансове управління та відділ економіки, регіонального розвитку та інвестицій;

· права сторона від з’їзду в садове товариство “Вишенька” до в’їздного знаку  “Козятин” виконують територіальний центр соціального обслуговування  міської ради;

· ліва сторона перехрестя  вул. Я.Мудрого   та вул. Білоцерківська  до в’їздного знаку “Козятин” – управління житлово-комунального господарства, відділ надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, відділ державного архітектурно-будівельного контролю, відділ містобудування та архітектури; відділ соціальної роботи з сім'ями дітьми та молоддю 
· від мосту до перехрестя  вул. Білоцерківська та вул. 8-ма Гвардійська виконують  управління сімейної, дитячої та молодіжної політики, відділ у справах сім'ї та по роботі з молодіжними громадськими організаціями ,центр надання адміністративних послуг, відділ культури та туризму міської ради;

· ліва сторона від в’їздного знаку (біля кладовища) до кафе “101” км  виконують відділи та підрозділи апарату ради та відділ майнових ресурсів міської ради.

· права сторона вул. Білоцерківська від знаку «Козятин» до повороту на ветслужбу-біля кладовища-Занюк П.Я., перед кладовищем- Пенсійний фонд (Галак Ю.О.)
31. Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків – прилегла територія.

32. Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  - прилегла територія.

33.  пров. В.Наумова- КП «Відродження», приватні підприємці
34. Вул.Кошового 
   Виконують: ст..Козятин - І  (Буравський М.Л.).

35. Вул. Пролетарська,Матросова
                 Виконують: СЗШ №3 (Колісник М.В.), приватні підприємці.

36. Вул.Валдаєвська.

                 Виконують: ДНЗ №3 (Прудникова Н.В.), приватні підприємці

  39. Вул.Мічуріна 

                   Виконують: ДНЗ №1 , приватні підприємці, КП Відродження
  40.Вул.Г.Сковороди 

                  Виконують  ЗОШ №5, приватні підприємці,КП «Відролження»

Керуючий справами виконкому-начальник оргвідділу                          С.Заїчко

_1581835640.doc


�












