Додаток 1

до рішення 30 сесії міської ради 8 скликання

№_987-VІІІ від 21.12.2022 року

Заходи  з реалізації Програми

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяг фінансуванні, тис. грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 |  |  |  |
| 1 | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) | 1.1 Будівництво мережі централізованого питного водопостачання та водовідведення в м. Козятин, у т. ч інженерні вишукування та розроблення проектно-кошторисної документації) | 2021-2025 | УЖКГ | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела | 192,063 |  | 7291,036 |  |  |
|  |  | 1.2 Будівництво мережі централізованого питного водопостачання в с. Сигнал | 2021-2023 | УЖКГ | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела | 72,185 | 1576,173 | 5191,004 |  |  |
|  |  | 1.3 Будівництво мережі централізованого питного водопостачання в с. Іванківці | 2021-2023 | УЖКГ | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела | 932,539 | 1000,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | 1.4 Будівництво мережі централізованого водопостачання та водовідведеня по вул. Грибна до житлових будинків по вул. Грибна 3, вул. Грибна 5, вул. Весняна 2 (з улаштуванням КНС) в сел. Залізничне, м. Козятин | 2024 | УЖКГ | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела | В межах кошторисних призначень |  |  |  |  |
| 2 | Організаційно - методичні заходи | 2.1.Передача у власність територіальної громади водогонів населених пунктів територіальної громади | 2021-2025 | Комісія з інвентаризації майна сільських рад, АТ «Українська залізниця», Виконавчий комітет Козятинської міської ради, УЖКГ | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела | В межах кошторисних призначень |  |  |  |  |

Секретар  ради                                                       Тетяна РИМША