                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                      розпорядженням міського голови 
                                                                                                                                      № 231-р від   «15» травня 2015 року   

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо покращення благоустрою та розвитку

житлово-комунального господарства міста Козятина

на 2015 рік

	№

п/п
	Зміст заходу
	Виконавці
	Термін

виконання
	Очікувані результати виконання

	1
	Поточний ремонт та обслуговування мереж зовнішнього освітлення

- встановлення економних електроламп

- проведення повірки та програмування лічильників зовнішнього освітлення
	КП «Відродження,

Гуменюк М. І.

ПП «Техноприлад»

Горбатюк В. В.
	Протягом 2015 року
	Забезпечення світлового комфорту у вечірній і нічний час, зменшення використання  споживання електроенергії 

	2
	Озеленення

· видалення дерев сухостійних та аварійних дерев;
· проведення формувальної обрізки дерев по центальним вулицям міста, район стадіону, смт.Залізничний 
· догляд за клумбами

· косіння трави (вул. Г.Майдану, Грушевського, Червоноармійська, Куликівського, Довженко, 8 Гвардійська, Білоцерківська,)
	КП «Відродження

Гуменюк М. І.


	Протягом 2015 р. 

I квартал 2015 р.  

IV квартал 2015 р. 

II-III квартали 2015 

II-III квартали


	омолоджування старих дерев, знешкодження омели 

Відновлення квітників

Відновлення газонів

	3
	Санітарна очистка міста , ліквідація несанкціонованих  звалищ відходів та причин їх виникнення.
	КП «Відродження

Гуменюк М. І.
	Протягом 2015 р.
	Покращення санітарно-екологічної ситуації у місті

	4.
	Приведення у належний стан громадських вбиралень. Встановлення покажчиків.
	КП Відродження»

Гуменюк М.І.; ПП, які побудували вбиральні біля своїх об’єктів господарювання

 
	II квартал 2015р.
	Покращення санітарного стану міста

	5.
	Надання приміщення міській організації захисту тварин «Хатіко»для утримання бездомних тварин. Відповідно до Програми  регулювання чисельності безпритульних тварин на 2015-2019 роки передбачено фінансування:

у 2015 р.-реконструкція приміщення-100 тис. грн.

                утримання та лікування       -50 тис. грн..

                закупівля матеріалів і устаткування-100 тис. грн..

                проведення стерилізації та післяопераційного    утримання тварин-50 тис. грн..


	КП Відродження»

Гуменюк М.І.


	Протягом року
	Виконання міської Програми по регулюванню чисельності безпритульних тварин

	6.
	Вибірковий капітальний ремонт доріг
· вул. Матросова
· вул. Привокзальна

· вул.8-Гвардійська

· вул.Сагайдачного
· вул.1-Травня

· вул. Тельмана


	УЖКГ 
	II – III квартал 2015  року
	Поліпшення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби

	7.
	Поточний ремонт

· вул.Підгорбунського

· вул.Склярова

· вул.Г.Майдану

· вул.Матросова

· вул.І Франка

· вул.Катукова

· вул.Довженко
· вул.1-Травня


	УЖКГ
	II – III квартал      2015  року
	Поліпшення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби

	8.
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

-вул. Шевченко, 

- вул.Суворова
-вул.Довженко
	КП «Відродження,

Гуменюк М. І.

ПП «Техноприлад»

Горбатюк В. В.
	II – III квартал 2015  року
	Забезпечення світлового комфорту у вечірній і нічний час

	9.
	Перевірка технічного стану дитячих спортивних та ігрових майданчиків на прибудинкових територіях. Поставлення майданчиків на облік для подальшого обслуговування  КП «Відродження»
	Відділ майнових ресурсів, управління архітектури та містобудування ,відділ культури. УЖКГ, КП «Відродження», управління освіти та спорту 
	II та IV квартали 2015 року
	Безпечність користування для дітей та підлітків. Постійний контроль та ремонт в разі необхідності.

	10.
	Ремонт та обладнання автобусних зупинок
	КП Відродження»

Горбатюк М.І.

Установи, ПП за якими закріплені зупинки
	II-III квартали 2015 року
	Зручність для пасажирів міських маршрутів

	11.
	Нанесення та оновлення розмітки на дорогах та пішохідних переходах
	СМЕД УДАЇ

м. Вінниця

УЖКГ 


	 II квартал 2015  року
	Створення на дорогах належних умов безпеки руху

	12.
	Встановлення та заміна дорожніх знаків
	КП «Відродження

Гуменюк М. І.

УЖКГ 


	Протягом 2015  року
	Створення на дорогах належних умов безпеки руху

	13.
	Посипка при ожеледиці, очистка від снігу доріг та тротуарів
	КП «Відродження

Гуменюк М. І.
	I квартал,  

IV квартал 2015  року
	Забезпечення проїзду автотранспорту та безпечного руху пішоходів

	14.
	Упорядкування вододжерел, очищення мереж зливової каналізації

 
	КП «Відродження

Гуменюк М. І.

УЖКГ 

Комар М. С.
	I квартал,  

IV квартал

2015  року
	Недопущення підтоплення території міста та каналізаційних решіток

	15.
	Придбання контейнерів для сміття
	КП «Відродження

Гуменюк М. І.

УЖКГ 


	II  квартал  2015  року
	Покращення санітарно-екологічної ситуації у місті

	16.
	Придбання люків водопровідних та каналізаціних 
	КП «Відродження

Гуменюк М. І.
	II - III квартал

2015  року
	Захист оглядових колодязів, безпечність для перехожих та транспорту.

	17.
	Забезпечення полігону ТПВ електропостачанням (монтаж підстанції)
	КП «Відродження

Гуменюк М. І.
	 III квартал 2015  року
	Забезпечення освітленням полігону та АПП

	18.
	Будівництво свердловини  на полігоні ТПВ
	КП «Відродження

Гуменюк М. І.
	III квартал  2015  року
	Забезпечення  полігону холодною водою для проведення заходів по утриманню пожежних резервуарів

	19.
	Будівництво під’їзної дороги до полігону ТПВ
	КП «Відродження

Гуменюк М. І.
	II - III квартал 2015  року
	Покращення умов проїзду автотранспорту на територію полігону

	20.
	Капітальний ремонт адміністративно-побутового приміщення на полігоні ТПВ, фарбування шлагбаума 
	КП «Відродження

Гуменюк М. І.
	II - III квартал 2015  року
	Створення нормальних побутових умов для персоналу

	21..
	Відновлення земляного валу на полігоні ТПВ
	КП «Відродження

Гуменюк М. І.
	II  квартал 2015  року
	Недопущення самовільного заїзду і неконтрольованого розвантаження транспорту

	
	
	
	
	


                      Заступник міського голови,

                      начальник управління житлово-комунального господарства міської ради                                                                                                  К.Марченко
