[image: image1.wmf][image: image1.wmf]
КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я


01.06.2018 р. №   1075-VІІ
                                                    27 сесія 7  скликання 

Про підсумки опалювального сезону 2017-2018 років

та  про план підготовки опалювального сезону 2018-2019 років

              Заслухавши інформацію “Про підсумки опалювального сезону 2017-2018 років   та  про  план підготовки опалювального сезону 2018-2019 років», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, надзвичайних ситуацій, охорони довкілля та підприємницької діяльності, регіонального розвитку і інвестицій та захисту прав споживачів,  відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р № 280/97-ВР, “Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 р. № 1875-IV, міська рада
В И Р І Ш И Л А:    
       1. Інформацію про проходження опалювального сезону 2017-2018 років взяти до відома. 
       2. Затвердити план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років згідно додатку № 1.

     3. Керівникам теплопостачальних організацій, керівництву комунального підприємства «Добробут» (до 01.10.2018р):

     3.1. Провести відповідно до регламенту комплекс робіт по підготовці котельного обладнання та теплових мереж до опалювального сезону.

     3.2. Забезпечити запас палива в кількості не менше ніж трьох місячної потреби для роботи.

     3.3.Облаштувати огородження для складування твердого палива і відпрацьованих шлаків. 

     3.4.  Забезпечити заходи по зменшенню викидів відпрацьованих газів в атмосферне повітря.

     3.5.  Провести ремонти приміщень котелень.  
      4. Керівництву  комунального підприємства “Відродження” керівникам ОСББ, споживачам теплової енергії. (до 15.09.2018р.):

      4.1. Завершити підготовку наявного фонду до опалювального сезону та отримати акт готовності.

        4.2. Утеплити віконні і дверні рами, засклити розбиті вікна сходових кліток, технічних поверхів, підвальних приміщень.
        4.3. Провести герметизацію вводів інженерних мереж.
        4.4. Провести утеплення водопровідних і каналізаційних мереж в підвальних і цокольних приміщеннях будівель.

        4.5. Підготувати техніку до роботи при понижених температурах.

        4.6. Створити запас палива, запасних частин, обладнання , теплого одягу для роботи при виникненні надзвичайних ситуацій.    
        5. СО «Козятинські електричні мережі» ПАТ « Вінницяобленерго»

        5.1. Забезпечити протягом опалювального періоду 2018-2019 років безперервну подачу електроенергії на котельні, теплопункти, житлові будинки, об’єкти соціальної сфери, адміністративні будівлі міста шляхом миттєвого реагування щодо усунення аварійних ситуацій у системі електропостачання.

       6.  Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд ПАТ «Укрзалізниця» 

       6.1 Вжити  заходів  щодо  запобігання    аварійних  відключень  споживачів  міста від водопостачання, а  при  їх  виникненні  забезпечити    оперативне   реагування.
       7. Установам та організаціям всіх форм власності (до 01.09.2018р.)
       7.1. Провести регламентні заходи по підготовці внутрішніх теплових мереж до якісного прийому теплоносія.
        8. Управлінню житлово-комунального господарства  міської ради (до 01.09.2018р.) :

         8.1. Взяти під контроль хід реалізації  затвердженого плану заходів.

         8.2. В засобах масової інформації постійно висвітлювати роботу з питань енергозбереження, погашення боргів за наданні житлово-комунальні послуги, підготовку об’єктів  житлово-комунального господарства до роботи взимку.
         8.3. Створити комісію з перевірки готовності теплових господарств, об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в опалювальний період.

          9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань роботи  житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, надзвичайних ситуацій, охорони довкілля та підприємницької діяльності, регіонального розвитку і інвестицій та захисту прав споживачів (Малишевський В.С.).
Міський голова                                                         О. Пузир
_1062407205.doc



