
[image: image1.emf]
КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 29.03.2012_ № 108   
Про проведення двомісячника з озеленення,  

благоустрою та санітарної очистки міста Козятина

 З метою здійснення комплексу заходів з благоустрою та озеленення території міста Козятина, поліпшення естетичного, санітарного стану прибудинкових територій та об(єктів масового перебування та відпочинку населення, на виконання п.4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.10 р. №777, відповідно до частини 2 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 06.08.1998р. № 855/98 “Про Довкілля”,  листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.03.2012р. №7/21-3829, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести з 01 квітня по 31 травня 2012 року двомісячник з озеленення, благоустрою та санітарної очистки  міста Козятина, в ході якого виконати роботи з санітарної очистки, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, облаштування та очистки криниць, висаджування дерев, квітів, багаторічних трав, вапнування бордюрів, розбивки клумб, впорядкування пам’ятних місць, об(єктів масового перебування та зон відпочинку населення тощо.

2. Провести в період двомісячника  в рамках акції “За чисте довкілля” – суботник 6 квітня та День благоустрою території міста – суботник 27 квітня 2012 року з метою санітарної очистки, благоустрою і впорядкування території міста та створення нових зелених насаджень. 

3. Затвердити склад робочої групи з проведення двомісячника згідно з додатком №1.

4. Робочій групі з проведення двомісячника:

      4.1.  Провести організаційну роботу щодо залучення підприємств, установ, організацій, широких верств населення до участі в загальноміських акціях та виконання плану основних організаційно-технічних заходів санітарної очистки та благоустрою міста під час проведення двомісячника згідно додатку №2;

4.2.       Надати інформацію про проведену роботу обласній робочій групі.

5. Затвердити план закріплення за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями міста ділянок доріг для їх утримання в належному санітарному стані (побілка бордюрів, дерев, прибирання на період двомісячника) згідно додатку №3. 

6.  Організаційному відділу оприлюднити дане рішення через міське радіо “Погляд” і на офіційному сайті міської ради.  

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Ломачука О.І.

Міський голова                                               О.Гвелесіані

Додаток № 1

до  рішення  виконкому

від  29.03.2012 р. № 108
РОБОЧА ГРУПА

з  проведення двомісячника з озеленення, благоустрою

 та санітарної очистки міста Козятина

	Ломачук О.І.


	- перший заступник міського голови – голова робочої групи;

	Комар М.С.
	 - заступник начальника управління житлово-комунального господарства, начальник відділу міського господарства;

	Ясний П.Г.
	- керуючий справами виконкому;

	Буряченко А.А.
	 - головний редактор міського радіомовлення “Погляд”;

	Плат О.
	- спеціаліст відділу майнових ресурсів;

	Іщенко О.А.
	- директор КП “Відродження”;

	Куліш Г.Г.
	- головний державний санітарний лікар Козятинської лінійної санепідемстанції на Південно-Західній залізниці (за згодою);

	Грошовенко Р.О.
	- начальник дільничних інспекторів міста РВ ГУМВС у Вінницькій області (за згодою);

	Огнева Г.Л.
	- головний спеціаліст відділу економіки; 

	Янковчук Т.А.
	- головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства; 

	Ящук Л.О.
	- головний державний санітарний лікар Козятинського району (за згодою);

	Шеремет Н.А.
	- головний спеціаліст відділу екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордону Державної екологічної інспекції у Вінницькій області(за згодою).


Керуючий справами виконкому                                                 П.Ясний 

Додаток № 2

до  рішення  виконкому

від  29.03.2012 р. № 108

План

основних організаційно-технічних заходів санітарної очистки та благоустрою міста під час проведення двомісячника

	№ п/п
	Найменування заходів
	Термін виконання 
	Відповідальні виконавці 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Забезпечити ліквідацію неорганізованих звалищ побутових відходів на території міста
	в ході проведення двомісячника
	Комар М.С. (УЖКГ)  

Іщенко О.А. 

(КП “Відродження”)

	
	· біля заправки БРСМ “Нафта”
	01.04-10.04
	Старушок О.В. (дистанція колії)

	
	· вул. О.Кошового
	 01.04.-10.04
	Іщенко О.А. 

(КП “Відродження”)

	
	· БМЕУ-2
	01.04-10.04
	Кравець М.В. (БМЕУ-2)

	
	·  Район вул. Корольова
	10.04-20-04
	 Іщенко О.А. 

(КП “Відродження”)

	
	·  Вул. Винниченка  
	10.04-20.04
	 Іщенко О.А. 

(КП “Відродження”) та приватні підприємці

	
	· Вул. 1 Травня
	10.04.-20-04
	 Іщенко О.А. 

(КП “Відродження”)

	
	· Вул. Боженка,40
	20.04-05.05
	 Іщенко О.А. 

(КП “Відродження”)

	
	·  Кафе “Вікторія”
	10.04-20.04
	ПП Карапетян А.К.

	
	· Район “Водокачки” особливо від СЕС
	10.04-25.04
	Ящук Л.О. (районна СЕС)

Іщенко О.А.

 (КП “Відродження”)

	
	· Вул. Леніна, Островського (ГРП)
	01.05.-10.05
	 Іщенко О.А.

 (КП “Відродження”)

	
	· Вул. Червоноармійська, Стуса
	01.05.-10.05
	 Іщенко О.А. 

(КП “Відродження”)

	
	· Вул. Довженка (р. Гуйва)
	05.05-15.05
	  Іщенко О.А.

 (КП “Відродження”)

	
	· Ліс біля школи №6
	10.04-30.04
	Синюшко М.М. (ЗНВК №6)

  Іщенко О.А. 

(КП “Відродження”)

	3.
	Привести в належний санітарний стан кладовища та місця поховання загиблих воїнів, масового розстрілу населення
	до 11.05. 
	Лисюк Л.О. (ЗНВК №3)

 Занюк П.Я. (приватний підприємець)

	4.
	Провести роботу по приведенню в належний санітарний стан смуги відводу дороги по вул. Білоцерківській 
	до 15.05. 
	Комар М.С.(УЖКГ)

 Степанишин Д.В. (райавтодор)

	5.
	Прибрати сквер ім.. Пушкіна
	до 15.04. 
	  Іщенко О.А. 

(КП “Відродження”)
Комісаренко Р.Ю. (ліцей)

	6.
	Впорядкувати центральну площу міста  
	до 25.04. 
	Рибінська С.Ф. (відділ культури)

  Іщенко О.А. 

(КП “Відродження”) 

	7.
	Провести роботи по поновленню зелених насаджень:


	до 15.05. .
	Комар М.С.(УЖКГ)

  Іщенко О.А.

 (КП “Відродження”)
 Директори ЗНВК

	8.
	Провести роботи по впорядкуванню стадіону “Локомотив”
	до 30.04. 
	Лівшиць І.Й. (УПСЗН)

Білянець О.А. 

(управління освіти)

Луцюк П.В.(відділ спорту)

Колісник М.В. (СЗШ №4)

	9.
	Привести в належний санітарний стан дворові спортивні майданчики 
	до 14.05. 
	Іщенко О.А. (КП “Відродження”)
Луцюк П.В.(відділ спорту)

	10.
	Провести роботи по очистці прибережної смуги р. Гуйви від сміття
	до 14.05 .
	Лівшиць І.Й.. (УПСЗН)

 Білянець О.А. 

(управління освіти)

Луцюк П.В. (відділ спорту)

Колісник М.В. (СЗШ №4)

	11
	Впорядкувати клумби та квітники міста
	до 20.04. 
	     Іщенко О.А.

(КП “Відродження”),

установи та організації

	12
	Впорядкувати автобусні зупинки
	до 05.05. 
	Комар М.С. (УЖКГ )

Приватні підприємці, установи, організації

	13
	Провести роботи по санітарній очистці територій підприємств, установ, організацій
	до 16.05. 
	Керівники підприємств, установ, організацій

	14
	Впорядкувати місця поховання загиблих воїнів, інші пам’ятні місця
	до 24.04. 
	Комар М.С.(УЖКГ )

  Іщенко О.А. 

(КП “Відродження”)

	15
	Впорядкувати полігон для складування твердих побутових відходів, укріпити їх відвалювання та привести в порядок під’їзну дорогу
	до 16.05. 
	  Іщенко О.А. 

(КП “Відродження”) 

	16
	Провести комплекс робіт по санітарній очистці житлових масивів та дворових територій житлового фонду
	до 20.05. 
	  Іщенко О.А.

(КП “Відродження”)
Комар М.С.(УЖКГ )

Голови ОСББ,  мешканці будинку

	17
	Провести профілювання доріг вулиць міста з ґрунтовим покриттям
	до 16.05. 
	Комар М.С. (УЖКГ)

  Іщенко О.А.

(КП “Відродження”)

	18
	Провести ремонт і заміну дорожніх знаків, огороджень, штучних споруд на дорогах вулиць міста
	до 16.05. 
	Комар М.С.(УЖКГ)

Іщенко О.А.

(КП “Відродження”)

	19
	Провести роботи по благоустрою громадських криниць
	до 16.05.11р.
	 Комар М.С.(УЖКГ)

Голови квартальних комітетів

	20
	Провести поточний ремонт фасадів та закріплених прилеглих територій об’єктів торгівлі, офісів, державних та комунальних установ. 
	до 15.05. 
	Установи, організації, приватні підприємці та підприємства

	21
	Забезпечити ліквідацію несанкціонованих складувань будівельних матеріалів на при дворовій території.
	до 20.05. 
	Янковчук Т.А.

(УЖКГ)

Голови квартальних комітетів

	22
	Організувати роботи по очистці водовідвідних канав та русел струмків
	до 24.05. 
	Голови квартальних комітетів, 

Липовецький Г.І. (відділ надзвичайних ситуацій), 

	23
	Організувати роботи по очистці дощових стоків на при дворових територіях
	До 14.05
	Іщенко О.А.                      (КП “Відродження”)

	24
	Провести роботи по санітарній очистці вздовж залізничної колії
	до 15.05. 
	Підприємства залізничного транспорту


Керуючий справами виконкому                                                  П.Ясний

          
                                                                                                   Додаток №3

                                                                                                                   до рішення виконкому

                            від  29.03.2012 р. № 108


ПЛАН

 закріплення за підприємствами установами, організаціями, приватними підприємцями міста ділянок доріг для їх утримання в належному санітарному стані ( побілка бордюрів, дерев, прибирання на період двомісячника)

1. Вул. Довженка від ДАІ до ВАТ “Агромаш”

Виконують: управління газового господарства (Бевз О.В.), хлібоприймальне підприємство (Анатазевич В.В.),  РВ УМВС, приватні підприємці.

2. Вул. Довженка від ДАІ до залізничного переїзду

Виконують: КП “Відродження” (Іщенко О.А.), автостанція (Іванов Є.В.)

3.  Вул. Довженка від залізничного переїзду до вул. 8-ма Гвардійська

Виконують: ПАТ “Козятинський м(ясокомбінат” (Зікрань М.М.)

4. Вул. 8-ма Гвардійська від вул. Білоцерківської до вул. Боженка

Виконують: СЗШ №5 (Кронівець Г.Л.), приватні підприємці

5. Вул. 8-ма Гвардійська від вул. Боженка до пров. Кузнєчного

Виконують: БМЕУ-2 (Кравець М.В.), приватні підприємці

6. Вул. Куликівського від вул. Довженка до вул. Червоноармійська

Виконують:   СЗШ №4 (Колісник М.В.), приватні підприємці

7. Вул. Куликівського від вул. Червоноармійської до вул. Леніна

Виконують: СЗШ №2 ( Кудрявець Є.С.), приватні підприємці, ОСББ “Ювілейний”

8. Вул. Червоноармійська від вул. Куликівського до пров. Колгоспного

Виконують: цех телекомунікаційних послуг №7 ВФ ВАТ “Укртелеком” (Бохонко  П.В.), цех обслуговування  споживачів (Гузь Т.О.), Козятинська районна стоматологічна поліклініка (Медушевська Л.Г.) та приватні підприємці.

9. Вул. Червоноармійська від пров. Колгоспного до вул. П.Орлика

Виконують: міське споживче товариство (Михайлов В.В.), музична школа (Бригадир Н.І.), приватні підприємці

10. Вул. Червоноармійська від вул. П.Орлика до вул. Стуса, вул. Склярова від вул. Грушевського до водокачки.

Виконують: ВАТ “Козятинхліб” (Цьома І.І.), ЦРЛ (Гуцол  В.Г.), ліцей (Комісаренко Р.Ю.), райсанепідемстанція (Ящук Л.О.), приватні підприємці.  

11. Вул. Леніна від вул. Мічуріна до вул. П.Орлика

Виконують: Локомотивне депо (Шутов М.М.)

12. Вул. Леніна від вул. Куликівського до вул. Мічуріна

Виконують:  відділкова лікарня ст. Козятин-1 (Кравчук О.М.), приватні підприємці

13. Вул. Підгорбунського

Виконують: дистанція колії (Старушок О.В.)

14. Вул. П.Орлика від вул. Винниченка до вул. Грушевського

Виконують: СЗШ №1 (Юр-Кирилюк Р.П.), міськрайонне управління юстиції (Комар О.С.), управління агропромислового розвитку (Дейнеко О.В..),  приватні підприємці.

15. Вул. П.Орлика від  вул. Грушевського до вул. Червоноармійської

Виконують: Державна податкова Інспекція (Садовий Г.І.), міськрайонний центр зайнятості (Бокал В.О.), приватні підприємці

16. Вул. Винниченка від вул. Куликівського до пішохідного мосту

Вик.: відділкова лікарня ст. Козятин-1 (Кравчук О.М.), СЗШ №2 (Кудрявець Є.С.), приватні підприємці

17. Вул. Винниченка від пішохідного мосту до вул. П.Орлика

Виконують: вагонне депо (Білан В.В.), приватні підприємці

18. Вул. Васьківського

Виконують: дирекція залізничних перевезень (Буцерога В.К.), дистанція сигналізації та зв’язку (Шеремет М.П.), приватні підприємці

19. Вул. Привокзальна включаючи привокзальну площу

Виконують: територіальний відділ матеріально-технічного забезпечення (Гаєвська Л.В.), вокзал ст. Козятин (Чабан А.І.)

20. Вул. Катукова від вул. Довженка до вул. Зеленої

Виконують: ПАТ “Козятинський м(ясокомбінат” (Зікрань М.М.)

21. Вул. Катукова від вул. Зеленої до вул. 1 Травня

Виконують: міжрегіональне вище професійне технічне училище залізничного транспорту (Стецюк А.О.), приватні підприємці

22. Вул. Васьковського

Виконують: залізнична станція Козятин-1 (Буравський М.Л.)

23. Вул. Грушевського від вул. Мічуріна до вул. Комсомольська

 Виконують: ЦДЮТ (Мельник О.О.), районний територіальний центр (Бородіч В.Ю.), приватні підприємці

24. Вул. Грушевського від вул. Комсомольської до вул. Склярова

Виконують: міський ринок “Хлібодар” (Гвелесіані І.О.), приватні підприємці

25. Вул. Дружби, вул. Грибна

Виконують:  ЗНВК №6 (Синюшко М.М.), квартал. комітет №10 (Бубновська М.К.)

26. Вул. Котовського, вул. Лисенка

Виконують: КП “Відродження” ( Іщенко О.А.), приватні підприємці


Керуючий справами виконкому                                                        П.Ясний 







_1395065123.doc
�



�
















