[image: image1.emf]
КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я  Д Ж Е Н Н Я

11.08.2017 № 544-р  

Про план організаційно - технічних заходів
З метою усунення порушень природоохоронного законодавства, виявлених під час перевірки Державною екологічною інспекцією (припис державної екологічної інспекції у Вінницькій області від 28.07.2017р.), керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1.Затвердити план організаційно –технічних заходів по усуненню порушень природоохоронного законодавства згідно припису Державної екологічної інспекції  у Вінницькій області (додається).

2.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови, начальника управління житлово-комунального господарства Малащука Є.М.
Міський голова                                      О. Пузир
О.Шацька

Є.Малащук

Ю.Кукуруза

С.Заїчко

                                                                                                         Додаток 
до розпорядження міського голови

                                                                                           від  11.08.2017року №  544-р
ПЛАН

організаційно-технічних заходів по усуненню виявлених порушень природоохоронного законодавства 

згідно припису державної-екологічної інспекції у Вінницькій області

	№

п/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець

	1.

	Вжити заходи щодо впровадження роздільного збирання корисних компонентів ТПВ на території м. Козятина, а саме:
	2017 рік-

 2018 роки 

	Управління житлово-комунального господарства,

КП «Чисте місто»

	1.1.


	 Здійснити закупівлю додаткової кількості сміттєвих контейнерів;
	IV квартал 2017року
	 Управління житлово-комунального господарства,

КП «Чисте місто»

	1.2.


	Вибір раціональної схеми розташування контейнерів та будівництво у разі необхідності контейнерних майданчиків;
	III-IV квартал 

2017 року


	Управління житлово-комунального господарства,

КП «Чисте місто»

	1.3.


	Виготовлення ПКД та проведення експертизи ПКД на будівництво сміттєсортувальної лінії на полігоні ТПВ;
	IV квартал 2017року

	КП «Чисте місто»

	1.4.


	Отримання технічних умов  на приєднання електроустановок до електричних мереж на полігоні твердих побутових відходів для підключення сміттєсортувальної лінії;
	IV квартал

2017 року


	КП «Чисте місто»

	1.5.


	Підключення електроустановок до електричних мереж на полігоні ТПВ


	IV квартал

2017 року


	КП «Чисте місто»

	1.6
	 Підготовка майданчика  під сміттєсортувальну лінію на полігоні ТПВ;
	III-IV квартал

2017 року


	КП «Чисте місто»

	.

2.


	Проведення постійної агітаційної роботи з населенням щодо впровадженні роздільного збирання компонентів ТПВ та впливу даного проекту на екологічний стан міста .
	Постійно
	Управлінння житлово-комунального господарства

	3.
	Провести інвентаризацію  та розробити паспорта об’єктів благоустрою зеленого господарства.
	01.01.2017р.
	Управлінння житлово-комунального господарства

	4.
	Забезпечити підготовку матеріалів для інформування державної екологічної інспекції
	Відповідно до визначених термінів
	Управлінння житлово-комунального господарства

	Заступник міського голови

начальник Управління житлово-

комунального господарства                                                Є.Малащук




