##### КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

##### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

№       -VІІІ	                                     сесія 8 скликання

Про внесення змін до Програми будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів комунальної власності Козятинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (щодо водопостачання, водовідведення та благоустрою)

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Програми будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів комунальної власності Козятинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки.

1.1 Додаток 1 Паспорт програми подати у вигляді згідно з додатком 1 до рішення;

1.2. Пункт 2.1 «План заходів Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності Козятинської територіальної громади на 2024-2026 роки» подати у вигляді згідно з додатком 2 до рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, надзвичайних ситуацій, охорони довкілля, підприємницької діяльності (О.Євтушок).

Секретар ради                                                     Ірина РЕПАЛО

О.Євтушок

Ю.Кукуруза

І.Вовкодав

Є.Малащук

Додаток 1

до  рішення ___ сесії  міської ради 8 скликання

№   _____  від _________ року

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Програми будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів комунальної власності Козятинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми |  |
| 3. | Головний розробник програми | Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради |
| 4. | Спів розробники Програми | - Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради; - Відділ культури Козятинської міської ради; - Козятинський міський територіальний центр соціального обслуговування - Управління соціальної політики Козятинської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | - КЗ «Ліцей №1 ім.Т.Г.Шевченка», - КЗ «ліцей №5»; - КЗ «ліцей №7»; - КЗ «Сестринівська гімназія ім. М. Грушевського»; - Управління освіти Козятинської міської ради; - Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради; - ОК «Садове товариство «Сучасна оселя»; - ТОВ «Електрика Юкрейн»; - КП «Чисте місто» Козятинської міської ради; - Відділ культури Козятинської міської ради; - Козятинський міський територіальний центр соціального обслуговування |
| 7. | Термін реалізації програми | 2024-2026 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) |  |
| 8. | Мета Програми | Підвищення рівня комфорту та якості життя в Козятинській територіальній громаді шляхом підвищення технічних характеристик та зовнішнього вигляду будівель закладів бюджетної сфери міста, комфорту перебування в закладах бюджетної сфери міста, підвищення ефективності використання об’єктів благоустрою відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих та комфортних умов життєдіяльності людини. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 137527,961 тис.грн. |
| 9.1 | В тому числі: -коштів бюджету Козятинської міської територіальної громади; -коштів обласного бюджету; -коштів державного бюджету; -кошти інших джерел не заборонених законодавством. | 128100,608 тис.грн. 9427,353 тис.грн. |
| 10. | Очікувані результати виконання | - покращення технічного стану будівель освіти, культури, охорони здоров’я, комунальних підприємств та закладів, інших бюджетних організацій; - підвищення рівня енергоефективності будівель освіти, культури, комунальних підприємств та закладів, інших бюджетних установ та організацій; - розвиток систем водопостачання та водовідведення, поверхневого водовідведення; - покращення технічного стану автомобільних доріг, збільшення їх пропускної здатності; - розвиток туристично-рекреаційних можливостей міста - відновлення та створення нових зон культурного масового відпочинку, дитячих та спортивних майданчиків; - забезпечення освітлення всієї території громади |
| 11. | Ключові показники ефективності | Середні витрати на будівництво 1 км мереж поверхневого водовідведення, тис. грн. Середні витрати на будівництво 1 км. мереж водопостачання, тис.грн. Середня вартість ремонту 1 обєктас портивної споруди, тис.грн. Середня вартість капітального ремонту приміщення соціального призначення, тис.грн. Середня вартість ремонту 1 км. системи киснепостачання, Середня вартість капітального ремонту закладу освіти, тис.грн. |

Додаток 2

до рішення        сесії    8 скликання                                                                                                                                                                                                  №         -VІІІ  від                        року

2.1. План заходів Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності Козятинської територіальної громади на 2024-2026 роки»

| № п/п | Зміст заходу | Обсяг фінансування тис. грн. |  |  |  | Виконавці |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Заклади та установи охорони здоров’я та соціального захисту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт системи кисне постачання в будівлі комунального підприємства «Козятинської центральної районної лікарні» Козятинської міської ради по вул. Винниченка 9 в м. Козятин, Хмільницького району Вінницької області | 4124,496 | 2834,00 |  |  | УЖКГ, КП «Козятинська центральна районна лікарня» Козятинської міської ради |  |
| 2 | Капітальний ремонт частини нежитлової адміністративної будівлі за адресою : Вінницька область, Хмільницький район, м. Козятин, вул. Винниченка 56 (Для потреб Ветеранського простору) |  | 6253,898 | 2300,0 |  | УСП, УЖКГ |  |
| 3 | Капітальний ремонт системи електрозабезпечення будівлі Козятинського міського територіального центру соціального обслуговування в м. Козятин Вінницької області |  | 2740,021 |  |  | Козятинський міський центр соціального обслуговування |  |
| Заклади та установи освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку комунального закладу "Ліцей № 7 Козятинської міської ради Вінницької області" | 2366,562 | 305,00 |  |  | УЖКГ, управління освіти |  |
| 2 | Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу "Ліцей № 7 Козятинської міської ради Вінницької області" | 70,0 | 4842,014 | 4842,014 |  | УЖКГ, департамент гуманітарної політики, КЗ «Ліцей №7» |  |
| 3 | Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку комунального закладу "Ліцей № 5 Козятинської міської ради Вінницької області" | 60,0 | 921,926 | 921,926 |  | УЖКГ, департамент гуманітарної політики, КЗ «Ліцей №5» |  |
| 4 | Капітальний ремонт покрівлі спортзали комунального закладу "Сестринівська гімназія ім. М.Грушевського Козятинської міської ради Вінницької області" | 80,0 |  |  |  | УЖКГ, управління освіти, КЗ"Сестринівська гімназія ім. М.Грушевського» |  |
| 5 | Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу "Ліцей №1 ім. Т.Г.Шевченка Козятинської міської ради Вінницької області" | 4533,528 | 696,00 |  |  | УЖКГ, управління освіти |  |
| Об’єкти цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво укриття подвійного призначення для комунального закладу «Ліцей №1 ім. Т.Г. Шевченка» в місті Козятин по вул. Героїв Майдану, у т.ч. отримання технічних умов для приєднання до інженерних мереж | 100,0 | 1800,00 |  |  | УЖКГ, департамент гуманітарної політики, КЗ «Ліцей №1 ім. Т.Г. Шевченка» |  |
| 2 | Будівництво укриття подвійного призначення на території комунального закладу «Ліцей №2» по вул. Героїв Майдану в місті Козятин, у т.ч. отримання технічних умов для приєднання до інженерних мереж | 40,0 |  |  |  | УЖКГ |  |
| Об’єкти благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Південне шосе в с. Сигнал Хмільницького району Вінницької області (виготовлення ПКД) | 50,0 |  | 1100,00 |  | УЖКГ |  |
| 2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Героїв Майдану в м. Козятин (проектні роботи та експертиза) |  | 120,00 | 150,0 |  | УЖКГ |  |
| 3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Винниченка в м. Козятин |  | 160,00 | 20000,0 |  | УЖКГ |  |
| 4 | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Захисників України в м. Козятин (проектні роботи та експертиза) |  | 120,00 |  |  | УЖКГ |  |
| 5 | Нове будівництво зливової каналізації по вул. Винниченка в м. Козятин Хмільницького району Вінницької області |  | 7946,977 |  |  | УЖКГ |  |
| 6 | Нове будівництво проїзду від вул. Депутатська до території обслуговуючого кооперативу “Садове товариство “Сучасна оселя” визначеної детальним планом |  | Кошти інвестора | Кошти інвестора |  | УЖКГ – замовник, обслуговуючий кооператив “Садове товариство “Сучасна оселя” або інший інвестор - платник |  |
| 7 | Капітальний ремонт проїзду на території міського кладовища з облаштуванням Алеї слави |  | 546,00 | 546,00 |  | УЖКГ |  |
| 8 | Капітальний ремонт дороги «с. Сокілець - с.Махаринці» |  | Кошти інвестора |  |  | УЖКГ – замовник, ТОВ «Електрика Юкрейн» - платник |  |
| 9 | «Капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу «Ліцей №1 ім. Т.Г.Шевченка Козятинської міської ради Вінницької області» по вул. Вінниченка,29 м. Козятин.(Коригування)» |  | 4683,307 |  |  | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, КЗ «Ліцей №1 ім. Т.Г. Шевченка» |  |
| 10 | Капітальний ремонт волейбольного майданчика VI на території стадіону «Локомотив» з облаштуванням скейт парку за адресою Вінницька область, м. Козятин, вул. Лисенка 35 (проектні роботи та експертиза) |  | 70,00 | 3000,0 |  | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, УЖКГ |  |
| 11 | Капітальний ремонт площі Героїв Майдану в м. Козятин (проектні роботи та експертиза) |  | 46,843 |  |  | Відділ культури Козятинської міської ради |  |
| 12 | Капітальний ремонт танцювального майданчика в міському сквері в м. Козятин (проектні роботи та експертиза) |  | 121,735 |  |  | Відділ культури Козятинської міської ради |  |
| 13 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення вулиць с. Королівка Козятинської міської об’єднаної територіальної громади Вінницької області |  |  | 172,698 |  | УЖКГ |  |
| 14 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення вулиць с. Сестринівка Козятинської міської об’єднаної територіальної громади Вінницької області |  |  | 1812,101 |  | УЖКГ |  |
| 15 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення вулиць Березова, Партизанська, Трудова, Чкалова, Першотравнева, 1 Гагаріна, Калинова, Польова, Привокзальна, Лісова, Мічуріна, частини вул. Центральна, пр. Дружній, пр. Миру, пр. Лісовий, пр. Вишневий с. Махаринці Козятинської міської об’єднаної територіальної громади Вінницької області |  |  | 2676,341 |  | УЖКГ |  |
| 16 | Капітальний ремонт прилеглої території за адресою м.Козятин вул. Незалежності 57 (виготовлення проектної документації) |  |  | 150,0 |  | Виконавчий комітет Козятинської міської ради, УЖКГ |  |
| Водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво мереж водопостачання в с. Козятин (у тому числі будівництво свердловин) |  | 14700,00 | 9700,0 |  | УЖКГ |  |
| 2 | Будівництво мереж водопостачання в сел. Залізничне (у тому числі будівництво свердловин) |  |  | 500,0 |  | УЖКГ |  |
| 3 | Будівництво каналізаційної насосної станції з СЕС по пров. Довженка |  |  | 150,0 |  | УЖКГ, КП «Чисте місто» |  |
| Об’єкти історико-культурного значення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво (встановлення) пам’ятних знаків воїнам, які загинули під час ІІ світової війни (с. Іванківці, с. Сигнал, с. Махаринці, с. Рубанка, с. Пустоха) |  | 304,821 |  |  | Відділ культури |  |
| Теплопостачання та енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт мереж теплопостачання котельні №11 та №10 міста Козятина Вінницької області |  |  | 18342,4 |  | КП «Чисте місто» |  |

Секретар ради                                                                  Ірина РЕПАЛО