
[image: image1.wmf]
КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 __25.03.2009   __ № _159_  
Про проведення двомісячника з озеленення,  

благоустрою та санітарної очистки міста Козятина

 З метою забезпечення проведення весняних робіт із благоустрою та озеленення території міста Козятина, відповідно до ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 06.08.1998р. № 855/98 “Про Довкілля”,  розпорядження голови обласної ради від 03.02.2009р. № 17 “Про проведення двомісячника благоустрою населених пунктів області”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести з 25 березня по 16 травня 2009 року двомісячник з озеленення, благоустрою та санітарної очистки  міста Козятина, в ході якого виконати роботи з санітарної очистки, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, облаштування та очистки криниць, висаджування дерев, квітів, багаторічних трав, вапнування бордюрів, розбивки клумб, впорядкування пам’ятних місць, зон відпочинку тощо.

2. Провести в період двомісячника весняні толоки з озеленення та благоустрою, до Великодня,   16.04.2009р., акцію “Чистий четвер”.  

3. Оголосити конкурс на кращу організацію робіт під час проведення двомісячника.

4. Затвердити склад робочої групи з проведення двомісячника згідно з додатком №1.

5. Робочій групі з проведення двомісячника:

5.1. Розробити заходи, в яких визначити конкретні обсяги і терміни виконання запланованих робіт, провести організаційну роботу щодо залучення підприємств, установ, організацій, широких верств населення до їх виконання;

5.2.Підвести підсумки конкурсу на кращу організацію робіт з благоустрою міста в термін до 25 травня 2009 року та надати інформацію про проведену роботу обласній робочій групі.

6. Організаційному відділу (Заїчко С.О.) оприлюднити дане рішення через міське радіо “Погляд” та на офіційній сторінці міської ради в газеті “РІА-Козятин”. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, начальника управління житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій Гаврилюка В.С.

Міський голова                                               М.Висоцький

Додаток № 1

до  рішення  виконкому

від  25.03.2009 р. № 159
РОБОЧА ГРУПА

з  проведення двомісячника з озеленення, благоустрою

 та санітарної очистки міста Козятина

	Гаврилюк В.С.


	– заступник міського голови, начальник управління житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій;

	Хаврук Ю.П.


	– секретар ради;

	Кудрявець В.Й.
	– керуючий справами виконкому міської ради;

	Булич І.А.
	– заступник начальника управління житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій;

	Бабур М.М.
	– начальник управління містобудування та архітектури

	Комар М.С.
	– заступник начальника Козятинського РВ УМВС у Вінницькій області (за згодою);

	Ящук Л.О.
	–головний державний санітарний лікар Козятинського району (за згодою);

	Куліш Г.Г.
	– головний державний санітарний лікар Козятинської лінійної санепідемстанції на Південно-Західній залізниці (за згодою);

	Лівшиць І.Й.
	– директор КП “Будтеплосервіс”;

	Лукасевич Є.М.
	– директор КП “Відродження”;

	Буряченко А.А.
	– головний редактор міського радіомовлення “Погляд”.


Керуючий справами виконкому                           В.Кудрявець 

ЗАТВЕРДЖУЮ

​​​​​​Міський голова М.Висоцький

_______________________

“_25 ”  березня  2009 р.

План
основних організаційно-технічних заходів санітарної очистки та благоустрою міста під час проведення двомісячника.

	№ п/п
	Найменування заходів
	Термін виконання 
	Відповідальні виконавці 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Забезпечити ліквідацію неорганізованих звалищ побутових відходів на території міста
	постійно
	Лівшиць І.Й.

Лукасевич Є.М. 

	
	· біля заправки БРСМ “Нафта”
	
	Данилюк І.Г.

	
	· вул. О.Кошового
	 
	Лукасевич Є.М.

	
	· БМЕУ
	
	Кравець М.В.

	
	·  Район вул. Корольова
	
	Лукасевич Є.М.

	
	·  Вул. Винниченка (перехід)
	
	Лукасевич Є.М.

	
	·   Дорога на с. Махаринці
	
	Відповідно до договору з Козятинською райрадою

	
	· Вул. 1 Травня
	
	Лукасевич Є.М.

	
	· Вул. Боженка,40
	
	Лукасевич Є.М.

	
	·  Кафе “Вікторія”
	
	ПП Карапетян А.К.

	
	· Район “Водокачки”, особливо від СЕС
	
	Ящук Л.О.

	
	· Вул. Леніна, Островського (ГРП)
	
	Лукасевич Є.М.

	
	· Вул. Червоноармійська, Стуса
	
	Лукасевич Є.М.

	
	· Вул. Довженка (р. Гуйва)
	
	Лукасевич Є.М.

	
	· Ліс біля школи №6
	
	Синюшко М.М. 

	2.
	 Впорядкувати територію біля пам’ятника М.Грушевського (посадка кущів)
	до 25.04.09 р.
	Рибінська С.Ф.

Лукасевич Є.М.   

	3.
	Привести в належний санітарний стан кладовища та місця поховання загиблих воїнів
	до 01.05.09 р.
	Гаврилюк В.С.

Бабур М.М.

Стецюк А.О.

Лисюк Л.О.

Шеремета М.П.

	4.
	Провести роботу по приведенню в належний санітарний стан смуги відводу дороги по вул. Білоцерківській 
	до 15.05.09 р.
	Булич І.А.

 Степанишин Д.В.



	5.
	Прибрати сквер ім.. Пушкіна
	До 15.04.09р.
	Лукасевич Є.М.

Комісаренко Р.Ю.

	6.
	Впорядкувати центральну площу міста (фарбування бордюрів, ремонт і фарбування лавок, посадка квітів)
	до 25.04.09 р.
	Рибінська С.Ф.

Лівшиць І.Й.

Лукасевич Є.М.

 

	7.
	Провести роботи по поновленню зелених насаджень:

· вул. Куликівського, Довженка

· по периметру полігона ТПВ

· вул. Матросова (школа №3)
	до 30.04.09 р.
	Гаврилюк В.С.

Новогребелець П.А.

Лукасевич Є.М.

	8.
	Провести роботи по впорядкуванню стадіону “Локомотив”
	до 30.04.09 р.
	Марченко В.К.

Вітковський Б.В.

Галицький В.Й.

Колісник М.В.

	9.
	Привести в належний санітарний стан дворові спортивні майданчики 
	до 14.05.09 р.
	Марченко К.В.

Лівшиць І.Й.

Галицький В.Й.

	10.
	Провести роботи по очистці прибережної смуги р. Гуйви від сміття
	до 14.05.09 р.
	Марченко К.В.

Вітковський Б.В.

Галицький В.Й.

Новогребелець П.А.

	11
	Впорядкувати клумби та квітники міста
	до 20.04.09 р.
	Янковчук Т.А.

 Лівшиць І.Й.

	12
	Впорядкувати автобусні зупинки
	До 16.05.09р.
	Новогребелець П.А.

Приватні підприємці

	13
	Провести роботи по санітарній очистці територій підприємств, установ, організацій
	До 16.05.09р.
	Керівники підприємств, установ, організацій

	14
	Впорядкувати місця поховання загиблих воїнів, інші пам’ятні місця
	До 24.04.09р.
	Булич І.А.

Лукасевич Є.М.

	15
	Впорядкувати полігон для складування твердих побутових відходів, укріпити їх відвалювання та привести в порядок під’їзну дорогу
	До 16.05.09р.
	Лівшиць І.Й.

 

	16
	Провести комплекс робіт по санітарній очистці житлових масивів та дворових територій житлового фонду
	До 01.05.09р.
	Лівшиць І.Й.

Янковчук Т.А.

Голови ОСББ

	17
	Провести профілювання доріг вулиць міста з ґрунтовим покриттям
	До 16.05.09р.
	Булич І.А.

Лукасевич Є.М.

	18
	Провести ремонт і заміну дорожніх знаків, огороджень, штучних споруд на дорогах вулиць міста
	До 16.05.09р.
	Новогребелець П.А.

Лукасевич Є.М.

	19
	Провести роботи по благоустрою громадських криниць
	До 16.05.09р.
	Булич І.А.

Голови квартальних комітетів

	20
	Здійснити поточний ремонт доріг та тротуарів вулиць міста
	ІІ-ІІІ кв.
	Булич І.А.

Лукасевич Є.М.

Новогребелець П.А.


Керуючий справами виконкому                           В.Кудрявець 



Додаток

                                                                                                                   до рішення виконкому



від 25.03.2009   № 159

ПЛАН

 закріплення за підприємствами міста ділянок доріг для їх утримання в належному санітарному стані ( побілка бордюрів, дерев, прибирання на період двомісячника)

1. Вул. Довженка від ДАІ до ВАТ “Агромаш”

Виконують: управління газового господарства (Нікіфоров О.Д.), хлібоприймальне підприємство (Анатазевич В.Л.),  ПМК – 9 (  ), приватні підприємці.

2. Вул. Довженка від ДАІ до залізничного переїзду

Виконують: КП “Відродження” (Лукасевич Є.М.)

3.  Вул. Довженка від залізничного переїзду до вул. 8-ма Гвардійська

Виконують: ВАТ “Козятинський птахокомбінат” (Зікрань М.М.)

4. Вул. 8-ма Гвардійська від вул. Білоцерківської до вул. Боженка

Виконують: ЗНВК №5 (Кронівець Г.Л.)

5. Вул. 8-ма Гвардійська від вул. Боженка до залізничного переїзду БМЕУ-2

Виконують: БМЕУ-2 (Кравець М.В.)

6. Вул. Куликівського від вул. Довженка до вул. Червоноармійська

Виконують:   ЗОШ №4 (Колісник М.В.)

7. Вул. Куликівського від вул. Червоноармійської до вул. Леніна

Виконують: ЗОШ №2 ( Кудрявець Є.С.)

8. Вул. Червоноармійська від вул. Куликівського до пров. Колгоспного

Виконують: центр електрозв’язку №4 (Бохонко  П.В.), цех обслуговування  споживачів (Тимощук П.А.), Козятинська районна стоматологічна поліклініка (Медушевська Л.Г.) та приватні підприємці.

9. Вул. Червоноармійська від пров. Колгоспного до вул. П.Орлика

Виконують: міське споживче товариство (Михайлов В.В.), музична школа (Репало В.Л.)

10. Вул. Червоноармійська від вул. П.Орлика до вул. Стуса, вул. Склярова від вул. Грушевського до водокачки.

Виконують: ВАТ “Козятинхліб” (Цьома І.І.), ЦРЛ (Гуцол  В.Г.), ліцей (Комісаренко Р.Ю.), райсанепідемстанція (Ящук Л.О.).  

11. Вул. .Леніна від вул. Мічуріна до вул. П.Орлика

Виконують: Локомотивне депо (Шутов М.М.)

12. Вул. Леніна від вул. Куликівського до вул. Мічуріна

Виконують:  відділкова лікарня ст. Козятин-1 (Піліпонов В.В.)

13. Вул. Підгорбунського

Виконують: дистанція колії (Данилюк І.Г.)

14. Вул. П.Орлика від вул. Винниченка до вул. Грушевського

Виконують: ЗОШ №1 (Юр-Кирилюк Р.П.), міськрайонне управління юстиції (Лукасевич Т.А.), управління агропромислового розвитку (Стратійчук М.В.),  приватні підприємці.

15. Вул. П.Орлика від  вул. Грушевського до вул. Червоноармійської

Виконують: Державна податкова Інспекція (Матвійчук В.Г.), міськрайонний центр зайнятості (Бокал В.О.), приватні підприємці

16. Вул. Винниченка від вул. Куликівського до пішохідного мосту

Виконують: відділкова лікарня ст.. Козятин-1 (Піліпонов В.В.), ЗОШ №2 (Кудрявець Є.С.)

17. Вул. Винниченка від пішохідного мосту до вул. П.Орлика

Виконують: вагонне депо (Білан В.В.)

18. Вул. Васьківського

Виконують: дирекція залізничних перевезень (Головко В.І.), дистанція сигналізації та зв’язку (Шеремет М.П.)

19. Вул. Привокзальна, включаючи привокзальну площу

Виконують: територіальний відділ матеріально-технічного забезпечення (Кубай А.С.), вокзал ст.. Козятин (Чабан А.І.)

20. Вул. Катукова від вул. Довженка до вул. Зеленої

Виконують: ВАТ “Козятинський птахокомбінат” (Зікрань М.М.)

21. Вул. Катукова від вул. Зеленої до вул. 1 Травня

Виконують: вище професійне технічне училище залізничного транспорту (Стецюк А.О.)

22. Вул. Комсомольська

Виконують: залізнична станція Козятин-1 (Буравський М.Л.)

23. Вул. Грушевського від вул. Комсомольської до вул. Склярова

Виконують: міський ринок “Хлібодар” (Гвелесіані І.О.)

24. Вул. Дружби, вул. Грибна

Виконують:  ЗНВК №6 (Синюшко М.М.), квартальний комітет №10 (Бубновська М.К.)

25. Вул. Котовського, вул. Лисенка

Виконують: КП “Будтеплосервіс” (Лівшиць І.Й.).


Керуючий справами виконкому                           В.Кудрявець 

​​

_1062407205.doc



