,                                                                      
[image: image1.emf]   


КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
  27.02.2019 №  48

Про проведення двомісячника з озеленення,  

благоустрою та санітарної очистки міста Козятина

  Відповідно до частини 2 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 22 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, ст.. 15, 31-34 Закону України “Про відходи”, на виконання Указу Президента України від 06.08.1998р. № 855/98 “Про День довкілля”, з метою здійснення комплексу заходів з благоустрою та озеленення території міста Козятина, поліпшення естетичного, санітарного стану прибудинкових територій, об(єктів масового перебування та відпочинку громадян,   виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести з 18 березня по 18 травня 2019 року двомісячник з озеленення, благоустрою та санітарної очистки  міста Козятина, в ході якого виконати роботи з санітарної очистки, ліквідації стихійних сміттєзвалищ,  висаджування дерев, квітів,   розбивки квітників, впорядкування пам’ятних місць, об(єктів масового перебування та зон відпочинку населення, благоустрою водойм та прибережних зон  тощо.

2. Провести в період двомісячника суботники із залученням громадськості для здійснення заходів з благоустрою та санітарного очищення території міста Козятина в рамках акції “За чисте довкілля”.  

3.     Затвердити склад робочої групи з проведення двомісячника згідно з додатком №1.

4.     Робочій групі з проведення двомісячника:

  4.1.  Провести організаційну роботу щодо залучення підприємств, установ, організацій, широких верств населення до участі в загальноміських акціях та виконання плану основних організаційно-технічних заходів санітарної очистки та благоустрою міста під час проведення двомісячника згідно додатку №2.

4.2.Затвердити план закріплення за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями міста ділянок доріг для їх утримання в належному санітарному стані згідно додатку №3. 

5.Відділу  у справах преси та інформації  Козятинської міської ради (Росінська Н.С.) довести до відома мешканців міста інформацію про початок проведення двомісячника, забезпечити постійне висвітлення інформації про виконання заходів та результати проведення двомісячника.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови- начальника управління житлово-комунального господарства  Є. Малащука.
Міський голова                                               О. Пузир
Додаток № 1

до  рішення  виконкому

від  27.02. 2019 р. №  48
РОБОЧА ГРУПА

з  проведення двомісячника з озеленення, благоустрою

 та санітарної очистки міста Козятина
	Малащук Є.М.     


	-заступник міського голови- начальник управління житлово- комунального господарства- голова робочої групи   

	Росінська Н.С.                              
	- начальник відділу у справах преси та інформації  Козятинської міської ради 

	Софіюк М.В.
	- начальник відділу майнових ресурсів

	Шевчук О.П.
Квасневський О.П.
	- директор КП “Відродження”Козятинської міської ради
- директор КП «Чисте місто» Козятинської міської ради

	Глядченко Н.О.
	- завідуюча Козятинським лінійним відділом Жмеринського відокремленого підрозділу ДУ Лабораторний центр на залізничному транспорті ДСЕС України ( за згодою)

	Заїчко С.О.
	-керуючий справами виконкому, начальник організаційного відділу

	Швець О.П.
	-начальник  Козятинського відділення поліції (за згодою)

	Давидов О.М.
	-начальник  відділу містобудування та архітектури

	Шацька О.В.


	-головний спеціаліст з питань благоустрою  управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради

	Кравець В.В.
	- начальник  Козятинського районного управління Держпродспоживслужби

	Малишевський В.С.
	-депутат міської ради, голова   комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, надзвичайних ситуацій, охорони довкілля та підприємницької діяльності, регіонального розвитку і інвестицій, та захисту прав споживачів.


	Керуючий справами виконкому                                              С.Заїчко




                                 Додаток № 2

до  рішення  виконкому

від   27.02. 2019 р. №  48
План

основних організаційно-технічних заходів санітарної очистки та благоустрою міста Козятина під час проведення двомісячника

	№ п/п
	Найменування заходів
	Термін виконання 
	Відповідальні виконавці 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Забезпечити ліквідацію стихійних сміттєзвалищ  на території міста Козятина:
	в ході проведення двомісячника
	     Вовкодав  І.В.(УЖКГ)  

    Шевчук О.П. 

     (КП “Відродження”)

	
	· вул. О.Кошового (3 сміттєзвалища)
	 до 11.04
	     Шевчук О.П.  
     (КП “Відродження”)

	
	· вул. 1-Травня
	до 11.04
	     Кравець М.В. (Київське територіальне управління філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд ПАТ «Укрзалізниця»);
Шевчук О.П.

( КП «Відродження»)

	
	· Вул..Винниченка(прохід до залізничної колії)
	До 15.05
	    Шевчук О.П.
    КП «Відродження»

	
	· Район водойми “Водокачка”, особливо від СЕС
	до 25.04
	   Проць І.А.( відділ державного нагляду за дотриманням сан. законодавства), Ящук Л.О. 
( ВСП відділ лаборат. досліджень)
  Шевчук О.П.
  (КП “Відродження”)

	
	· вул. 8-Гвардійська (біля гром. вбиральні )
	до 10.05
	   Шевчук О.П.
(КП         «Відродження”)

	
	· вул. Склярова  біля скверу Пушкіна (біля  громадської вбиральні), 
	до 08.05
	   Шевчук О.П.   

   (КП “Відродження”)

	
	· Ліс біля школи №6
	до 30.04
	 Синюшко М.М. (ЗНВК №6)



	2.
	Привести в належний санітарний стан кладовище на вул. Білоцерківська та місця поховання загиблих воїнів, масового розстрілу населення
	до 15.04. 
	 Занюк П.Я. (ФОП)

	3.
	Прибрати смугу відводу автодороги по вул. Білоцерківська (напроти кладовища)
	До 20.04.
	Працівники міської ради

КП «Відродження»

	4.
	Впорядкувати пам’ятники, меморіали, братські захоронення  на території міста
	До 15.04.
	Рибінська С.Ф.

відділ культури  Козятинської міської ради
Шевчук О.П. (КП «Відродження»)

	5.
	Привести в належний стан територію старого кладовища по вул. Я. Мудрого-Депутатська
	До 10.04.
	Стецюк А.О.

(ВПТУЗТ)

	6.
	Прибрати територію від другого посту залізничників до закінчення бетонної огорожі (  біля території  ВПТУЗТ )  
	До 10.05
	Стецюк А.О.

(ВПТУЗТ)

	7.
	Прибрати від сміття водойму Водокачка
	До 15.04.
	ГО «Козятинський риболовний клуб»
 Кухар Р. 

	8.
	Привести в належний стан автобусні зупинки на території міста
	До 20.04.
	Шевчук О.П.

(КП «Відродження)

Приватні підприємці, 

установи, за якими        закріплені зупинки

	9.
	Пофарбувати огорожу біля приміщення відділу реєстрації актів цивільного стану зі сторони вул. Г.Майдану
	До 20.04.
	Служби, які займають дане приміщення 



	10.
	Провести роботу по приведенню в належний санітарний стан смуги відводу автодороги по вул. Білоцерківській 
	до 15.05. 
	      Вовкодав І.В.(УЖКГ)

Калинівська ДЕП      
      Шевчук О.П.
      (КП «Відродження»).

	11.
	Прибрати територію смуги відводу залізниці зі сторони вул. Куликівського та вул.Довженка
	До 20.04
	Буравський М.Л.
(ст..Козятин-1)

	12.
	Прибрати сквер ім.. Пушкіна
	до 15.04. 
	Рибінська С.Ф.

 (відділ культури Козятинської міської ради)   

Шевчук О.П.

(КП «Відродження»)

	13.
	Впорядкувати центральну площу міста
	до 15.04. 
	Рибінська С.Ф. (відділ культури)

 Шевчук О.П.   
 (КП “Відродження”) 

      Стецюк А.О.

       ВПТУЗТ

	14.
	Провести роботи по висадженню квітів на вул. Склярова, П.Орлика, Грушевського, Довженка, Васьковського, 8-Гвардійська

	до 15.05. 
	Вовкодав І.В.(УЖКГ)

      Шевчук О.П.
       (КП “Відродження”)
       Стецюк А.О.

       ВПТУЗТ

	15.
	Провести роботи по впорядкуванню стадіону “Локомотив”
	до 30.04. 
	      Касаткіна О.Ю.

          управління освіти та 

с        спорту
      Луцюк П.В.(відділ  спорту)

      Стецюк С.Г.-директор    КУ стадіон «Локомотив»,

       Білянець О.А.

       Ліцей-школа

	16.
	Привести в належний санітарний стан дворові спортивні майданчики , спортивні споруди на стадіоні, ігрові майданчики у сквері Пушкіна
	до 15.05. 
	  Шевчук О.П.
(КП “Відродження”)
 Стецюк С.Г.-директор стадіону «Локомотив»
Рибінська С.Ф.-начальник відділу культури,, балансоутримувачі дитячих ігрових майданчиків 


	17.
	Провести роботи по очистці прибережної смуги водойми Водокачка від сміття та молодої порослі
	до 15.05 .
	 ГО «Козятинський риболовний клуб»
 Кухар Р. 

Ящук Л.О. 
(ВСП відділ лаборат. досліджень)

 Шевчук О.П.

  (КП “Відродження”)
Касаткіна О.Ю.
(управління освіти та спорту Козятинської міської ради)
Світлишин Д.В.
районний сектор Управління ДСНС України у Вінницькій області


	18.
	Провести очистку міста від реклами на автобусних зупинках, електроопорах, тощо
	Протягом двомісячника
	      ШевчукО.П.
     ( КП «Відродження»)


	19.
	Провести роботи впорядкуванню територій підприємств, установ, організацій
	до 30.04. 
	Керівники підприємств, установ, організацій

	20.
	Впорядкувати полігон для складування твердих побутових відходів, укріпити їх відвалювання та привести в порядок під’їзну дорогу
	до 15.05. 
	    Квасневський О.С.
    (КП “Чисте місто») 

	21.
	Провести комплекс робіт по санітарній очистці вулиць міста, житлових масивів,дворових територій житлового фонду 
	Протягом двомісячника 
	    Шевчук О.П. 

    (КП “Відродження”)
    Голови ОСББ,  мешканці будинків

	22.
	Провести ремонт і заміну дорожніх знаків, оглядових колодязів
	до 15.05. 
	Вовкодав І.В.(УЖКГ)

      Шевчук О.П.
       (КП “Відродження”)

Балансоутримувачі інженерних мереж, підземних комунікацій міста

	23.
	Провести роботи по благоустрою громадських криниць
	до 15.05.
	 Голови квартальних комітетів

	24
	Провести поточний ремонт фасадів, сходів та закріплених прилеглих територій об’єктів торгівлі, офісів, державних та комунальних установ. 
	до 15.05. 
	Установи, організації, приватні підприємці та підприємства

	25.
	Забезпечити ліквідацію несанкціонованих складувань будівельних матеріалів на при будинкових територіях.
	Протягом двомісячника 
	Коломійчук О.В.
(УЖКГ)

Голови квартальних комітетів

	26.
	Організувати роботи по очистці водовідвідних канав та русел струмків
	до 15.05. 
	Голови квартальних комітетів, 

Вовкодав І.В.(УЖКГ)     Чернишов С.В.(відділ  НС та ЦЗН) 

	27.
	Організувати роботи по очистці дощових стоків на прибудинкових  територіях
	До15.05
	  Шевчук О.П.
    (КП “Відродження”)

   Голови ОСББ

	28.
	Провести вирізку молодої порослі  в смузі відводу автодороги по вул. Білоцерківська (біля кладовища,біля ЗНВК школи-інтернату-гімназії) , по вул. Я.Мудрого біля старого кладовища та по вул. Б.Хмельницького (до пров. Береговий)
	до 31.04. 
	     Шевчук О.П.
     (КП “Відродження”)

	29.
	Привести в належний санітарний стан громадські вбиральні. 
	до 31.03.
	      Підприємства, установи,   балансоутримувачі  вбиралень 

	30.
	Прибрати контейнерні майданчики
	До 15.05.
	Шевчук О.П.
 КП «Відродження»

	31.
	Провести очищення доріг від відсіву та очищення бордюрів від грунту та пророслої трави  
	Протягом  двомісячника
	Шевчук О.П.
КП «Відродження»


Керуючий справами виконкому-начальник оргвідділу                          С.Заїчко                                                            
                                                                  Додаток №3

                                                                                                             до рішення виконкому                                                                     
                                                                                                         від  27.02. 2019р. № 48

ПЛАН

закріплення за підприємствами установами, організаціями, приватними підприємцями міста ділянок доріг для їх утримання в належному санітарному стані

(прибирання на період двомісячника)

1.Вул. Довженко від ДАІ до ВАТ “Агромаш”

         Виконують: Козятинська дільниця Хмільницького управління газового господарства ПАТ «Вінницягаз» (Гріщенко В.В..),  ТОВ “Зерно комплекс Сиваш” , приватні підприємці, КП “Відродження” (Шевчук О.П.) , ПрАТ «Агромаш» 
2.  Вул. Довженко від ДАІ до залізничного переїзду

                   Виконують: КП “Відродження” ( Шевчук О.П.), автостанція .

3.  Вул. Довженко від залізничного переїзду до вул. 8-ма Гвардійська

                   Виконують: ПАТ “Козятинський м(ясокомбінат” (Зікрань М.М.)., КП «Відродження
      4.   Вул. 8-ма Гвардійська від вул. Білоцерківської до вул. Г.Сковороди
                   Виконують: КП «Відродження», приватні підприємці
5. Вул. 8-ма Гвардійська від вул. Г.Сковороди до пров. Кузнєчного

Виконують:училище залізничного транспорту,  Козятинський загін відомчої воєнізованої охорони  (Набоков В.А.), КП «Відродження» (Шевчук О.П.),приватні підприємці,ОСББ
6. Вул. Куликівського від вул. Довженка до вул. Незалежності
Виконують: КП «Відродження»,  міський територіальний центр (Дацюк О.О.), приватні підприємці.

7. Вул. Куликівського від вул. Незалежності до вул. Г.Майдану
Виконують: КП «Відродження»
8. Вул. Незалежності від вул. Куликівського до пров. В.Наумова
Виконують: КП «Відродження», цех телекомунікаційних послуг №7 ВФ ВАТ “Укртелеком” (Бохонко  П.В.), цех обслуговування  споживачів (Гузь Т.О.), Козятинська районна стоматологічна поліклініка (Пірожок А.А.) та приватні підприємці.

9. Вул. Незалежності від пров. В.Наумова до вул. П.Орлика

Виконують: КП «Відродження»,міське споживче товариство (Михайлов В.В.), музична школа (Бригадир Н.І.),Управління освіти та спорту, приватні підприємці

10. Вул. Незалежності від вул. П.Орлика до вул. Стуса
 Виконують: ПАТ “Козятинхліб” (Куценко В.Г.), Комунальне підприємство «Міська лікарня» Козятинської міської ради» (Євтушок О.П.)
11.  вул. Склярова від вул..  Грушевського до водойми «Водокачка»
       Виконують Управління освіти та спорту, КП «Відродження"

12. Вул. Героїв Майдану від вул. Мічуріна до вул. П.Орлика

Виконують: КП «Відродження»
13. Вул. Героїв Майдану  від вул. Куликівського до вул. Мічуріна

Виконують: КП «Козятинська центральна районна лікарня Вінницької обласної ради» (Кравчук О.М.),КП «Відродження»,приватні підприємці.

14. Вул. Підгорбунського.

Виконують: КП «Відродження»,ДНЗ №2
15. Вул. П.Орлика від вул. Винниченка до вул. Грушевського.

Виконують: КП «Відродження»,СЗШ №1 (Юр-Кирилюк Р.П.), казначейство, відділ  державної реєстрації  актів  цивільного  стану (Крейдіна І.В.),виконавча служба,  приватні підприємці, універмаг,ОСББ
16. Вул. П.Орлика від  вул. Грушевського до вул. Незалежності.

            Виконують: Калинівське управління ГУ ДФС у Вінницької області 
            (Садовий Г.І.), міськрайонний центр зайнятості (Оркуша О.С.),  приватні     підприємці  

17. Вул. Винниченка від вул. Куликівського до пішохідного мосту

Вик.: КП «Козятинська центральна районна лікарня Вінницької обласної ради» (Кравчук О.М.), СЗШ №2 (Кудрявець Є.С.), приватні підприємці ,КП «Відродження»
18. Вул. Винниченка від пішохідного мосту до вул. Підгорбунського.

Виконують: КП «Відродження»,міський територіальний центр соціального обслуговування (Дацюк О.О.) , Виробничий підрозділ Козятинська дистанція колії (Старушок О.В.),приватні підприємці

19. Вул. Васьковського
Виконують:КП «Відродження», дирекція залізничних перевезень (Буцерога В.К.), дистанція сигналізації та зв’язку (Рєзніков С.О.), залізнична станція Козятин-1 (Буравський М.Л.),приватні підприємці. 

20. Вул. Привокзальна включаючи привокзальну площу

Виконують: територіальний відділ матеріально-технічного забезпечення (Гаєвська Л.В.), вокзал ст. Козятин (Чабан А.І.), приватні підприємці
21. Вул. Катукова від вул. Довженка до вул. Зеленої.

Виконують: КП «Відродження»
22. Вул. Катукова від вул. Зеленої до вул. 1 Травня

Виконують:КП «Відродження», міжрегіональне вище професійне технічне училище залізничного транспорту (Стецюк А.О.), приватні підприємці.
23. Вул. Грушевського від вул.. Куликівського до вул. Мічуріна –
Виконують: КП «Відродження» 
24.  Вул.. Грушевського від вул. Мічуріна до вул. Січових Стрільців.

Виконують: ЦДЮТ (Мельник О.О.), районний територіальний центр        (Матвійчук В.Г.), приватні підприємці, КП «Відродження»
25. Вул. Грушевського від вул. Січових Стрільців до вул. Склярова.

Виконують: міський ринок “Хлібодар” (Гвелесіані І.О.), КП «Відродження»,приватні підприємці
26. Вул. Грушевського від вул. Склярова до вул.Підгорбунського 
Виконують: віддділ культури Козятинської міської ради  (Рибінська С.Ф.), приватні підприємці,КП «Відродження»
27. Вул.. Січових Стрільців
       Виконують: КП «Відродження»,  приватні підприємці
28. Вул. Дружби, вул. Грибна.

Виконують: КП «Відродження», ЗНВК №6 (Синюшко М.М.), квартал. комітет №10 (Бубновська М.К.)
29. Вул. В.Великого, вул. Лисенка.

Виконують: КП “Відродження” ( Шевчук О.П.)
30. Вул. Незалежності ,напроти магазину “Ромашка” 
      Виконують:ФОП Мудра О.М., приватні підприємці, КП «Відродження» 

31. Вул. Лисенко  (навколо стадіону).

Виконують: управління освіти та спорту (Касаткіна О.Ю.), відділ з питань фізичної культури та спорту міської ради (Луцюк П.В.), відділ державного нагляду за дотриманням сан. законодавства (Проць І.А.), ВСП відділ лаборат. Досліджень (Ящук Л.О.)
32. Вул .Білоцерківська: 

· ліва сторона від перехрестя вулиць Білоцерківська  та  8-ма Гвардійська до перехрестя вулиць  Білоцерківська та  Я.Мудрого – виконують управління соціальної політики; 
· архівний відділ;

· права сторона від кафе “Стопка” до з’їзду в садове товариство “Вишенька” – виконує фінансове управління та відділ економіки, регіонального розвитку та інвестицій;

· права сторона від з’їзду в садове товариство “Вишенька” до в’їздного знаку  “Козятин” виконують територіальний центр соціального обслуговування  міської ради;

· ліва сторона перехрестя  вул. Я.Мудрого   та вул. Білоцерківська  до в’їздного знаку “Козятин” – управління житлово-комунального господарства, відділ надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, відділ державного архітектурно-будівельного контролю, управління містобудування та архітектури; відділ соціальної роботи з сім'ями дітьми та молоддю ;
· від мосту до перехрестя  вулиць Білоцерківська та  8-ма Гвардійська виконують  управління сімейної, дитячої та молодіжної політики, відділ у справах сім'ї та по роботі з молодіжними громадськими організаціями ,центр надання адміністративних послуг, відділ культури Козятинської міської ради;

· ліва сторона від в’їздного знаку (біля кладовища) до кафе “101” км  виконують відділи та підрозділи Козятинської міської  ради, КП «Відродження» та КП «Чисте місто»;
· права сторона вул. Білоцерківська від знаку «Козятин» до повороту на ветслужбу-біля кладовища-Занюк П.Я., перед кладовищем- Пенсійний фонд (Галак Ю.О.)
33. вул.1Травня   прибирає КП «Відродження»,ПП
34. пров. В.Наумова- КП «Відродження», приватні підприємці
35. Вул.Кошового 
   Виконують: КП «Відродження»,ст..Козятин - І  (Буравський М.Л.).

36. Вул. Пролетарська,Матросова
                 Виконують: КП «Відродження»,СЗШ №3 (Колісник М.В.), квартальні комітети №4 та №2, приватні підприємці.

37. Вул.Валдаєвська.

                 Виконують: КП «Відродження»,ДНЗ №3 (Прудникова Н.В.), приватні підприємці

37. Вул.Мічуріна 

                   Виконують: ДНЗ №1 , приватні підприємці, КП Відродження
  40.Вул.Г.Сковороди 

                  Виконують  ЗОШ №5, приватні підприємці,КП «Відродження»

Керуючий справами виконкому-начальник оргвідділу                          С.Заїчко

_1612859487.doc


�












