                                [image: image1.png]


                                               ПРОЄКТ
КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
                 .     .2026 р.  №           -VІІІ
                         __ сесія 8 скликання
Про результати виконання Програми розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою Козятинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки  за 2025рік

Відповідно до статей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 41сесії 8скликання від 18.01.2024 р.№1205-VІІІ «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської міської територіальної громади та звітності про їх виконання», заслухавши  звіт про  виконання Програми розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою Козятинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки за 2025рік та враховуючи висновки постійних  депутатських комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Звіт про результати виконання Програми розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою Козятинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки за 2025рік взяти до відома та затвердити  (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності, етики, топоніміки, контролю за діяльністю виконавчих органів ради, з гуманітарних питань, соціального захисту населення, молодіжної політики, спорту та медичного обслуговування, повноважень з питань реалізації державної регуляторної політики (О. Шумський).

Секретар ради  




          Ірина РЕПАЛО                           
Додаток 5

 до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської  міської територіальної громади та звітності про їх виконання 

ЗВІТ
про результати виконання
Програма розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою Козятинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки
(найменування цільової програми)
За 12 місяців 2025 року
Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї _Рішення 57 сесії 8 скл.від 20.12.2024 р. №1812-VIII____________________________________________
Відповідальний виконавець Програми Управління житлово – комунального господарства Козятинської міської ради, КП «Чисте місто» Козятинської міської ради 
Термін реалізації Програми   ________________2025-2027 роки________________

1. Виконання заходів Програми

	№ з/п
	Пріоритетні
завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1
	Підвищення рівня благоустрою. Покращення стану інфраструктури міських доріг.
	Організація благоустрою населених пунктів.
	2025-2027 роки
	Управління житлово – комунального господарства Козятинської міської ради, КП «Чисте місто» Козятинської міської ради
	15856,5
	15621,3
	98,5%
	Заходи виконані у повному обсязі

	2
	
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	
	
	18089,5
	17743,3
	98,1%
	


2. Виконання результативних показників Програми 

	№ з/п
	Найменування показника
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини
невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	1
	Площа об'єктів дорожнього господарства
	830
	830
	
	

	2
	Площа скверу
	3
	3
	
	

	3
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення
	74
	74
	
	

	4
	Кількість світлоточок
	1782
	1782
	
	

	5
	Площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту
	9170
	9170
	
	

	6
	Площа, що підлягає прибиранню, догляду в зимовий та літній період
	132,64
	132,64
	
	

	7
	Площа кладовищ
	45,55
	45,55
	
	

	8
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства яку планується утримувати в належному стані
	80
	80
	
	

	9
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити стерилізувати /
	100
	100
	
	

	10
	Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт
	9170
	9800
	
	

	11
	Площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт
	1,1


	1
	Коригування фактичної потреби в межах фінансування
	

	12
	Площа скверу, яку планується утримувати


	3
	3
	
	

	13
	Обсяг електричної енергії, необхідної для зовнішнього освітлення
	440
	155,6
	Відключення електроенергії
	

	14
	Середня витрати на утримання 1 тис. м. кв вулично-шляхової мережі в зимовий та літній період
	1,2
	1,2
	
	

	15
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів,
	1,2
	1,1
	
	

	16
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів
	1,55
	1,55
	
	

	17
	Середні  видатки на проведення стерилізації однієї тварини,
	2,9
	2,9
	
	

	18
	Середня вартість утримання 1 га скверу
	9,88
	6,7
	
	

	19
	Середня вартість утримання 1 га кладовищ
	9,88
	6
	
	

	20
	Обсяг спожитої електричної енергії на 1 світло точку в рік
	0,24
	0,08
	Відключення електроенергії
	


3.Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми 

За результатами виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою за 12 місяців 2025 року більшість запланованих заходів і результативних показників виконано у повному або близькому до плану обсязі. Освоєння бюджетних коштів становить понад 98 %, що свідчить про належний рівень фінансової дисципліни та організації виконання заходів.

Планові показники з утримання об’єктів дорожнього господарства, зелених насаджень, освітлення, благоустрою та санітарного стану територій у цілому досягнуті. Окремі відхилення фактичних значень від планових мають несуттєвий характер та обумовлені об’єктивними факторами (зміна обсягів споживання електроенергії, уточнення потреб у поточному ремонті, вплив воєнного стану).

Загалом Програма є ефективною, її реалізація забезпечила досягнення поставлених цілей та позитивно вплинула на стан житлово-комунального господарства і благоустрою громади. 
