# КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# Р О З П О Р Я  Д Ж Е Н Н Я

14.03.2022№ 62-р

Про проведення заходів з  благоустрою та санітарної очистки територій населених пунктів Козятинської міської територіальної громади

Відповідно до  ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 5,20,40  Закону України « Про благоустрій населених пунктів», Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення”, Закону України “Про відходи”, Правил благоустрою та утримання територій м. Козятина від 10.02.2012 року з метою здійснення комплексу заходів з благоустрою  населених пунктів  Козятинської міської територіальної громади

- Провести протягом весняно-літнього періоду 2022 року заходи  з благоустрою та санітарної очистки територій населених пунктів Козятинської  міської територіальної громади, в ході яких виконати роботи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, прибирання вулиць , територій житлової забудови, лісосмуг,узбіч автодоріг, впорядкування  пам’ятних місць, обєктів масового перебування та зон відпочинку населення, благоустрій водойм та прибережних зон  тощо.

2. Затвердити План основних організаційно-технічних заходів санітарної очистки та благоустрою території  населених пунктів Козятинської міської територіальної громади під час весняно-літнього періоду 2022 року(додаток №1).

3.  Відділу з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю  (Янковчук Н.А.)  довести до відома мешканців населених пунктів Козятинської міської територіальної громади інформацію про дане розпорядження.

4.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника управління  житлово-комунального господарства Козятинської міської ради Корнійчука А.О.

Міський голова                                    Тетяна ЄРМОЛАЄВА

Додаток №1

до розпорядження  міського голови

№  62-р від   14.03.2022 р.

План

основних організаційно-технічних заходів санітарної очистки та благоустрою територій населених пунктів Козятинської  міської територіальної громади

під час весняно-літнього періоду 2022 року

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Забезпечити ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території населених пунктів Козятинської міської територіальної громади | Весняно-літній період 2022 року. | Малярчук Р.О. (КП “Чисте місто») ВСП Козятинський відділ ДУ ОЦКПХ (Ящук Л.О. ), ГО, голови ОСББ, старости старостинських округів, мешканці територіальної громади. |
| 2. | Привести в належний санітарний стан кладовища та прилеглі території ( ремонт огорожі, прибирання та вивезення сміття, благоустрій доріжок, вирізка порослі, формування та санітарна обрізка дерев, видалення небезпечних дерев, ремонт автобусних зупинок, лавок та інше) | Весняно-літній період 2022 року. | Занюк П.Я. (ФОП), Стецюк А.О. (ВПТУЗТ); Малярчук Р.О. (КП «Чисте місто») старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 3. | Прибрати смугу відводу автодороги по вул. Білоцерківська | Весняно-літній період 2022 року. | Працівники міської ради, КП «Чисте місто» |
| 4. | Впорядкувати пам’ятники, меморіали, братські та почесні захоронення на території населених пунктів Козятинської міської територіальної громади | Весняно-літній період 2022 року. | Рибінська С.Ф. відділ культури Козятинської міської ради Малярчук Р.О. (КП «Чисте місто») Старости старостинських округів; мешканці територіальної громади |
| 5. | Прибрати від сміття водойму Водокачка | Весняно-літній період 2022 року. | ГО «Козятинський риболовний клуб» |
| 6. | Привести у належний стан автобусні зупинки на території населених пунктів Козятинської міської територіальної громади | Весняно-літній період 2022 року. | Малярчук Р.О. (КП «Чисте місто»), приватні підприємці, за якими закріплені зупинки; старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 7. | Приведення у належний санітарний стан смуги відводу автодороги по вул. Довженка | Весняно-літній період 2022 року. | Працівники Козятинської міської ради , ФОП, КП «Чисте місто» (Малярчук Р.О.) |
| 8. | Прибрати територію смуги відводу залізниці зі сторони вул. Куликовського та вул. Довженка | Весняно-літній період 2022 року. | Козятинська дирекція залізничних перевезень (Буцерога В.К.) ст..Козятин-1( Буравський М.Л.) |
| 9. | Прибрати сквери, парки, зони відпочинку ( прибрати від сміття, минулорічного листя, сухостою, вирізка порослі, ремонт малих архітектурних форм, формувальна та санітарна обрізка дерев, видалення небезпечних дерев та інше) | Весняно-літній період 2022 року. | Малярчук Р.О. (КП «Чисте місто»), Рибінська С.Ф.(відділ культури Козятинської міської ради); Користувачі земельних ділянок, на яких розташовані парки, сквери старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 10. | Впорядкувати центральну площу міста | Весняно-літній період 2022 року. | Малярчук Р.О. (КП «Чисте місто»), Рибінська С.Ф. (відділ культури) |
| 11. | Провести роботи по висадженню квітів на клумбах громади | Весняно-літній період 2022 року. | Корнійчук А.О..(УЖКГ) ; Малярчук Р.О. (КП «Чисте місто»); Старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 12. | Провести роботи по впорядкуванню стадіону “Локомотив” | Весняно-літній період 2022 року. | Мадей І.В. управління освіти та с спорту Добржанська Н.І.-директор КУ стадіон «Локомотив», Білянець О.А. Ліцей-школа |
| 13. | Привести у належний санітарний стан дворові спортивні майданчики , спортивні споруди та ігрові майданчики | Весняно-літній період 2022 року. | Малярчук Р.О. (КП «Чисте місто»), Мадей І.В.(управління освіти та спорту міської ради), голови ОСББ, Стецюк С.Г.(директор КУ стадіон «Локомотив»), Рибінська С.Ф.( відділ культури міської ради»), балансоутримувачі дитячих спортивних та ігрових майданчиків, старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 14. | Провести очистку населених пунктів КМТГ від реклами на автобусних зупинках, електроопорах, тощо | Весняно-літній період 2022 року. | Малярчук Р.О.( КП «Чисте місто»), старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 15. | Провести роботи по впорядкуванню територій підприємств, установ, організацій, торговельних об'єктів | Весняно-літній період 2022 року. | Керівники підприємств, установ, організацій, ФОП, старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 16. | Впорядкувати полігон для твердих побутових відходів привести у належний стан під’їзну дорогу | Весняно-літній період 2022 року.. | Малярчук Р.О.(КП «Чисте місто») |
| 17. | Провести комплекс робіт по санітарній очистці вулиць населених пунктів КМТГ, житлових масивів, дворових територій житлового фонду | Весняно-літній період 2022 року. | Малярчук Р.О. ( КП «Чисте місто») голови ОСББ, старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 18. | Провести ремонт і при необхідності заміну оглядових колодязів | Весняно-літній період 2022 року. | Малярчук Р.О.(КП «Чисте місто») Балансоутримувачі інженерних мереж, підземних комунікацій |
| 19. | Провести поточний ремонт огорож, фасадів, сходів об’єктів торгівлі, офісів, державних та комунальних установ. | Весняно-літній період 2022 року. | Установи, підприємства,організації, приватні підприємці, старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 20. | Забезпечити ліквідацію несанкціонованих складувань будівельних матеріалів на при будинкових територіях, за межами земельних ділянок. | Весняно-літній період 2022 року.а | Спеціалісти відділу благоустрою УЖКГ Голови квартальних комітетів, старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 21. | Організувати роботи по очистці водовідвідних канав та русел струмків | Весняно-літній період 2022 року. | Корнійчук А.О.(УЖКГ),голови квартальних комітетів, старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 22. | Провести вирізку молодої порослі на смузі відводу автодороги по вул. Білоцерківська (біля кладовища,біля ЗНВК школи-інтернату-гімназії) , по вул. Я.Мудрого біля старого кладовища , на лісосмугах та на інших територіях Козятинської міської територіальної громади | Весняно-літній період 2022 року. | Малярчук Р.О. (КП «Чисте місто») Старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 23. | Привести у належний санітарний стан громадські вбиральні. | Весняно-літній період 2022 року. | Підприємства, установи, балансоутримувачі вбиралень , старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 24. | Провести очищення доріг від відсіву та очищення бордюрів від грунту та пророслої трави | Весняно-літній період 2022 року. | Малярчук Р.О. (КП «Чисте місто») старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 25. | Провести формувальну обрізку дерев та видалення небезпечних дерев , порослі на території Козятинської міської територіальної громади | Весняно-літній період 2022 року. | Малярчук Р.О. ( КП «Чисте місто»), старости старостинських округів. |
| 26 | Демонтувати старі дошки для оголошень на вул.8-ма Гвардійська та провести ремонт дошок для оголошень на міських вулицях | Весняно-літній період 2022 року. | Малярчук Р.О.(КП «Чисте місто») |
| 27. | Провести ремонт та встановлення контейнерів для збору ТПВ | Весняно-літній період 2022 року. | Малярчук Р.О.(КП «Чисте місто») |
| 28. | Провести відновлення благоустрою та дорожнє покриття в місцях проведення земляних робіт | Весняно-літній період 2022 року. | Підприємства, установи, об'єкти господарювання , мешканці територіальної громади , які проводять земляні роботи |

Керуючий справами виконкому-

начальник оргвідділу                                                                        А. Тимощук