КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

29.02.2024  № 35

Про проведення заходів з  благоустрою та санітарної очистки територій населених пунктів Козятинської міської територіальної громади

Відповідно до  ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 5,20,40  Закону України « Про благоустрій населених пунктів», Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення”, Закону України “Про управління відходами”, Правил благоустрою території населених пунктів Козятинської міської територіальної громади від 23.09.2022 року з метою  покращення санітарного та естетичного стану Козятинської міської територіальної громади, виконавчий комітет

## В И Р І Ш И В:

1. Провести  з 18 березня по 18 травня 2024 року двомісячник  з благоустрою та санітарної очистки територій населених пунктів Козятинської  міської територіальної громади, в ході якого виконати роботи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, прибирання вулиць , територій житлової забудови, лісосмуг, узбіч автодоріг, впорядкування  пам’ятних місць, обєктів масового перебування та зон відпочинку населення, благоустрій водойм та прибережних зон  тощо.

2. Затвердити План основних організаційно-технічних заходів санітарної очистки та благоустрою території  населених пунктів Козятинської міської територіальної громади під час проведення двомісячника з благоустрою (додаток №1).

3. Відділу з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю  ( Римша Т.А.)  довести до відома мешканців населених пунктів Козятинської міської територіальної громади інформацію про дане рішення та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації про заходи з благоустрою на території громади.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління житлово-комунального господарства  Вовкодава І.В.

Міський голова                                                  Тетяна ЄРМОЛАЄВА

Додаток  1

до рішення виконавчого комітету

Козятинської міської ради

№ 35 від      29.02. 2024 року

План

основних організаційно-технічних заходів санітарної очистки та благоустрою територій населених пунктів Козятинської  міської територіальної громади

під час двомісячника з благоустрою  2024 року

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Забезпечити ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території населених пунктів Козятинської міської територіальної громади | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Добржанський В.В. (КП “Чисте місто»), Ящук Л.О. (ВСП Козятинський відділ ДУ ОЦКПХ МОЗ України Хмільницького р-ну ), ГО, голови ОСББ, старости старостинських округів, мешканці територіальної громади. |
| 2. | Привести в належний санітарний стан кладовища та прилеглі території ( ремонт огорожі, прибирання та вивезення сміття, благоустрій доріжок, вирізка порослі, формування та санітарна обрізка дерев, видалення небезпечних дерев, ремонт автобусних зупинок, лавок та інше) | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Занюк П.Я. (ФОП), ;Добржанський В.В. (КП «Чисте місто»), старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 3. | Прибрати смугу відводу автодороги по вул. Білоцерківська | З 18.03.по 18.05. 2024 року. | Працівники міської ради, КП «Чисте місто» |
| 4. | Впорядкувати пам’ятники, меморіали, братські та почесні захоронення на території населених пунктів Козятинської міської територіальної громади | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Рибінська С.Ф. відділ культури Козятинської міської ради Добржанський В.В. (КП «Чисте місто») Старости старостинських округів; мешканці територіальної громади |
| 5. | Прибрати від сміття водойму Водокачка | З 18.03.по 18.05. 2024 року | ГО громади |
| 6. | Привести у належний стан автобусні зупинки на території населених пунктів Козятинської міської територіальної громади | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Добржанський В.В. (КП «Чисте місто»), приватні підприємці, за якими закріплені зупинки; старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 7. | Приведення у належний санітарний стан смуги відводу автодороги по вул. Довженка | З 18.03.по 18.05. 2024 року. | Працівники Козятинської міської ради , ФОП, КП «Чисте місто» (Добржанський В.В. ) |
| 8. | Прибрати територію смуги відводу залізниці зі сторони вул. Куликовського та вул. Довженка | З 18.03.по 18.05. 2024 року. | Козятинська дирекція залізничних перевезень (Буцерога В.К.) ст..Козятин-1( Буравський М.Л.) ВП Козятинська дистанція колії (Старушок А.В.) |
| 9. | Прибрати сквери, парки, зони відпочинку ( прибрати від сміття, минулорічного листя, сухостою, вирізка порослі, ремонт малих архітектурних форм, формувальна та санітарна обрізка дерев, видалення небезпечних дерев та інше) | З 18.03.по 18.05. 2024 року. | Добржанський В.В. (КП «Чисте місто»), Рибінська С.Ф.(відділ культури Козятинської міської ради); користувачі земельних ділянок, на яких розташовані парки, сквери старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 10. | Впорядкувати центральну площу міста | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Добржанський В.В. (КП «Чисте місто»), Рибінська С.Ф. (відділ культури) |
| 11. | Провести роботи по оформленню квітників, клумб на території громади | З 18.03.по 18.05. 2024 року. | Вовкодав І.В.(УЖКГ) ; Добржанський В.В. (КП «Чисте місто»); Старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 12. | Провести роботи по впорядкуванню стадіону “Локомотив” | З 18.03.по 18.05. 2024 року. | Мадей І.В. (управління освіти та спорту ) |
| 13. | Привести у належний санітарний стан дворові спортивні майданчики , спортивні споруди та ігрові майданчики | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Добржанський В.В. (КП «Чисте місто»), Мадей І.В.(управління освіти та спорту міської ради), голови ОСББ, Гетьман І.В.(директор КУ стадіон «Локомотив»), Рибінська С.Ф.( відділ культури міської ради), балансоутримувачі дитячих спортивних та ігрових майданчиків, старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 14. | Провести очистку населених пунктів КМТГ від реклами (житлові будинки, автобусні зупинки, електроопори, тощо) | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Добржанський В.В. .( КП «Чисте місто»), старости старостинських округів, ОСББ, мешканці територіальної громади |
| 15. | Провести ремонт дощок для розміщення реклами | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Вовкодав І.В. (УЖКГ) Добржанський В.В. ( КП «Чисте місто»), |
| 16. | Провести роботи по впорядкуванню територій підприємств, установ, організацій, торговельних об'єктів | З 18.03.по 18.05. 2024 року. | Керівники підприємств, установ, організацій, ФОП, старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 17. | Здійснення рейдів по контролю за дотриманням Правил благоустрою території населених пунктів Козятинської міської територіальної громади | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Спеціаліст з питань благоустрою управління ЖКГ Офіцери поліції |
| 18. | Впорядкувати полігон для твердих побутових відходів привести у належний стан під’їзну дорогу | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Добржанський В.В. .(КП «Чисте місто») |
| 19. | Провести комплекс робіт по санітарній очистці вулиць , доріг населених пунктів КМТГ, житлових масивів, дворових територій житлового фонду ( прибирання від сміття, очищення бордюрів від грунту та пророслої трави, косіння трави, прибирання куп протиожеледної сумішші , очищення електроопор від реклами, стрижка кущів, обрізка гілля, яке нависає над тротуарами тощо) | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Добржанський В.В. ( КП «Чисте місто») голови ОСББ, старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 20. | Провести ремонт і при необхідності заміну кришок оглядових колодязів | З 18.03.по 18.05. 2024 року. | Добржанський В.В. (КП «Чисте місто») Балансоутримувачі інженерних мереж, підземних комунікацій |
| 21. | Провести поточний ремонт огорож, фасадів, сходів об’єктів торгівлі, офісів, державних та комунальних установ. | З 18.03.по 18.05. 2024 року. | Установи, підприємства,організації, приватні підприємці, старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 22. | Забезпечити ліквідацію несанкціонованих складувань будівельних матеріалів на при будинкових територіях, за межами земельних ділянок. | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Спеціалісти відділу благоустрою УЖКГ, старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 23. | Організувати роботи по очистці водовідвідних канав та русел струмків | З 18.03.по 18.05. 2024 року. | Вовкодав І..В. (УЖКГ), старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 24. | Провести вирізку молодої порослі на смузі відводу автодороги , на вулицях , лісосмугах, кладовищах та на інших територіях Козятинської міської територіальної громади | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Вовкодав І.В. (УЖКГ) Старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 25. | Привести у належний санітарний стан громадські вбиральні. | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Підприємства, установи, балансоутримувачі вбиралень , старости старостинських округів, мешканці територіальної громади |
| 26. | Встановлення урн на вулицях міста, обладнання майданчиків з твердим покриттям та встановлення контейнерів для ТПВ на території с. Залізничне | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Вовкодав І.В.(УЖКГ) Добржанський В.В. (КП «Чисте місто») |
| 27. | Провести формувальну та санітарну обрізку дерев, видалення небезпечних дерев на території Козятинської міської територіальної громади | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Вовкодав І.В. ( УЖКГ), старости старостинських округів. |
| 28. | Корчування пеньків та висадження молодих дерев | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Вовкодав І.В.(УЖКГ), Добржанський В.В. (КП «Чисте місто»), старости старостинських округів,голови ОСББ, ГО, мешканці громади |
| 29 | Демонтувати старі дошки для оголошень на вул.Захисників України | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Добржанський В.В. (КП «Чисте місто») |
| 30. | Впорядкувати розміщення реклами, рекламних засобів на території громади | З 18.03.по 18.05. 2024 року. | Спеціалісти з питань благоустрою УЖКГ, власники реклами та рекламних засобів, старости старостинських округів,мешканці громади |
| 31.. | Провести ремонт, миття, заміну контейнерів для збору ТПВ( при необхідності) | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Добржанський В.В.(КП «Чисте місто») |
| 32. | Провести відновлення благоустрою та дорожнє покриття в місцях проведення земляних робіт | З 18.03.по 18.05. 2024 року. | Підприємства, установи, об’єкти господарювання , мешканці територіальної громади , які проводять земляні роботи |
| 33. | Провести заходи з благоустрою території котелень | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Добржанський В.В.(КП «Чисте місто») |
| 34. | Провести організаційно- підготовчі заходи з вивезення сміття з сміттєзвалищ сільських населених пунктів та приведення земельних ділянок під вказаними сміттєзвалищами до стану безпечного для навколишнього природнього середовища. | З 18.03.по 18.05. 2024 року | Вовкодав І.В. (УЖКГ) Добржанський В.В. (КП «Чисте місто») |

Керуючий справами виконкому-

начальник оргвідділу                                                                        А. Тимощук