## КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

27.02.2026 № 64-р

Про проведення розгортання, попередніх

випробувань та дослідної експлуатації

комплексної системи захисту інформації

типового робочого місця стороннього

користувача Автоматизованої системи

Державного земельного кадастру

(КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК)

Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 3.7-003-05 та НД ТЗІ 1.6-005-2013, у зв’язку із модернізацією комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК), –

1.Створити комісію для проведення робіт з розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ типового робочого місця стороннього користувача АС ДЗК (далі – ТРМ СК) у складі:

Голова комісії:

Нечипоренко В.І. –  начальник загального відділу Козятинської міської ради;

Члени комісії:

Софіюк М.В.– заступник начальника управління земельних та майнових ресурсів;

Лясківський В.Я.– головний спеціаліст управління земельних та майнових ресурсів.

2. Голові комісії забезпечити проведення робіт з:

- розгортання ТРМ СК в термін з 25.02.2026 по 27.02.2026;

- проведення попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін з 02.03.2026 по 03.03.2026;

- проведення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін з 04.03.2026 по 05.03.2026.

3. Голові комісії за результатами проведених робіт забезпечити оформлення та подання на затвердження:

- протоколу попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін до 06.03.2026;

- акту про приймання у дослідну експлуатацію КСЗІ ТРМ СК в термін до 06.03.2026;

- акту завершення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін до 06.03.2026.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Марченко К.В.

Секретар ради                                              Ірина РЕПАЛО