
[image: image1.emf]   


КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

       14.07.2016 №   247
Про затвердження місцевого плану заходів 

щодо покращення благоустрою та 

розвитку житлово- комунального господарства 
м. Козятина на друге півріччя 2016 року
  Відповідно до ст.. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України « Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 року, Правил благоустрою та утримання територій м. Козятина:
ВИРІШИВ:

1.Затвердити місцевий план заходів щодо покращення благоустрою та розвитку житлово- комунального  господарства м. Козятина на друге півріччя 2016 року згідно з додатком.
2.Контроль  за виконанням рішення покласти на заступника  міського голови-начальника управління житлово-комунального господарства Малащука Є.М.  

Міський голова                                               О. Пузир
                                                                                                                                                               Додаток 
                                                                                                                                                                  до рішення виконавчого комітету міської ради
                                                                                                                                  від _________2016р. № ____
ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо покращення благоустрою та розвитку

житлово-комунального господарства міста Козятина

на друге півріччя 2016 року
	№

п/п
	Зміст заходу
	Виконавці
	Термін

виконання
	Очікувані результати виконання

	1
	Зовнішнє освітлення 

Проведення поточного ремонту та обслуговування мереж зовнішнього освітлення.

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення  :

Вул. Незалежності

Вул. 1Травня

Вул.Пролетарська

Вул.Довженко

Вул.Суворова

Вул. Білоцерківська

Вул. Дружби

Освітлення пішохідних переходів.


	ПромАвтоматика Вінниця

КП «Відродження

	Протягом  другого півріччя 2016 року
	Забезпечення світлового комфорту у вечірній і нічний час, зменшення використання  споживання електроенергії 

	2
	Озеленення

· видалення дерев сухостійних та аварійних дерев;
· проведення формувальної обрізки дерев по вулицям міста, на прибудинкових територіях, район стадіону, смт. Залізничний .

· догляд за клумбами

· косіння трави на центральних вулицях міста, на прибудинкових територіях, у місцях масового відпочинку громадян

· Впорядкування клумб на центральній площі, на вулицях міста.

· Висадка молодих дерев  на вулицях Г.Майдану, 8-Гвардійська, П.Орлика, Винниченка, у сквері ім.. Пушкіна,на полігоні


	КП «Відродження


	Протягом другого півріччя 2016 р. 

III квартал 2016 р.  
III квартал 2016 року
III- 1V квартал 2016 року 


	омолоджування старих дерев, знешкодження омели 

Відновлення квітників

Відновлення газонів
Заміна  старих сухостійних та аварійних дерев на молоді.

	3.
	Санітарна очистка міста
- Ліквідація несанкціонованих  сміттєзвалищ

-Проведення конкурсу та визначення виконавця послуг з вивезення ТПВ з приватного сектора

-Проведення рейдів по перевірці виконання вимог Правил благоустрою та утримання територій м. Козятина 

-Внести зміни в рішення 7 сесії 5 скликання  від 24.11.2006 року №312 «Про порядок встановлення земельного сервітуту на землі територіальної громади м. Козятин» щодо умов розміщення будівельних риштувань, складування будівельних та інших матеріалів

-Придбання  та влаштування майданчиків для встановлення сміттєвих баків ( 10 шт.), розміщення їх на прибудинкових територіях, у місцях утворення сміттєзвалищ

-Придбання  сміттєвих контейнерів (60 шт.)

-проведення осіннього місячника по благоустрою міста

-Підсипка дороги до існуючого полігону ТПВ
-Відновлення земляного валу на існуючому полігоні ТПВ
-вирішення питання щодо виділення додаткової території під полігон ТПВ 

- Реалізація інформаційно-просвітницького екологічного проекту «Збирай роздільно – живи доцільно»


	КП «Відродження»

Виконавчий комітет міської ради

УЖКГ, інспектори поліції, голови квартальних комітетів

УЖКГ

УЖКГ

міська рада,

ПП,установи , підприємства міста, освітні заклади

УЖКГ

КП «Відродження»

УЖКГ

КП «Відродження», управління освіти та спорту, управління сімейної, дитячої та молодіжної політики, ГО «Ліга допомоги людям»
	Протягом року

Липень 2016 року

Протягом року

Липень 2016 року

III- 1V квартал 2016 року 
1V квартал 2016 року 
III- 1V квартал 2016 року 

III- 1V квартал 2016 року 

III- 1V квартал 2016 року 
III- 1V квартал 2016 року 


	Покращення санітарно-екологічної ситуації у місті

Покращення умов проїзду автотранспорту на територію полігону
Недопущення самовільного заїзду і неконтрольованого розвантаження транспорту
Існуючий полігон перевантажений , вичерпав свій ресурс

Підвищити рівень екологічної свідомості серед дітей та молоді міста

	4.
	Приведення у належний стан громадських вбиралень. Встановлення покажчиків.
	КП Відродження»; ПП, які побудували вбиральні біля своїх об’єктів господарювання

 
	III- 1V квартал 2016 року 


	Покращення санітарного стану міста

	5.
	Дотримання умов договору з ветеринарною клінікою Айболит м. Бердичів щодо оплати виконання послуг по  проведенню перевозки та  стерилізації безпритульних тварин та ГО «Хатіко»  стосовно співпраці у реалізації заходів по врегулювання чисельності безпритульних тварин.
	Виконавчий комітет міської ради
	Протягом року
	Виконання міської Програми по регулюванню чисельності безпритульних тварин

	6.
	Капітальний ремонт доріг:

-вул.Довженка (в межах ділянки від знаку "Козятин" до підприємства ТОВ "СОКА Україна")

- вул.Суворова (в межах ділянки від вул.Г.Сковороди(Боженка) до вул.Білоцерківська)

- вул.Джерельна(Кірова) (в межах ділянки від вул.Корольова до залізничного переїзду)

-  вул.Корольова

- вул.Привокзальна (в межах ділянки від вул.Довженка до залізничного переїзду через лугову колію)

- пров.Шевченка (в межах ділянки від вул.Червоної Калини (Островського)до залізничного переїзду)


	УЖКГ 
	III- 1V квартал 2016 року 


	Поліпшення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби

	5
	Поточний ремонт доріг:
· Вул. Сєдова

· Вул.1 Травня

· 8-Гвардійська

· Куликівського

· Пролетарська

· Васьковського

· Довженко

· Сєрбіна

· Стуса

· Я.Мудрого

· Валдаєвська

· Дружби

· Катукова

· Г.Майдану

· Незалежності

· Мічуріна

· Грушевського
	УЖКГ
	III- 1V квартал 2016 року 


	Поліпшення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби

	7.
	Перевірка технічного стану дитячих спортивних та ігрових майданчиків на прибудинкових територіях. Встановлення нових майданчиків на облік для подальшого обслуговування  КП «Відродження»
	Відділ майнових ресурсів, управління архітектури та містобудування ,відділ культури. УЖКГ, КП «Відродження», управління освіти та спорту 
	III- 1V квартал 2016 року 


	Безпечність користування для дітей та підлітків. Постійний контроль та ремонт в разі необхідності.

	8.
	Ремонт та обладнання автобусних зупинок
	КП Відродження»

Установи, ПП за якими закріплені зупинки
	III- 1V квартал 2016 року 


	Зручність для пасажирів міських маршрутів

	9.
	Нанесення та оновлення розмітки на дорогах та пішохідних переходах
	СМЕД УДАЇ

м. Вінниця

УЖКГ 


	 IIIквартал 2016  року
	Створення на дорогах належних умов безпеки руху

	10.
	Встановлення та заміна дорожніх знаків
	КП «Відродження

УЖКГ 


	Протягом 2016  року
	Створення на дорогах належних умов безпеки руху

	11.
	Посипка при ожеледиці, очистка від снігу доріг та тротуарів
	КП «Відродження


	IV квартал 2016  року
	Забезпечення проїзду автотранспорту та безпечного руху пішоходів

	12.
	Мережа водовідведення:

Виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на:

· Вул. Маторосова,

· Вул. Сєрбіна;

· Б.Хмельницького;

· 8-Гвардійська;

· Г.Майдану;

· Пров.Пархоменко;

· Пров. Лісовий;

· Вул. Кірова (дитячий майданчик);

· Вул. Кондрацького

 
	УЖКГ 


	III- 1V квартал 2016 року 


	Недопущення підтоплення території міста 

	13.
	Придбання люків водопровідних та каналізаціних 
	КП «Відродження


	Протягом  2016 року
	Захист оглядових колодязів, безпечність для перехожих та транспорту.


                      Заступник міського голови

                      Начальник управління житлово-

                      комунального господарства                                                                                              Є.Малащук
_1530540805.doc


�












