Додаток   
до рішення  26 сесії міської ради

 7 скликання № 1022-VІІ 

від   04.04.2018 року

Перелік заходів

Цільової програми забезпечення поверхневого водовідведення міста Козятина на 2013-2018 роки

	
№
	Найменування 
об’єктів, заходів
	Рік реалі зації 
	Один.
вимі рюв.
	Кількість 
	Орієнтовна вартість об’єкту, заходу, тис. грн.

	
	
	
	
	
	Загальна
	в тому числі за рахунок

	
	
	
	
	
	
	Держбюджету
	Обл. бюджету
	Міського бюджету
	Позабюдж. кошти

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7
	8
	9

	



1
	Облаштування водовідведення по вул. Джерельна (від вул. Кривоноса до пров. Лісового)
	

2018
	

км
	0,7
	910,0
	
	
	910,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	91,0
	
	
	91,0
	

	



2
	Облаштування водовідведення по вул. Матросова (від пров. Матросова до вул. Сербіна) – вул. Сербіна (від провул. Водопровідного до вул. Б.Хмельницького) – вул. Б.Хмельни-цького (від вул. Сербіна до ставка)
	
2018
	км
	1,2

 
	360,0
	
	
	360,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	36,0
	
	
	36,0
	

	



3
	Облаштування водовідведення по вул. Матросова (від провул. Тихий до провул. Деповського) – провул. Богуна
	2018
	км
	0,8
	290,0
	
	

	290,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	20,0
	
	
	20,0
	

	



4
	Облаштування водовідведення по вул. Матросова (від вул. Л. Укра-їнки до вул. Баженова)
	2018
	км
	0,4
	120,0
	
	

	120,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	22,0
	
	
	22,0
	

	
5
	Облаштування водовідведення по вул. Гагаріна
	2018
	км
	0,2
	60,0
	
	

	60,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	15,0
	
	
	15,0
	

	
6
	Облаштування водовідведення по провул. Лісовому
	2018
	Од.
	1
	10,0
	
	

	10,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	5,0
	
	
	5,0
	

	
7
	Облаштування водовідведення по провул. 9-го Січня -вул.Сагайдачного
	2018
	км
	0,6
	180,0
	
	

	180,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	31,0
	
	
	31,0
	

	
8
	Облаштування водовідведення по вул. 8-ій Гвардійській  (від пров. Кузнєчного до вул. Зоряна)


	2018
	км
	0,35
	105,0


	
	

	105,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	30,0
	
	
	30,0
	

	
9
	Облаштування водовідведення по провул. Зоряний

	2018
	км
	0,15
	45,0
	
	

	45,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	12,0
	
	
	12,0
	

	
10
	Облаштування водовідведення по вул. Зоряна (від вул. Г.Сковороди до вул. 1-го Травня) – вул. 1-го Травня (від вул. Зоряна до вул. Я. Мудрого) – вул. Я. Мудрого (від вул. 1-го Травня до вул. Зеленої) – вул. Депутатська (від вул. Суворова до вул. Я.Мудрого)  
	2018
	км
	1,1
	330,0
	
	

	330,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	33,0
	
	
	33,0
	

	
11
	Облаштування водовідведення по Олега Кошового (від провул. Кузнечного до вул. 8-ї Гвардійської)
	2018
	км
	0,5
	150,0
	
	

	150,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	15,0
	
	
	15,0
	

	
12
	Облаштування водовідведення по вул. Січових Стрільців (від вул. Незалежності до центрального ринку, до вул. В. Великого)
	2018
	км
	0,175
	230,0
	
	

	230,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	22,0
	
	
	22,0
	

	
13
	Облаштування водовідведення по вул. Винниченка (від пров. Аптечного до  залізничного мосту)                  
	2018
	км
	0,25
	325,0
	
	

	325,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	33,0
	
	
	33,0
	

	
14
	Облаштування водовідведення по вул. Героїв Майдану (від вул. Підгорбунського до пров. Крайнього)
	2018
	км
	0,7
	210,0
	
	

	210,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	21,0
	
	
	21,0
	

	
15
	Облаштування водовідведення по провул. Крайньому
	2017
	км
	0,3
	90,0
	
	

	90,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2017
	
	
	9,0
	
	
	9,0
	

	
16
	Облаштування водовідведення по вул. Толстого
	2018
	км
	0,15
	45,0
	
	

	45,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	12,0
	
	
	12,0
	

	
17
	Облаштування водовідведення по вул. Кривоноса
	2018
	км
	0,7
	210,0
	
	

	210,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	15,0
	
	
	15,0
	

	18
	Облаштування водовідведення по пров. Довженка
	2018
	км
	0,3
	110,0
	
	
	110,0
	

	
	Проведення вишукувань, виготовлення ПКД
	2018
	
	
	15,0
	
	
	15,0
	

	19
	Розробка ПКД на існуючі об’єкти водовідведення для взяття їх на баланс
	2018
	км
	3,2
	35,0
	
	
	35,0
	

	
	Всього на виконання робіт
	
	
	
	3780,0
	
	
	3780,0
	

	
	Всього на виготовлення ПКД
	
	
	
	472,0
	
	
	472,0
	

	
	Всього коштів
	
	
	
	4252,0
	
	
	4252,0
	


               Секретар ради                                                    К.Марченко
