                                [image: image1.png]


                                               ПРОЄКТ
КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
                 .     .2026 р.  №           -VІІІ
                                   __ сесія 8 скликання
Про результати виконання Програми з екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища Козятинської міської територіальної громади на 2021-2026 роки за 2025рік

Відповідно до статей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 41сесії 8скликання від 18.01.2024 р.№1205-VІІІ «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської міської територіальної громади та звітності про їх виконання», заслухавши  звіт про  виконання Програми з екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища Козятинської міської територіальної громади на 2021-2026 роки за 2025рік та враховуючи висновки постійних  депутатських комісій, міська рада
                                                 В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про результати виконання Програми з екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища Козятинської міської територіальної громади на 2021-2026 роки за 2025рік взяти до відома та затвердити  (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності, етики, топоніміки, контролю за діяльністю виконавчих органів ради, з гуманітарних питань, соціального захисту населення, молодіжної політики, спорту та медичного обслуговування, повноважень з питань реалізації державної регуляторної політики (О. Шумський).

Секретар ради  




          Ірина РЕПАЛО                           
Додаток 5

 до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської  міської територіальної громади та звітності про їх виконання 

ЗВІТ
про результати виконання

Програма з екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища Козятинської міської територіальної громади на 2021-2026 роки

(найменування цільової програми)
за 12 місяців 2025 року
Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї _Рішення 3 сесії 8 скл.від 24.12.2020 р. №53-VIII, Рішення 28 сесії 8 скл. від 23.09.2022 р. №922-VIII, Рішення 41 сесії 8 скл. від 18.01.2024 р. №1209-VIII, Рішення 45 (П) сесії 8 скл. від 03.05.2024 р. №1472-VIII, Рішення 54 сесії 8 скл. від 15.11.2024 р. №1737-VIII _______

Відповідальний виконавець Програми Управління житлово – комунального господарства Козятинської міської ради ______________ _________________________

Термін реалізації Програми   ________________2021-2026 роки________________

1. Виконання заходів Програми

	№ з/п
	Пріоритетні

завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання

заходу
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1
	Охорона навколишнього середовища
	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів
	2021-2026 роки
	Управління житлово – комунального господарства Козятинської міської ради
	650,84
	435,84
	67
	Тривалість та складність процедури розроблення

	
	
	
	
	
	
	
	
	Економія коштів, після проведення процедури закупівель

	2
	
	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
	
	
	992,2
	841,00
	84,76
	


2. Виконання результативних показників Програми 

	№ з/п
	Найменування показника
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини

невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	1
	Кількість зелених насаджень, які потрібно придбати для озеленення території громади
	400
	344
	Коригування фактичної потреби в насадженнях за результатами обстежень територій
	

	2
	Придбання контейнерів для збору побутових відходів
	150
	17
	Недостатність фінансування
	

	3
	Кількість (вага) небезпечних відходів які потрібно утилізувати
	8,2
	3,2
	Недостатність фінансування
	

	4
	Розроблення місцевого плану управління відходами
	1
	
	Тривалість та складність процедури розроблення
	


3.Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми 
Реалізація Програми з екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища за підсумками 12 місяців 2025 року загалом є ефективною та результативною. Заплановані заходи виконувались у межах наявного фінансового ресурсу та з урахуванням фактичних потреб громади.

Більшість результативних показників досягнуто або наближено до планових значень. Зокрема, заходи з озеленення території громади реалізовано з урахуванням коригування фактичної потреби за результатами обстеження територій, що забезпечило раціональне використання бюджетних коштів. Відхилення від планових показників не носили критичного характеру та не вплинули на досягнення основної мети Програми.

Часткове невиконання окремих заходів обумовлено об’єктивними причинами, зокрема обмеженістю фінансування, тривалістю та складністю процедур закупівель, а також необхідністю уточнення обсягів робіт. Зазначені фактори мали тимчасовий характер та не призвели до погіршення екологічного стану території громади.

У цілому виконання Програми сприяло покращенню стану благоустрою, підвищенню рівня екологічної безпеки та формуванню відповідального ставлення до охорони навколишнього природного середовища. Реалізацію Програми доцільно продовжити з урахуванням фактичних показників, фінансових можливостей бюджету та актуальних потреб громади.

