##### КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

##### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

07.03.2025 р.  №  1987-VІІІ	                                       59 сесія 8 скликання

Про внесення змін до Програми «Питна вода» Козятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», з метою забезпечення населення Козятинської міської територіальної громади якісною питною водою, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до міської Програми «Питна вода» Козятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

1.1. Заходи  з реалізації Програми затвердити в новій редакції (додаток 1).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, побутового обслуговування населення, громадського харчування, захисту прав споживачів (Євтушок О.П.).

Секретар ради                                                      Ірина РЕПАЛО

Додаток

до рішення  59 сесії    8 скликання

№ 1987-VІІІ  від 07.03.2025 року

Заходи  з реалізації Програми

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяг фінансуванні, тис. грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) | 1.1 Будівництво мережі централізованого питного водопостачання та водовідведення в м. Козятин (у т. ч інженерні вишукування, розроблення та коригування проектно-кошторисної документації) | 2021-2025 | УЖКГ | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела | 192,063 |  | 350,0 |  |  |
|  |  | 1.2 Будівництво мережі централізованого питного водопостачання (водогін, свердловини) в с. Сигнал (у т. ч інженерні вишукування, розроблення та коригування проектно-кошторисної документації) | 2021-2023 | УЖКГ | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела | 72,185 | 1576,173 | 5191,004 |  |  |
|  |  | 1.3 Будівництво мережі централізованого водопостачання та водовідведення по вул. Грибна, Весняна, В. Вернадського, Данила Нечая, пров. Затишний, Дружби в сел. Залізничне (інженерні вишукування, розроблення проектно-кошторисної документації) | 2024 | УЖКГ | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела |  |  |  | 250,0 |  |
|  |  | 1.4 Нове будівництво мережі водопостачання в с. Козятин Козятинської міської територіальної громади Вінницької області | 2024 | УЖКГ | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела |  |  |  | 270,0 |  |
|  |  | 1.5 Нове будівництво водозабірної свердловини в с. Козятин Козятинської міської територіальної громади Вінницької області (у т.ч. проведення експертизи) | 2024 | УЖКГ | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела |  |  |  | 92,5 |  |
| 2 | Організаційно - методичні заходи | 2.1.Передача у власність територіальної громади водогонів населених пунктів територіальної громади | 2021-2025 | АТ «Українська залізниця», Виконавчий комітет Козятинської міської ради, УЖКГ | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела | В межах кошторисних призначень |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Розроблення техніко-економічного обґрунтування забезпечення м.Козятин, с. Козятин, сел. Залізничне якісною питною водою | 2024-2025 | УЖКГ | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела |  |  |  | 100,0 | 800,0 |
| 3 | Утримання мереж водопостачання | 3.1.Проведення технічної інвентаризації збудованих мереж водопостачання (водогони, свердловини) | 2023-2025 | УЖКГ | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела |  |  | 230,0 | 330,0 | 330,0 |
| 4 | Поточний ремонт мереж водопостачання | 4.1.Поточний ремонт мережі водопостачання по вул. Володимира Великого в м. Козятин | 2025 | УЖКГ | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела |  |  |  |  | 190,0 |

Секретар ради                                                                         Ірина РЕПАЛО