
[image: image1.wmf]
КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
          24.03.2011        № 126     

Про проведення двомісячника з озеленення,  

благоустрою та санітарної очистки міста Козятина

 З метою здійснення комплексу заходів з благоустрою та озеленення території міста Козятина, поліпшення естетичного, санітарного стану прибудинкових територій та об(єктів масового перебування та відпочинку населення, відповідно до частини 2 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 06.08.1998р. № 855/98 “Про Довкілля”,  рішення 4 сесії 6 скликання Вінницької обласної ради від 04.03.2011р. “Про проведення двомісячника благоустрою населених пунктів області”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести з 01 квітня по 31 травня 2011 року двомісячник з озеленення, благоустрою та санітарної очистки  міста Козятина, в ході якого виконати роботи з санітарної очистки, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, облаштування та очистки криниць, висаджування дерев, квітів, багаторічних трав, вапнування бордюрів, розбивки клумб, впорядкування пам’ятних місць, об(єктів масового перебування та зон відпочинку населення тощо.

2. Провести в період двомісячника до Великодня 24 квітня 2011 року загальноміську акцію “Чистий четвер” та в рамках акції “День довкілля” – суботник 23 квітня 2011 року з метою санітарної очистки, благоустрою і впорядкування території міста та створення нових зелених насаджень.  

3. Оголосити конкурс на кращу організацію робіт під час проведення двомісячника та затвердити Положення про його проведення згідно з додатком №1.

4. Затвердити склад робочої групи з проведення двомісячника згідно з додатком №2.

5. Робочій групі з проведення двомісячника:

      5.1. Провести організаційну роботу щодо залучення підприємств, установ, організацій, широких верств населення до участі в загальноміських акціях та виконання плану основних організаційно-технічних заходів санітарної очистки та благоустрою міста під час проведення двомісячника згідно додатку №3;

5.2.Підвести підсумки конкурсу на кращу організацію робіт з благоустрою міста в термін до 20 травня 2011 року та надати інформацію про проведену роботу обласній робочій групі.

6. Затвердити план закріплення за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями міста ділянок доріг для їх утримання в належному санітарному стані (побілка бордюрів, дерев, прибирання на період двомісячника) згідно додатку №4. 

7.  Організаційному відділу (Заїчко С.О.) оприлюднити дане рішення через міське радіо “Погляд” і на офіційному сайті міської ради та щотижнево надавати інформацію про виконання робіт по благоустрою.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Лівшиця І.Й.

Міський голова                                               О.Гвелесіані
                                                                                                                            Додаток №1

                                                                                                               до рішення виконкому


                                                                                                                від  24.03.2011__№ _126___

Положення про конкурс на кращу організацію робіт                                                               під час проведення двомісячника благоустрою міста                 

І. Загальні положення

1. Конкурс на кращу організацію робіт під час проведення двомісячника благоустрою міста (далі – Конкурс) проводиться з метою покращення санітарної очистки, благоустрою та впорядкування міста. Для цього пропонується здійснити санітарну очистку міста, ліквідувати стихійні сміттєзвалища, облаштувати та очистити криниці, висадити дерева, квіти, багаторічні трави, провести вапнування бордюрів, тротуарів, розбивку клумб, впорядкувати братські могили, кладовища, виконати роботи для збереження наявних та   парків, скверів,  дитячих та спортивних майданчиків та ін.

2. Учасниками Конкурсу є установи, організації, підприємства, приватні підприємці, ОСББ мешканці міста.

3. Учасники Конкурсу в термін до 20 травня 2011 року направляють до міської ради інформацію про виконані роботи за встановленою формою (додається).

ІІ. Порядок визначення переможців

1. Переможці Конкурсу визначаються за категоріями серед:

· організацій;

· установ;

· підприємств;

· приватних підприємців;

· ОСББ;

· мешканців міста.

2. Переможців Конкурсу, розмір винагороди визначає на своєму засіданні робоча група шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів за підсумками виконаних робіт на підставі наданих матеріалів.

3. Підбиття підсумків Конкурсу проводиться до 25 травня поточного року.

4. Списки переможців публікуються на офіційному сайті міської ради..

ІІІ. Нагородження переможців Конкурсу

             Переможці Конкурсу нагороджуються Почесною грамотою міської ради та грошовими преміями (подарунками).

Керуючий справами виконкому                                                        П.Ясний 

Додаток № 2

до  рішення  виконкому

                                                                                                       від  24.03.2011__№ _126___

РОБОЧА ГРУПА

з  проведення двомісячника з озеленення, благоустрою

 та санітарної очистки міста Козятина

	Лівшиць І.Й.


	- заступник міського голови – голова робочої групи

	Новогребелець
	 - заступник начальника управління житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій, начальник відділу міського господарства

	Ясний П.Г.
	- керуючий справами виконкому, в.о. начальника управління містобудування та архітектури

	Буряченко А.А.
	 - головний редактор міського радіомовлення “Погляд”

	Плат О.
	- спеціаліст відділу майнових ресурсів

	Іщенко О.А.
	- директор КП “Будтеплосервіс”

	Куліш Г.Г.
	- головний державний санітарний лікар Козятинської лінійної санепідемстанції на Південно-Західній залізниці (за згодою)

	Грошовенко Р.О.
	- начальник дільничних інспекторів міста РВ ГУМВС у Вінницькій області (за згодою)

	Огнєва Г.Л.
	- заступник начальника управління економіки з питань торгівлі

	Янковчук Т.А.
	- головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій

	Ящук Л.О.
	- головний державний санітарний лікар Козятинського району (за згодою)

	Шеремет Н.А.
	- головний спеціаліст відділу екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордону Державної екологічної інспекції у Вінницькій області


Керуючий справами виконкому                                                 П.Ясний 

Додаток № 3

до  рішення  виконкому

                                                                                                        від  24.03.2011__№ _126___


План



 основних організаційно-технічних заходів санітарної очистки та благоустрою міста під час проведення двомісячника

	№ п/п
	Найменування заходів
	Термін виконання 
	Відповідальні виконавці 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Забезпечити ліквідацію неорганізованих звалищ побутових відходів на території міста
	в ході проведення двомісячника
	  Іщенко О.А. 

(КП “Будтеплосервіс”)

	
	· біля заправки БРСМ “Нафта”
	01.04-10.04
	Старушок О.В. (дистанція колії)

	
	· вул. О.Кошового
	 01.04.-10.04
	Іщенко О.А. 

(КП “Будтеплосервіс”)

	
	· БМЕУ
	01.04-10.04
	Кравець М.В. (БМЕУ-2)

	
	·  Район вул. Корольова
	10.04-20-04
	 Іщенко О.А. 

(КП “Будтеплосервіс”)

	
	·  Вул. Винниченка (перехід)
	10.04-20.04
	 Іщенко О.А. 

(КП “Будтеплосервіс”) та приватні підприємці

	
	· Вул. 1 Травня
	10.04.-20-04
	 Іщенко О.А. 

(КП “Будтеплосервіс”)

	
	· Вул. Боженка,40
	20.04-05.05
	 Іщенко О.А. 

(КП “Будтеплосервіс”)

	
	·  Кафе “Вікторія”
	10.04-20.04
	ПП Карапетян А.К.

	
	· Район “Водокачки” особливо від СЕС
	10.04-25.04
	Ящук Л.О. (районна СЕС)

	
	· Вул. Леніна, Островського (ГРП)
	01.05.-10.05
	 Іщенко О.А.

 (КП “Будтеплосервіс”)

	
	· Вул. Червоноармійська, Стуса
	01.05.-10.05
	 Іщенко О.А. 

(КП “Будтеплосервіс”)

	
	· Вул. Довженка (р. Гуйва)
	05.05-15.05
	  Іщенко О.А.

 (КП “Будтеплосервіс”)

	
	· Ліс біля школи №6
	10.04-30.04
	Синюшко М.М. (ЗНВК №6)

  Іщенко О.А. 

(КП “Будтеплосервіс”)

	3.
	Привести в належний санітарний стан кладовища та місця поховання загиблих воїнів, масового розстрілу населення
	до 11.05.11 р.
	Лисюк Л.О. (ЗНВК №3)

 Занюк П.Я. (приватний підприємець)


	4.
	Провести роботу по приведенню в належний санітарний стан смуги відводу дороги по вул. Білоцерківській 
	до 15.05.11 р.
	Новогребелець П.А. 

(УЖКГ та НС)

 Степанишин Д.В. (райавтодор)

	5.
	Прибрати сквер ім.. Пушкіна
	до 15.04.11р.
	  Іщенко О.А. 

(КП “Будтеплосервіс”)
Комісаренко Р.Ю. (ліцей)

	6.
	Впорядкувати центральну площу міста (фарбування бордюрів, ремонт і фарбування лавок, посадка квітів)
	до 25.04.11 р.
	Рибінська С.Ф. (відділ культури)

  Іщенко О.А. 

(КП “Будтеплосервіс”) 

	7.
	Провести роботи по поновленню зелених насаджень:

· вул. Куликівського, Довженка

· по периметру полігона ТПВ

· вул. Матросова (школа №3)
	до 15.05.11 р.
	Новогребелець П.А.

(УЖКГ та НС)

  Іщенко О.А.

 (КП “Будтеплосервіс”)
Лисюк Л.О. (ЗНВК №3)

	8.
	Провести роботи по впорядкуванню стадіону “Локомотив”
	до 30.04.11 р.
	Кронівець В.Л. (УПСЗН)

Білянець О.А. 

(управління освіти)

Луцюк П.В.(відділ спорту)
Колісник М.В. (СЗШ №4)

	9.
	Привести в належний санітарний стан дворові спортивні майданчики 
	до 14.05.11 р.
	Кронівець В.Л. (УПСЗН)

 Іщенко О.А. (КП “Будтеплосервіс”)
Луцюк П.В.(відділ спорту)

	10.
	Провести роботи по очистці прибережної смуги р. Гуйви від сміття
	до 14.05.11 р.
	Кронівець В.Л. (УПСЗН)

 Білянець О.А. 

(управління освіти)

Луцюк П.В. (відділ спорту)

Колісник М.В. (СЗШ №4)

	11
	Впорядкувати клумби та квітники міста
	до 20.04.11 р.
	Янковчук Т.А.

(УЖКГ та НС)

   Іщенко О.А.

(КП “Будтеплосервіс”)

установи та організації

	12
	Впорядкувати автобусні зупинки
	до 05.05.11р.
	Новогребелець П.А.

(УЖКГ та НС)

Приватні підприємці

	13
	Провести роботи по санітарній очистці територій підприємств, установ, організацій
	до 16.05.11р.
	Керівники підприємств, установ, організацій

	14
	Впорядкувати місця поховання загиблих воїнів, інші пам’ятні місця
	до 24.04.11р.
	Новогребелець П.А.

(УЖКГ та НС)

  Іщенко О.А. 

(КП “Будтеплосервіс”)

	15
	Впорядкувати полігон для складування твердих побутових відходів, укріпити їх відвалювання та привести в порядок під’їзну дорогу
	до 16.05.11р.
	  Іщенко О.А. 

(КП “Будтеплосервіс”) 

	16
	Провести комплекс робіт по санітарній очистці житлових масивів та дворових територій житлового фонду
	до 20.05.11р.
	  Іщенко О.А.

(КП “Будтеплосервіс”)
Янковчук Т.А.

(УЖКГ та НС)

Голови ОСББ,  мешканці будинку

	17
	Провести профілювання доріг вулиць міста з ґрунтовим покриттям
	до 16.05.11р.
	Новогребелець П.А.

(УЖКГ та НС)

  Іщенко О.А.

(КП “Будтеплосервіс”)

	18
	Провести ремонт і заміну дорожніх знаків, огороджень, штучних споруд на дорогах вулиць міста
	до 16.05.11р.
	Новогребелець П.А.

(УЖКГ та НС)

  Іщенко О.А.

(КП “Будтеплосервіс”)



	19
	Провести роботи по благоустрою громадських криниць
	до 16.05.11р.
	Новогребелець П.А.

(УЖКГ та НС)

Голови квартальних комітетів

	20
	Здійснити поточний ремонт доріг та тротуарів вулиць міста
	ІІ-ІІІ кв.
	Іщенко О.А.

(КП “Будтеплосервіс”)
Новогребелець П.А. 

(УЖКГ та НС)

	21
	Провести поточний ремонт фасадів та закріплених прилеглих територій об’єктів торгівлі, офісів, державних та комунальних установ. 
	до 15.05.2011р.
	Новогребелець П.А. 

(УЖКГ та НС), установи, організації, приватні підприємці та підприємства

	22
	Забезпечити ліквідацію несанкціонованих складувань будівельних матеріалів на при дворовій території.
	до 24.04.2011
	Янковчук Т.А.

(УЖКГ та НС)

Голови квартальних комітетів

	23
	Організувати роботи по очистці дощових стоків на при дворових територіях
	до 24.04.2011
	Голови квартальних комітетів

	24
	Провести роботи по санітарній очистці вздовж залізничної колії
	до 01.05.2011
	Підприємства залізничного транспорту


Керуючий справами виконкому                                                  П.Ясний



Додаток №4

                                                                                                                   до рішення виконкому

                                                                                                             від  24.03.2011__№ _126___


ПЛАН

 закріплення за підприємствами установами, організаціями, приватними підприємцями міста ділянок доріг для їх утримання в належному санітарному стані ( побілка бордюрів, дерев, прибирання на період двомісячника)

1. Вул. Довженка від ДАІ до ВАТ “Агромаш”

Виконують: управління газового господарства (Філонов О.М.), хлібоприймальне підприємство (Анатазевич П.В.),  приватні підприємці.

2. Вул. Довженка від ДАІ до залізничного переїзду

Виконують: КП “Будтеплосервіс” (Іщенко О.А.)

3.  Вул. Довженка від залізничного переїзду до вул. 8-ма Гвардійська

Виконують: ПАТ “Козятинський м(ясокомбінат” (Зікрань М.М.)

4. Вул. 8-ма Гвардійська від вул. Білоцерківської до вул. Боженка

Виконують: СЗШ №5 (Кронівець Г.Л.)

5. Вул. 8-ма Гвардійська від вул. Боженка до пров. Кузнєчного

Виконують: БМЕУ-2 (Кравець М.В.)

6. Вул. Куликівського від вул. Довженка до вул. Червоноармійська

Виконують:   СЗШ №4 (Колісник М.В.)

7. Вул. Куликівського від вул. Червоноармійської до вул. Леніна

Виконують: СЗШ №2 ( Кудрявець Є.С.)

8. Вул. Червоноармійська від вул. Куликівського до пров. Колгоспного

Виконують: цех телекомунікаційних послуг №7 ВФ ВАТ “Укртелеком” (Бохонко  П.В.), цех обслуговування  споживачів (Гузь Т.О.), Козятинська районна стоматологічна поліклініка (Медушевська Л.Г.) та приватні підприємці.

9. Вул. Червоноармійська від пров. Колгоспного до вул. П.Орлика

Виконують: міське споживче товариство (Михайлов В.В.), музична школа (Бригадир Н.І.)

10. Вул. Червоноармійська від вул. П.Орлика до вул. Стуса, вул. Склярова від вул. Грушевського до водокачки.

Виконують: ВАТ “Козятинхліб” (Цьома І.І.), ЦРЛ (Гуцол  В.Г.), ліцей (Комісаренко Р.Ю.), райсанепідемстанція (Ящук Л.О.).  

11. Вул. .Леніна від вул. Мічуріна до вул. П.Орлика

Виконують: Локомотивне депо (Шутов М.М.)

12. Вул. Леніна від вул. Куликівського до вул. Мічуріна

Виконують:  відділкова лікарня ст. Козятин-1 (Кравчук О.М.)

13. Вул. Підгорбунського

Виконують: дистанція колії (Старушок О.В. )

14. Вул. П.Орлика від вул. Винниченка до вул. Грушевського

Виконують: СЗШ №1 (Юр-Кирилюк Р.П.), міськрайонне управління юстиції (Лукасевич Т.А.), управління агропромислового розвитку (Стратійчук М.В.),  приватні підприємці.

15. Вул. П.Орлика від  вул. Грушевського до вул. Червоноармійської

Виконують: Державна податкова Інспекція (Матвійчук В.Г.), міськрайонний центр зайнятості (Бокал В.О.), приватні підприємці

16. Вул. Винниченка від вул. Куликівського до пішохідного мосту

Виконують: відділкова лікарня ст.. Козятин-1 (Кравчук О.М.), СЗШ №2 (Кудрявець Є.С.)

17. Вул. Винниченка від пішохідного мосту до вул. П.Орлика

Виконують: вагонне депо (Білан В.В.)

18. Вул. Васьківського

Виконують: дирекція залізничних перевезень (Головко В.І.), дистанція сигналізації та зв’язку (Шеремет М.П.)

19. Вул. Привокзальна включаючи привокзальну площу

Виконують: територіальний відділ матеріально-технічного забезпечення (Гаєвська Л.В.), вокзал ст. Козятин (Чабан А.І.)

20. Вул. Катукова від вул. Довженка до вул. Зеленої

Виконують: ПАТ “Козятинський м(ясокомбінат” (Зікрань М.М.)

21. Вул. Катукова від вул. Зеленої до вул. 1 Травня

Виконують: міжрегіональне вище професійне технічне училище залізничного транспорту (Стецюк А.О.)

22. Вул. Комсомольська

Виконують: залізнична станція Козятин-1 (Буравський М.Л.)

23. Вул. Грушевського від віл. Мічуріна до вул.. Комсомольська

 Виконують: ЦДЮТ (Мельник О.О.), районний територіальний центр (Бородіч В.Ю.)

24. Вул. Грушевського від вул. Комсомольської до вул. Склярова

Виконують: міський ринок “Хлібодар” (Гвелесіані І.О.), приватні підприємці

25. Вул. Дружби, вул. Грибна

Виконують:  ЗНВК №6 (Синюшко М.М.), квартальний комітет №10 (Бубновська М.К.)

26. Вул. Котовського, вул. Лисенка

Виконують: КП “Будтеплосервіс” ( Іщенко О.А.).


Керуючий справами виконкому                                                        П.Ясний

_1062407205.doc



