##### КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

##### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

03.10.2023 р.  №  1158-VІІІ	                        36(п)      сесія 8 скликання

Про внесення змін до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Козятинської міської територіальної громади на 2022р.-2024 р.

Відповідно до Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97р. № 280/97-ВР, «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005р. № 2807-IV ,«Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 року №2189-VIII , Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 року з метою реалізації державної політики у сфері благоустрою населених пунктів, підвищення ефективності використаних об’єктів благоустрою відповідно до їх функціонального призначення, для поліпшення якості комунальних послуг та благоустрою, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Козятинської міської територіальної громади на 2022 р.- 2024 р. у новій редакції

  - Розділ VI «Заходи з утримання та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства на 2022 р. – 2024 р.» подати у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, надзвичайних ситуацій, охорони довкілля, підприємницької діяльності (Євтушок О.П.).

Міський голова                                                     Тетяна ЄРМОЛАЄВА

Додаток 1

до рішення    36(п)    сесії    8 скликання                                                                                                                                                                                                  №   1158-VІІІ  від     03.10.2023 року

VI. ЗАХОДИ З УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТУ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА на 2022 р. – 2024 р.

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | № з/п | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 р. | 2023р | 2024р |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів та елементів благоустрою | 1.1 | Реконструкція центральної площі міста по вул. Героїв Майдану в м. Козятин Вінницької області | 2024 | Управління житлово- комунального господарства |  | 6000,0 | 10810,0 |
|  |  | 1.2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару з влаштуванням велодоріжки по вул. Куликівського в м. Козятин, Вінницької області | 2022 р | Управління житлово- комунального господарства | 15414,244 |  |  |
|  |  | 1.3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лермонтова в м. Козятин Вінницької області | 2024 р. | Управління житлово- комунального господарства |  | 2000,0 |  |
|  |  | 1.4 | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару з влаштуванням велодоріжки по вул. 8-ма Гвардійська в м. Козятин, Вінницької області | 2023 р. | Управління житлово- комунального господарства |  |  | 15000,0 |
|  |  | 1.5 | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару з влаштуванням велодоріжки по вул. Незалежності в м. Козятин, Вінницької області | 2023 р. | Управління житлово- комунального господарства |  |  | 14000,0 |
|  |  | 1.6 | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару з влаштуванням велодоріжки по вул. Героїв Майдану в м. Козятин, Вінницької області | 2023 р. | Управління житлово- комунального господарства |  | 10000,0 | 8000,0 |
|  |  | 1.7 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення вулиць с. Королівка Козятинської міської об’єднаної територіальної громади Вінницької області | 2024 р. | Управління житлово- комунального господарства |  |  | 172,698 |
|  |  | 1.8 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення вулиць с. Сестринівка Козятинської міської об’єднаної територіальної громади Вінницької області | 2024 р. | Управління житлово- комунального господарства |  |  | 1812,101 |
|  |  | 1.9 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення вулиць Березова, Партизанська, Трудова, Чкалова, Першотравнева, 1 Гагаріна, Калинова, Польова, Привокзальна, Лісова, Мічуріна, частини вул. Центральна, пр. Дружній, пр. Миру, пр. Лісовий, пр. Вишневий с. Махаринці Козятинської міської об’єднаної територіальної громади Вінницької області | 2024 р. | Управління житлово- комунального господарства |  |  | 2676,341 |
|  |  | 1.10 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення вулиць с. Пиковець Козятинської міської обєднаної територіальної громади Вінницької області | 2023 р. | Управління житлово- комунального господарства |  | 1764,853 |  |
|  |  | 1.11 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення вулиць с. Пустоха Козятинської міської обєднаної територіальної громади Вінницької області | 2023 р. | Управління житлово- комунального господарства |  | 488,228 |  |
|  |  | 1.12 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення вулиць с. Флоріанівка Козятинської міської обєднаної територіальної громади Вінницької області | 2023 р. | Управління житлово- комунального господарства |  | 1100,407 |  |
|  |  | 1.13 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення вулиць с. Рубанка Козятинської міської територіальної громади Вінницької області | 2023 р. | Управління житлово- комунального господарства |  | 525,248 |  |
|  |  | 1.14 | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару з влаштуванням велодоріжки по вул. Грушевського в м. Козятин, Вінницької області (виготовлення ПКД) | 2024 р. | Управління житлово- комунального господарства |  |  | 150,0 |
|  |  | 1.15 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в Козятинській міській територіальній громаді Вінницької області шляхом технічного переоснащення світильниками на основі LED технологій. | 2024р. | Управління житлово- комунального господарства |  |  |  |
|  |  | 1.16 | Будівництво мережі поверхневого водовідведення (водостоків) по вул. Винниченка в м. Козятин Вінницької обл.. | 2022 - 2023 р. | Управління житлово- комунального господарства |  | 50,0 |  |
|  |  | 1.17 | Будівництво мережі поверхневого водовідведення (водостоків) по вул. Єдності та пров. Єдності в м. Козятин Вінницької області | 2022 -2023 р. | Управління житлово- комунального господарства |  | 40,0 |  |
|  |  | 1.18 | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару по вул. В. Пирогова в м. Козятин, Вінницької області | 2022-2023 р. | Управління житлово- комунального господарства |  | 40,0 |  |
|  |  | 1.19 | Капітальний ремонт проїзду на території міського кладовища з облаштуванням Алеї слави (виготовлення ПКД) | 2023р. | УЖКГ, КП «Чисте місто» |  | 50,0 |  |
|  |  | 1.20 | Влаштування інклюзивного дитячого майданчику в міському сквері | 2023р. | Громадські організації |  | Кошти громадських організацій |  |
|  | Поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою | 2.1 | Поточний ремонт дорожнього покриття | 2022 р. | Управління житлово- комунального господарства | 1700,00 | 4500,00 | 4500,00 |
|  |  | 2.2 | Поточний ремонт, технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення, у т.ч. електрична енергія | 2022-2024 р. | Управління житлово- комунального господарства | 3390,00 | 4865,4 | 4865,4 |
|  |  | 2.2 | Придбання, влаштування, демонтаж та ремонт МАФ (автобусних зупинок, дитячих та спортивних майданчиків, огорож, лавок, пам’ятників, дощок оголошень, інформаційних табло, сміттєзбірних урн та інші елементи благоустрою) | 2022 р. | Управління житлово- комунального господарства | 100,00 | 180,00 | 180,00 |
|  |  | 2.3 | Утримання міського скверу | 2022 р. | КП "Чисте місто" - одержувач бюджетних коштів | 600,00 | 244,00 | 244,00 |
|  |  | 2.4 | Утримання кладовищ | 2022 р. | КП "Чисте місто" - одержувач бюджетних коштів | 300,00 | 767,00 | 767,00 |
| 3 | Організація дорожнього руху | 3.1 | Встановлення та ремонт засобів організації дорожнього руху | 2022 р. | Управління житлово- комунального господарства |  | 215,00 | 215,00 |
|  |  | 3.3 | Нанесення та відновлення дорожньої розмітки | 2022-2024 р. | Управління житлово- комунального господарства | 100,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  | 3.4 | Виготовлення і затвердження схем з організації дорожнього руху | 2022 р. | Управління житлово- комунального господарства | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4 | Придбання товарів та матеріалів для об'єктів благоустрою | 4.1 | Придбання контейнерів для збору ТПВ | 2024 р. | КП "Чисте місто" - одержувач бюджетних коштів |  |  | 1000,00 |
|  |  | 4.2 | Придбання комунальної техніки для утримання об'єктів міського благоустрою: | 2022 р.-2024 р. | КП "Чисте місто" - одержувач бюджетних коштів | 5000,0 | 2000,0 |  |
| 5 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони | 5.1 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони | 2022 р. 2024 р | КП "Чисте місто" - одержувач бюджетних коштів, Управління житлово- комунального господарства | 1000,00 | 2945,00 | 2945,00 |
| 6 | Інші роботи та послуги по благоустрою об'єднаної териоріальної громади | 6.1 | Відлов та стерилізація безпритульних тварин | 2022 р. 2024 р | Управління житлово- комунального господарства | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | 6.2 | Ліквідація стихійних звалищ | 2023 р -2024 р | Управління житлово- комунального господарства |  | 150,00 | 150,00 |
| 7 | Утримання вулично-дорожної мережі | 7.1 | Послуги з утримання вулиць територіальної громади ( утримання в належному санітарному стані вулично - дорожньої мережі (в т.ч. проїжджої частини, тротуарів, зелених зон, зупинок громадського транспорту та зон обслуговування) в літній та зимовий періоди) | 2022 р.-2024 р | КП "Чисте місто" - одержувач бюджетних коштів, Управління житлово- комунального господарства | 6400,00 | 6400,00 | 6400,00 |
| 8 | Співфінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 8.1 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-08-05 «Н-02 - О-02-08-06 через Королівку» (в межах с. Кордишівка) | 2022 р.-2024 р. | Управління житлово- комунального господарства | 1500,00 | 1000,0 |  |
|  |  | 8.2 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-08-30 «Н-02 – Пиковець» (в межах с. Пиковець) | 2022 р.-2024 р. | Управління житлово- комунального господарства | 1500,00 | 1000,0 |  |
|  |  | 8.3 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-08-36 «Махаринці – Сестринівка» (в межах с. Сестринівка) | 2022 р.-2024 р. | Управління житлово- комунального господарства | 1500,00 | 1000,0 |  |
|  |  | 8.4 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-08-03 «Н-02 – Махаринці – Козятин – Н-02» (в межах с. Махаринці) | 2022 р.-2024 р. | Управління житлово- комунального господарства | 1500,00 | 1000,0 |  |
|  |  | 8.5 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-08-06 «с. Козятин – Іванківці» (в межах с. Козятин та с.Іванківці)»; | 2022 р.-2024 р. | Управління житлово- комунального господарства | 1500,00 | 1000,0 |  |
|  |  | 8.6 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-08-06 «Білопілля-Вівсяники» | 2022 р.-2024 р. | Управління житлово- комунального господарства | 1500,00 | 1000,0 |  |
|  |  | 8.7 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-08-23 «Козятин-ст Козятин 2» | 2022 р | Управління житлово- комунального господарства | 1500,00 | 1000,0 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Міський голова                                                                            Тетяна ЄРМОЛАЄВА